| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 29 декабря 2011 г. |  | № | 3028 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Развитие наружного освещения города Ухты

на 2010 - 2014 годы («Светлый город»)»,

утвержденную постановлением руководителя

администрации МОГО «Ухта» от 24 июня 2009 г. № 1239

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения эффективности их реализации, утвержденного постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258, ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие наружного освещения города Ухты на 2010 - 2014 годы («Светлый город»)», утвержденную постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от           24 июня 2009 г. № 1239, следующего содержания:

1) В паспорте долгосрочной целевой программы «Развитие наружного освещения города Ухты на 2010 - 2014 годы («Светлый город»)»:

1.1) Позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2) Позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2) Раздел «3. Перечень и описание программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3) Раздел «3.1. Замена и установка приборов учета электрической энергии на сетях наружного освещения» исключить.

4) 3.2 Раздел «3.2. Реконструкция (замена) существующих железобетонных опор уличного наружного освещения на стальные в комплексе с малыми (утилитарными) архитектурными формами (проектирование, приобретение, монтаж)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5) Раздел «3.3. Строительство новых сетей уличного наружного освещения (проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы)» изложить в

2

редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6) Раздел «3.6. Реконструкция наружного освещения (реконструкция светильников с ртутными лампами, консольного типа установки, предназначенных для освещения улиц (РКУ) в светильники с натриевыми лампами, консольного типа установки, предназначенных для освещения улиц (ЖКУ) с дуговыми натриевыми трубчатыми лампами (ДНаТ), замена проводов)» исключить.

7) Раздел «3.7. Освещение парков, скверов, площадей с применением малых (утилитарных) архитектурных форм (проектирование, приобретение, монтаж)» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8) В разделе 3.8. «Выполнение архитектурно-художественного освещения пр.Ленина» слова: «на 89 487 000 рублей» исключить.

9) Раздел «3.9. Реконструкция системы уличного освещения (пгт.Водный, ул.Гагарина; ул.Октябрьская) исключить.

10) Раздел «3.10. Информация о необходимых ресурсах» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

11) В пункте 3 раздела «7. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы» таблицу изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

12) Дополнить долгосрочную целевую программу «Развитие наружного освещения города Ухты на 2010 - 2014 годы («Светлый город»)» приложением № 1 «Список используемых сокращений» согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации						О.В. Казарцев

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы в целом - 37 669 223 руб., в том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | Всего руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | 37 669 223 | 0 | 0 | 11 918 000 | 12 561 572 | 13 189 651 |

_______________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

| Ожидаемые результаты реализации программы | - Сформировать световой облик города; - Внедрить современные тенденции наружного освещения и энергосбережения; - Развить основные направления системы наружного освещения; - Снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время; - Создать условия для привлечения инвестиций в город Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 Замена приборов учета, шт. 0 0 0 - - 0 Замена ж/б опор на стальные, шт. 104 0 0 83 0 21 Замена сетей НО, км. 4,135 0 0 3,31 0 0,825 Строительство новых опор НО, шт. 135 0 0 20 96 19 Строительство новых сетей НО, км 5,35 0 0 0,755 3,845 0,75 Реконструкция светильников, шт. 0 0 0 0 0 0 |
| --- | --- |

____________________

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

3. Перечень и описание программных мероприятий

|  | Наименование основных разделов программы | Объем финансирования руб. | В том числе по годам, руб. | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 3.1 | Замена и установка приборов учета электрической энергии | 0 | - | - | - | - | 0 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| 3.2 | Реконструкция (замена) существующих железобетонных опор уличного наружного освещения на стальные опоры в комплексе с малыми (утилитарными) архитектурными формами (проектирование, приобретение, монтаж) | 7 623 000 | - | - | 6 240 000 | 0 | 1 383 000 |  |
| 3.3 | Строительство новых сетей наружного освещения улиц (проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы) | 7 822 000 | - | - | 1 012 000 | 4 267 000 | 2 543 000 |  |
| 3.4 | Освещение прилегающих территорий к объектам социальной сферы. | 16 625 000 | - | - | 3 360 000 | 6 570 000 | 6 695 000 |  |
| 3.5 | Освещение зданий и сооружений (проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы) | 4 211 000 | - | - | 843 000 | 1 683 000 | 1 685 000 |  |
| 3.6 | Реконструкция наружного освещения (реконструкция светильников РКУ в ЖКУ с лампами ДНаТ, замена проводов | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 3.7 | Освещение парков, скверов, площадей с применением малых (утилитарных) архитектурных форм (приобретение, проектирование, монтаж) | 1 388 223 | - | - | 463 000 | 41 572 | 883 651 |  |
| 3.8 | Выполнение проекта наружного освещения и архитектурно-художественного освещения проспекта Ленина (в том числе приобретение оборудования) | 0 | - | - | - | - | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе | 37 669 223 | 0 | 0 | 11 918 000 | 12 561 572 | 13 189 651 |  |

________________________

Приложение № 4

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

3.2. Реконструкция (замена) существующих железобетонных

опор уличного наружного освещения на стальные

в комплексе с малыми (утилитарными) архитектурными формами

(проектирование, приобретение, монтаж)

| Наименование объекта | Протяженность сетей в км/ кол-во опор | Объем финансиро-вания, руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| пр.Ленина от д.1 до д.29 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - |
| пр.Ленина от д.31 до д.77 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| пр.Космонавтов от д.1 до д.9 | 0,825/21 | 1 383 000 | - | - | - | - | 1 383 000 |
| пр.Космонавтов от д.11 до д.44 | 0,68/17 | 2 040 000 | - | - | 2 040 000 | - | 0 |
| Путепровод развязка над ж/путями | 2,63/66 | 4 200 000 | - | - | 4 200 000 | 0 | - |
| ул. Сенюкова | 0/0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4,135/104 | 7 623 000 | 0 | 0 | 6 240 000 | 0 | 1 383 000 |

______________________

Приложение № 5

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

3.3 Строительство новых сетей уличного наружного освещения

(проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы)

| Наименование объекта | Протяжен-ность сетей в км. опор | Объем Финанси-рования руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| набережная Газовиков | 2,125/53 | 3192000 | - | - | - | 3192000 | - |
| Ухта - Аэропорт от АТП до АГНС | 1,72/43 | 1075000 | - | - | - | 1075000 | - |
| мкрн.Дальний ул.Газовиков | 0,13/4 | 100000 | - | - | 100000 | - | - |
| пгт.Шудаяг дорога к котельной и моргу | 0,625/16 | 912000 | - | - | 912000 | - | - |
| ул.Куратова (объездная дорога вдоль жилого массива) | 0,75/19 | 1140000 | - | - | - | - | 1140000 |
| Модернизация телемеханики - 23 дома | 50 подездов | 1403000 | - | - | - | - | 1403000 |
| ИТОГО | 5,35/135 | 7822000 | - | - | 1012000 | 4267000 | 2543000 |

_________________________

Приложение № 6

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

3.7. Освещение парков, скверов, площадей

с применением малых (утилитарных) архитектурных форм

(проектирование, приобретение, монтаж)

| № п/п | Место расположения | Площадь участка | Объем финансиро-вания руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Детский парк | Опред. Проектом | 288 000 | - | - | - | 0 | 247 651 |
| 2 | Площадь Первомайская | Опред. Проектом | 678 576 | - | - | 463 000 | 41 576 | 174 000 |
| 3 | Сквер по пр.Ленина, д.17 | Опред. Проектом | 462 000 | - | - | - | 0 | 462 000 |
|  | ИТОГО: |  | 1 388 223 | 0 | 0 | 463 000 | 41 572 | 883 651 |

_______________________

Приложение № 7

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

3.9 Информация о необходимых ресурсах

| Объем финансирования Программы в целом - 37 669 273 руб., в т.ч.: В том числе по годам: |
| --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого руб. |
| Всего руб. | 0 | 0 | 11 918 000 | 12 561 572 | 13 189 651 | 37 669 273 |

______________________

Приложение № 8

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации

долгосрочной целевой программы

| Наименование | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена приборов учета, шт. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Замена ж/б опор на стальные, шт. | 104 | 0 | 0 | 83 | 0 | 21 |
| Замена сетей НО, км. | 4,135 | 0 | 0 | 3,31 | 0 | 0,825 |
| Строительство новых опор НО, шт. | 135 | 0 | 0 | 20 | 96 | 19 |
| Строительство новых сетей НО, км | 5,35 | 0 | 0 | 0,755 | 3,845 | 0,75 |
| Реконструкция светильников, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_________________________

Приложение № 9

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 декабря 2011 г. № 3028

«Приложение № 1

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 24 июня 2009 г. № 1239

Список используемых сокращений.

ж/б опоры - железобетонные опоры;

сети НО - сети наружного освещения;

АГНС - автомобильная газонаполнительная станция;

АТП - автотранспортное предприятие;

ДРЛ - дуговая ртутная лампа;

ДНаТ - дуговая натриевая трубчатая лампа;

РКУ - светильник с лампами ДРЛ, консольного типа установки, для наружного освещения;

ЖКУ - светильник с лампами ДНаТ, консольного типа установки, для наружного освещения;

СИП - самонесущий изолированный провод

______________________»