Итоги реализации по перечню строек и объектов для муниципальных нужд МОГО «Ухта» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. руб. | Утверждено бюджетных ассигнований на 2016 год, рублей | Профинансировано в отчетном периоде, рублей | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде, рублей | Освоение бюджетных ассигнований в 2016 году, % |
| Всего | в том числе по источникам финансирования |
| бюджет МОГО «Ухта» | республиканский бюджет РК | средства Фонда | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство пешеходного моста через реку Чибью | 2015 (завершение работ по проектированию) | Сметная стоимость уточняется | 2 149 999,00 | 2 149 999,00 | 2 1499 999,00 | - | - | - | кредиторская задолженность | 100 |
| 2 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | 2015-2017 | 752 174,46 | 348 091 566,87 | 135 641 016,76 | 11 024 691,65 | 45 814 293,50 | 78 802 031,61 | - | 133 064 555,09 | 90 |
| 3 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | 125 327 087,60 | 125 310 799,48 | 125 310 799,48 | - | - | - | 188 368 050,45 | 100 |
| 4 | Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в пгт Ярега | 2017 | Сметная стоимость уточняется | 50 505 100,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. руб. | Утверждено бюджетных ассигнований на 2016 год, рублей | Профинансировано в отчетном периоде, рублей | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде, рублей | Освоение бюджетных ассигнований в 2016 году, % |
| Всего | в том числе по источникам финансирования |
| бюджет МОГО «Ухта» | республиканский бюджет РК | средства Фонда | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте | 2014 | 178 952,68 | 6 667 955,23 | 6 667 954,87 | 6 667 954,87 | - | - | - | кредиторская задолженность | 100 |
| 6 | Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение (ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРЕНАЖ) | 2017 | 34 563,64 | 5 110 499,00 | 5 110 498,30 | 5 110 498,30 | - | - | - | кредиторская задолженность | 100 |
| 7 | Реконструкция Детского парка в г. Ухте | 2015 | Сметная стоимость уточняется | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 100 |
| 8 | Реконструкция АУ "Плавательный бассейн "Юность" МОГО "Ухта" | 2015 | Сметная стоимость уточняется | 2 256 673,00 | 2 256 673,00 | 2 256 673,00 | - | - | - | кредиторская задолженность | 100 |
| 9 | Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта (пгт Водный) | 2015 | 4 749,00 | 60 370,88 | 60 370,88 | 60 370,88 | - | - | - | 60 370,88 | 100 |
| 10 | Внепрограммные мероприятия (Севастопольская, 13А) | 2016 | ориентировочная сметная стоимость 7 638,31 | 9 072 423,00 | 8 549 492,97 | 8 549 492,97 | - | - | - | 8 409 898,62 | 94,2 |
| **ИТОГО:** | **549 256 674,58** | **285 761 805,26** | **161 145 480,15** | **45 814 293,50** | **78 802 031,61** |  |