| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 17 сентября 2013 г. |  | № | 1742 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»

от 27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Проектирование, строительство

и реконструкция объектов для муниципальных нужд

на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

На основании уточненных данных по объектному распределению средств долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                      27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» изменения следующего содержания:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации 						И.В. Леонов

# Приложение

# к постановлению

# администрации МОГО «Ухта»

# от 17 сентября 2013 г. №1742

# «Приложение

# к постановлению

# администрации МОГО «Ухта»

# от 27 декабря 2012 г. № 3195»

# Администрация МОГО «Ухта»

# (МУ Управление капитального строительства)

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»

## ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

| Наименование программы: | - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм: | - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Основание для разработки программы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик программы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель программы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Разработчики подпрограмм: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цели программы: | - уменьшение количества объектов незавершенного строительства; - развитие жилищно-коммунального строительства; - обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; - строительство объектов дорожного хозяйства. |
| Задачи программы: | - проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд. |
| Сроки реализации программы: | - с 2013 по 2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации программы: | количество законченных проектированием объектов – 7 ед.; строительством объектов – 10 ед.; реконструкцией объектов – 3 ед. |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего – 398 401 847,59 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 349 122 120,59 руб.; 2014 год – 49 279 727,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |

| Ожидаемые результаты программы: | - в результате реализации программы к 2016 году предполагается: В 2013 году – осуществить проектирование Детского парка в г.Ухте; осуществить проектирование средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащихся; завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом); осуществить проектирование плавательного бассейна «Юность»; завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг общей площадью - 1 740,00 кв. м; завершить проектирование инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; завершить проектирование объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; осуществить проектирование надземного перехода по ул.Ухтинской; осуществить реконструкцию здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение; В 2014 году – осуществить строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест; осуществить строительство детского ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест; осуществить реконструкцию Детского парка в г.Ухте; осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; осуществить строительство объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел.; осуществить проектирование пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. |
| --- | --- |

|  | В 2015 году – осуществить строительство средней школы в VI квартале г. Ухты на 600 учащихся; осуществить реконструкцию плавательного бассейна «Юность»; осуществить строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. осуществить строительство надземного перехода по ул.Ухтинской. |
| --- | --- |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений. Возникла необходимость строительства нового жилья для муниципальных нужд и ряда объектов дорожного  и коммунального хозяйства.

Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений образования, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

В долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» включены следующие подпрограммы:

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целями долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются уменьшение количества объектов незавершенного строительства; развитие жилищно-коммунального строительства; обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; строительство объектов дорожного хозяйства.

Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация о финансировании долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Затраты на реализацию программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составят  398 401 847,59 рублей.

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных             задач – создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 7 ед.; строительством объектов – 10 ед.; реконструкцией объектов – 3 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство социально-значимых объектов образования |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (- Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение) | 3 (- Строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест; - Строительство детского ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест; - Реконструкция Детского парка в г.Ухте) | 1 (- строительство средней школы в VI микрорайоне г.Ухты на 600 учащихся) |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 2 (- Проектирование Детского парка в г.Ухте; - Проектирование средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащихся.) |  |  |
| Строительство объектов физической культуры и спорта |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (- Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом) |  | 1 (- Реконструкцию плавательного бассейна «Юность») |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 1 (-Проектирование плавательного бассейна «Юность») |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (- Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв.м.) | 3 (- Строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; - Строительство объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; - Строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел.) | 2 (- Строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м; - Строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.) |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 3 (- Проектирование инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км., газоснабжения - 2,755 км; - Проектирование объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; - Проектирование и строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.) | 1 (- Проектирование пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.) |  |

Приложение 1

к программе:

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы

за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование подпрограммы, источники финансирования | Срок испол-нения | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ по подпрограммам, | 2013-2015 | 398 401 847,59 | 349 122 120,59 | 49 279 727,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 24 377 555,08 | 24 377 555,08 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», | 2013-2015 | 219 415 723,53 | 204 618 390,53 | 14 797 333,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 2 373 739,70 | 2 373 739,70 |  |  |
| «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», | 2013-2015 | 72 714 443,84 | 67 565 233,84 | 5 149 210,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 20 770 451,58 | 20 770 451,58 |  |  |
| «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», | 2013-2015 | 106 271 680,22 | 76 938 496,22 | 29 333 184,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 1 233 363,80 | 1 233 363,80 |  |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цель подпрограммы: | - развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения гарантий прав граждан на качественное и доступное образование. |
| Задача подпрограммы: | - проектирование, строительство и реконструкция объектов образования. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2013-2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 219 415 723,53 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 204 618 390,53 руб.; 2014 год – 14 797 333,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: осуществить строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест. (окончание работ планируется в 2014 г.) осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест. (окончание работ планируется в 2014 г.) осуществить проектирование и реконструкцию Детского парка в г.Ухте. (планируется в 2014 г.) осуществить проектирование и строительство средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащихся. (планируется в 2014 г.) осуществить реконструкцию здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение (планируется в 2013 г.) |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО «Ухта».

В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений и реконструкция действующих.

Строительство и реконструкция объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения  гарантий прав граждан на качественное и доступное образование.

Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов образования.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к подпрограмме.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью реализации поставленных задач – проектирование, строительство и реконструкция объектов образования.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют  219 415 723,53 рубля.

V.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство социально-значимых объектов образования |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (-Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение) | 3 (- Строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест; - Строительство детского ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест; - Реконструкция Детского парка в г.Ухте) | 1 (-строительство средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащихся) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 2 (- Проектирование Детского парка в г.Ухте; - Проектирование средней школы в VI микрорайоне г.Ухты на 600 учащихся.) |  |  |

Приложение 1

к подпрограмме:
«Проектирование, строительство

и реконструкция объектов образования

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок испол-нения | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ, |  | 219 415 723,53 | 204 618 390,53 | 14 797 333,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 2 373 739,70 | 2 373 739,70 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| Детские ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте | 2013- 2014 | 180 278 403,89 | 180 278 403,89 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 1 203 940,00 | 1 203 940,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы, в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 178 952 680,00 | 178 952 680,00 |  |  |
| в том числе средства перечисленные по Соглашению |  | 170 289 100,00 | 170 289 100,00 |  |  |
| технологическое присоединение |  | 121 783,89 | 121 783,89 |  |  |
| проектно-изыскательские работы, в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 1 203 940,00 | 1 203 940,00 |  |  |
| Детские ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты | 2013-2014 | 11 916 737,22 | 6 653 579,22 | 5 263 158,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 1 091 750,22 | 1 091 750,22 |  |  |
| прочие работы (услуги) |  | 298 671,00 | 298 671,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 10 526 316,00 | 5 263 158,00 | 5 263 158,00 |  |
| проектно-изыскательские работы, в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 1 091 750,22 | 1 091 750,22 |  |  |
| Реконструкция Детского парка МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А.Карчевского» | 2013-2015 | 4 880 256,00 | 4 880 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 4 880 256,00 | 4 880 256,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство средней школы в VI квартале г.Ухты | 2013-2015 | 16 459 275,88 | 6 925 100,88 | 9 534 175,0 | 0,0 |
| проектно-изыскательские работы |  | 16 459 275,88 | 6 925 100,88 | 9 534 175,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение, в том числе на погашение кредиторской задолженности | 2013 | 5 878 118,23 | 5 878 118,23 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 75 117,17 | 75 117,17 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 5 803 001,06 | 5 803 001,06 |  |  |
| прочие работы (услуги), в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 75 117,17 | 75 117,17 |  |  |
| Строительство спортивной школы в г.Ухте II очередь | 2013 | 2 932,31 | 2 932,31 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 2 932,31 | 2 932,31 |  |  |
| прочие работы (услуги), в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 2 932,31 | 2 932,31 |  |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цель подпрограммы: | - развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом |
| Задача подпрограммы: | - проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2013-2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных проектированием объектов – 1 ед.; строительством объектов - 1 ед.; реконструкцией объектов - 1 ед. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 72 714 443,84 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 67 565 233,84 руб.; 2014 год – 5 149 210,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом), (планируется в 2013 г.) осуществить проектирование (планируется в 2013 г.) и реконструкцию плавательного бассейна «Юность». (планируется в 2015 г.). |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.

В МОГО «Ухта» необходимо окончить реконструкцию  спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом). Так же необходимо провести реконструкцию плавательного бассейна «Юность».

Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» является развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к подпрограмме.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета – 72 714 443,84 рубль.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 1 ед.; строительством объектов - 1 ед.; реконструкцией объектов - 1 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объектов физической культуры и спорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (- Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом) |  | 1 (- Реконструкцию плавательного бассейна «Юность») |
| Количество разработанной проектно-сметной документацией (ед.) | 1 (- Проектирование плавательного бассейна «Юность») |  |  |

Приложение 1

к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов

физической культуры и спорта

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы
за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Объём финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  | 72 714 443,84 | 67 565 233,84 | 5 149 210,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 20 770 451,58 | 20 770 451,58 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом), | 2013 | 63 792 905,84 | 63 792 905,84 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 20 490 331,58 | 20 490 331,58 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 50 998 654,44 | 50 998 654,44 |  |  |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 7 818 213,18 | 7 818 213,18 |  |  |
| в том числе средства перечисленные по Соглашению |  | 42 957 000,00 | 42 957 000,00 |  |  |
| технологическое присоединение, в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 12 672 118,40 | 12 672 118,40 |  |  |
| прочие работы (услуги) |  | 122 133,00 | 122 133,00 |  |  |
| Реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта» | 2013-2015 | 8 641 418,00 | 3 492 208,00 | 5 149 210,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 8 641 418,00 | 3 492 208,00 | 5 149 210,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта, | 2013 | 280 120,00 | 280 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 280 120,00 | 280 120,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы, в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 280 120,00 | 280 120,00 | 0,00 |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цель подпрограммы: | - развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта» |
| Задача подпрограммы: | - проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2013-2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных проектированием объектов – 4 ед.; строительством объектов - 6 ед. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 106 271 680,22 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 76 938 496,22 руб.; 2014 год – 29 333 184,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв. м (планируется в 2013 г.) завершить проектирование (планируется в 2013 г.) и осуществить строительство (планируется в 2014 г.) инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м., мощностью - 15 чел. (планируется в 2014 г.) |

|  | осуществить проектирование (планируется в 2014 г.) и строительство (планируется в 2015 г.) пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. завершить проектирование (планируется в 2013 г.) и осуществить строительство (планируется в 2014 г.) объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; осуществить проектирование (планируется в 2013 г.) и строительство (планируется в 2015 г.) надземного перехода по ул.Ухтинской. |
| --- | --- |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве нового жилья для муниципальных нужд, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Так же назрела необходимость в строительстве ряда объектов дорожного  и коммунального хозяйства.

В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищно-коммунальных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», является развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта».

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к подпрограмме.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Затраты на реализацию подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляют  106 271 680,22 рублей.

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных                 задач – создание условий для развития жилищно-коммунального строительства и строительства объектов дорожного хозяйства.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 4 ед.;  строительством объектов - 6 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (- Строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв. м) | 3 (- Строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км.; - Строительство объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; - Строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел.) | 2 (- Строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.; - Строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.) |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 3 (- Проектирование инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; - Проектирование объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; - Проектирование и строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.) | 1 (- Проектирование пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.) |  |

Приложение 1

к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов

жилищно-коммунального назначения

и дорожного хозяйства для муниципальных нужд

на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 2013-2015 | 106 271 680,22 | 76 938 496,22 | 29 333 184,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 1 233 363,80 | 1 233 363,80 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| Строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, | 2013 | 69 253 053,22 | 69 253 053,22 |  |  |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 33 363,80 | 33 363,80 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 69 219 689,42 | 69 219 689,42 |  |  |
| прочие работы (услуги), в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 33 363,80 | 33 363,80 |  |  |
| Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями | 2013-2015 | 6 452 920,00 | 6 452 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 6 452 920,00 | 6 452 920,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство бани в пгт.Водный | 2014 | 26 753 922,00 | 0,00 | 26 753 922,00 | 0,00 |
| строительно-монтажные работы |  | 26 753 922,00 |  | 26 753 922,00 |  |
| Строительство пешеходного моста через реку Чибью | 2014-2015 | 2 579 262,00 | 0,00 | 2 579 262,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 2 579 262,00 |  | 2 579 262,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Объездная дорога от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар | 2013-2015 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство надземного перехода с обустройством остановочного комплекса и разделительной полосы по ул.Ухтинской | 2013-2014 | 2 523,00 | 2 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 2 523,00 | 2 523,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Жилые дома № 10 и 12 в VI квартале г.Ухты, | 2013 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на погашение кредиторской задолженности |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |
| проектно-изыскательские работы, в том числе для оплаты кредиторской задолженности |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |

___________________________