[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	
	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА

«УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН

АДМИНИСТРАЦИЯ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	15 мая 2025 г.
	
	№
	1371
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


О подготовке организаций муниципального округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2025 -                2026 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными Приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000                № 203, на основании Устава муниципального округа «Ухта», в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического, жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов муниципального округа «Ухта» к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций (независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:

2.1. Создать до 01.09.2025 неснижаемый запас материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ (далее - АВР).

2.2. В срок до 01.09.2025 утвердить приказами по предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

2.3. Обеспечить к 01.09.2025 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

2.4. Назначить лиц, ответственных за ведение статистической отчетности о ходе подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов муниципального округа «Ухта» к работе в зимних условиях по форме 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7. Обеспечить предоставление в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» отчета 1-ЖКХ (зима) срочная до 27 числа каждого месяца, начиная с мая 2025 года по октябрь 2025 года, и 1-ЖКХ (зима) краткая еженедельно по средам, начиная с июня 2025 года                                          по октябрь 2025 года. 
3. Рекомендовать управляющим организациям, предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

3.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего осмотра зданий и подготовить комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной сферы к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.

3.2. Не позже, чем через 2 недели после завершения отопительного периода 2024 - 2025 годов, провести в установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и плотность. 

Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, а также устранение замечаний, указанных в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией. 
3

3.3. В срок до 01.09.2025 провести осмотры жилых домов, объектов социальной сферы и оформить документацию о готовности к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4, утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ»;

- паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а также другие акты в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

4. МКП «Ухтаспецавтодор»:

4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до 01.09.2025.

4.2. Подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную и пескоразбрасывающую технику в срок до 01.09.2025.

5. Руководителям Ухтинских тепловых сетей ООО «Комитеплоэнерго», Ухтинского филиала АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая компания», ООО «УхтаТехРесурс», ООО «Сервис-Т»: 

5.1. Довести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и условиях проведения гидравлических испытаний теплосетей. 

Оформленный отчет о проведении испытаний тепловых сетей, в том числе повторных (при необходимости), направлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта                              МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» еженедельно по средам.

5.2. В срок до 01.10.2025 предоставить в МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» документ (Положение, Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

5.3. В срок до 01.10.2025 предоставить в МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989.
4

6. Администрации муниципального округа «Ухта» в срок до 15.08.2025 создать комиссию по проверке готовности организаций, расположенных на территории муниципального округа «Ухта», к отопительному периоду 2025 - 2026 годов. 

7. Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС»: 

7.1. В срок до 01 октября 2025 г. совместно с МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», организациями жилищно-коммунального хозяйства, Ухтинскими тепловыми сетями ООО «Комитеплоэнерго», Ухтинским филиалом АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая компания», ООО «УхтаТехРесурс», ООО «Сервис-Т»: 

- провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов.

7.2. В срок до 01 сентября 2025 г. провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов.

8. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты обеспечить в летний период 2025 года проведение проверок противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения с последующим оформлением соответствующих актов.

9. Созданному постановлением администрации муниципального округа «Ухта» Штабу по рассмотрению вопроса подготовки организаций муниципального округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2025 -                   2026 годов организовать:

9.1. Координацию работ руководителей организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов.

9.2. Еженедельный контроль за ходом выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов.

10. Возложить персональную ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в зимний период 2025 – 2026 годов на руководителей организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети), объекты внешнего благоустройства.
5
11. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в зимних условиях 2025 -                2026 гг. до 01 сентября 2025 г.

12. Отменить следующие постановления администрации муниципального округа «Ухта»:

- от 25.06.2024 № 1821 «О подготовке организаций муниципального округа «Ухта» Республики Коми к работе в зимних условиях 2024 -                         2025 годов»;

- от 19.11.2024 № 3439 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25.06.2024 № 1821 «О подготовке организаций муниципального округа «Ухта» Республики Коми к работе в зимних условиях 2024 - 2025 годов».

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на период действия распоряжения администрации муниципального округа «Ухта» от 17.02.2025 № 31 -лс «О возложении обязанностей».
Глава муниципального округа «Ухта»

Республики Коми - 

руководитель администрации





 М.Н. Османов
Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 15 мая 2025 г. № 1371
КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»
К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
2025 - 2026 годов

2025 г.
Приложение № 1

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Подготовка
котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
	Наименование муниципального  образования
	Эксплуатирующее предприятие
	План (ед.)
	Факт (ед.)
	(%)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальный округ «Ухта» 
	Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго»
	7
	 
	

	
	Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания»
	7
	 
	

	
	ООО «УхтаТехРесурс»
	2
	 
	

	
	ООО «Сосногорская тепловая компания»
	2
	 
	

	
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31»
	2
	 
	

	
	Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Спарта»
	2
	 
	

	
	Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Шахтер»
	1
	 
	

	Итого: 
	23
	 
	


__________________________________________
Приложение № 2
к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Капитальный ремонт котлоагрегатов 

на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025 - 2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
	Наименование муниципального образования
	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной
	Количество планируемых к ремонту котлов
	Марка котла
	Срок исполнения
	Отметка о выполнении

	Муниципальный округ "Ухта"
	м.о. Ухта
	Ухтинские тепловые сети 

ООО «Комитеплоэнерго» 

Районная котельная г. Ухта
	1
	Шихау-60, ст. № 5
	27.04.2025
	 

	
	пос. Шудаяг
	Ухтинские тепловые сети 

ООО «Комитеплоэнерго» 

котельная п. Шудаяг
	1
	АВА-4-00, ст. № 2
	03.05.2025
	 


______________________________________________
Приложение № 3
к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Замена котлоагрегатов 

на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025 - 2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
	Наименование муниципального образования
	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	Котельная
	Марка котла, подлежащего замене
	Кол-во
	Марка устанавливаемого котла
	Кол-во
	Срок исполнения
	Отметка 
о выполнении

	Муниципальный округ "Ухта" 
	г. Ухта
	ООО «УхтаТехРесурс»
	Набережная Газовиков 12а
	Vissman Vitoplex 100PVI
	1
	Vitomax LCB 780
	1
	01.09.2025
	 


__________________________________________
Приложение № 4

 к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Подготовка центральных тепловых пунктов
к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

	Наименование муниципального образования
	Эксплуатирующее предприятие
	План 
(ед.)
	Срок исполнения
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальный округ 
	Ухтинские тепловые сети 

ООО «Комитеплоэнерго»
	5
	до 01.09.2025
	 


_________________________________________________
Приложение № 5

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Замена ветхих тепловых сетей

к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

	Наименование муниципального образования
	Эксплуатирующее предприятие
	Протяженность сетей (км)
	Всего ветхих сетей (км)
	Износ, %
	Адресная привязка участка, 
планируемого к замене
	План по замене (км)
	План по замене, %
	Срок исполнения

	Муниципальный округ "Ухта" 
	Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго»
	230,2075
	0,783
	88,54
	ТП Е-9 (т.А)-ТП-2 УТС по ул. Сенюкова 
	0,116
	100
	до 01.09.2025

	
	
	
	
	89,03
	от ТК Д-42 до ТК Д-43 по пр. Космонавтов 
	0,275
	100
	до 01.09.2025

	
	
	
	
	87,68
	от МКД по ул. Сенюкова д.55 до ЦТП-74 
	0,392
	100
	до 01.09.2025

	
	Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания"
	22,939
	1,372
	70,20
	пгт. Водный, ул. Гагарина, 9 (ТК-20 - К-30); ТК-9 - ТК-9-1
	0,138
	10
	до 01.09.2025

	
	ООО "Сосногорская Тепловая Компания"
	5,628
	1,3
	65
	 пгт. Ярега ул. Первомайская ТК 29 до ТК 30
	0,08
	12
	01.09.2025

	
	
	
	
	
	 пгт. Ярега ул. Первомайская от ТК 33 до ТК34
	0,068
	
	01.09.2025

	
	
	
	
	
	пгт. Ярега ул. Первомайская от д.4 до д.6 
	0,014
	
	01.09.2025

	
	
	
	
	
	 пгт. Ярега ул. Шахтинская-6 (ввод в дом)
	0,014
	
	01.09.2025

	
	ООО "Сервис-Т"
	1,09
	0,25
	100
	Железнодорожная, 48
	0,25
	100,00
	31.12.2025

	
	ООО "УхтаТехРесурс"
	0,28
	0
	 
	 
	не требуется
	 
	 

	Итого:
	260,168
	3,705
	 
	 
	1,347
	36,4
	 


______________________________________________
Приложение № 6

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Замена ветхих водопроводных сетей
к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
	Наименование муниципального образования
	Эксплуатирующее предприятие
	Протяженность  сетей (км)
	Всего ветхих сетей 

(км)
	Износ, %
	Адресная привязка участка, планируемого к замене
	План по замене
(км)
	План по замене, %
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальный округ «Ухта»
	МУП «Ухтаводоканал»
	388,04
	80,99
	75
	г. Ухта

1) ул. Геологов д. 2 -  ул. Молодежная д. 16/9;

2) ул. Набережная Нефтяников д. 5а; 

3) ул. Набережная Газовиков д. 15а;

4) ул. Печорская д. 6  до ул. 3-я Нагорная д. 4;

5) ул. Геологов д. 4; 6) ул. Чернова д. 47.
	1,8
	3
	31.12.2025

	
	
	
	
	
	пгт Водный

1) ул. Гагарина д. 17 (ввод); 

2) пер. Пионерский д. 1 (ввод).
	0,1
	
	31.12.2025

	
	
	
	
	
	пгт Боровой

1) ул. Мира д. 9 до ул. Новая д. 14 (от ВК 108 до ВК 131); 

2) ул. Интернациональная д. 1а.
	0,14
	
	31.12.2025

	
	
	
	
	
	пгт Ярега

1) ул. Октябрьская д. 45; 

2) ул. Октябрьская д. 37 – д. 43.
	0,41
	
	31.12.2025

	Итого:
	388,04
	80,99*
	
	
	2,45
	3
	


* Протяженность ветхих водопроводных сетей с учетом срока службы в зависимости от материалов.

_____________________________________
Приложение № 7

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
	Наименование муниципального образования
	Эксплуатирующее предприятие
	Протяженность  сетей
(км)
	Всего ветхих сетей 

(км)
	Износ, 
%
	Адресная привязка участка, планируемого к замене
	План по замене
(км)
	План по замене, %
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальный округ «Ухта»
	МУП «Ухтаводоканал»
	296,28
	104,94
	75
	Напорный коллектор от здания КНС Озерный ул.Вуктыльская, 1а
	0,2
	0,25
	31.12.2025

	Итого:
	296,28
	104,94*
	
	
	0,2
	0,25
	


* Протяженность ветхих канализационных сетей с учетом срока службы в зависимости от материалов.

* Износ указан от общей протяженности сетей

________________________________________________
Приложение № 8

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
(муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения,

которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению 

предприятиями и организациями всех форм собственности)
	Наименование муниципального образования
	Жилищный фонд

	
	Муниципальный
	Государственный
	Частный
	В том числе МКД

	
	Тыс. ед.
	Тыс. м2
	Тыс. ед.
	Тыс. м2
	Тыс. ед.
	Тыс. м2
	Тыс. ед.
	Тыс. м2

	Муниципальный округ «Ухта»
	0,127 
	188,3
	
	
	1,101
	2775,67
	1,228
	2963,97


_____________________________________________

Приложение № 9

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025 - 2026 гг.

	Наименование муниципального образования
	Наименование предприятия
	Планируемый объем резерва 
	Сроки создания
	Факт создания 

	Муниципальный округ "Ухта"
	Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго»
	3 868,108
	 
	3 868,108

	
	Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания"
	410,000
	01.09.2025
	 

	
	ООО "Сосногорская Тепловая Компания"
	320,000
	15.11.2025
	 

	
	ООО "Сервис-Т"
	100,000
	01.11.2025
	 

	
	МУП "Ухтаводоканал"
	369,504
	2025
	 

	
	ООО  "АЛЬЯНС"
	50,000
	 
	50,000

	
	ООО "Гермес"
	200,000
	30.06.2025
	 

	
	ООО "Движение"
	265,000
	01.09.2025
	 

	
	ООО «УК «Диалог»
	70,000
	01.09.2025
	 

	
	ООО "УК Домсервис"
	151,000
	01.09.2025
	 

	
	ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ"
	458,620
	01.09.2025
	 

	
	ООО "УК "Идеал"
	100,000
	 
	100,000

	
	ИП Коровин М. Н.
	100,000
	2025
	30,000

	
	ООО "УК "Керки"
	300,000
	2025
	100,000

	
	ООО УК "Март"
	1 500,000
	 
	 

	
	ООО "Приоритет"
	180,780
	01.11.2025
	 

	
	ООО "Ремонт и Услуги"
	171,60
	01.01.2025
	 

	
	ООО "Стабильность"
	30,000
	01.05.2025
	 

	
	ООО "УК Техстрой"
	200,000
	01.01.2025
	 

	
	ООО "УПРАВДОМ"
	80,000
	01.09.2025
	 

	
	ООО «УУК»
	30,000
	 
	30,000

	
	ООО "Ухтинская управляющая компания"
	147,000
	 
	147,000

	
	ООО "Ухтатеплосервис"
	100,000
	 
	100,000

	Итого:  
	9 201,61
	 
	 


______________________________________________________
Приложение № 10

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Потребность в топливе для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025 - 2026 гг.
	Наименование муниципального образования
	Наименование предприятия
	
	Годовая потребность в топливе

	
	
	Уголь, в том  числе
	Мазут (тонн)
	Нефть (тонн)
	Дрова (м3)
	Щепа (м3)
	Пеллеты (тонн)
	Топлив ные брикеты (тонн)
	Сжиженный газ (тонн)

	
	
	Д КОМ (тонн) 
	ДПК (тонн) 
	ДОМ (тонн)
	ГЖО КОМ (тонн)
	ГЖО ОМСШ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальный округ «Ухта
	Ухтинские тепловые сети 

ООО «Комитеплоэнерго»
	 
	 
	 
	
	 
	5,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ухтинский филиал АО «КТК»

Котельная ст. Тобысь
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691
	 

	
	Ухтинский филиал АО «КТК»

котельная ст. Ярега
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385 
	 

	Итого:
	 
	
	 
	
	 
	5,49
	 
	 
	 
	 
	1076 
	 


_____________________________________________
Приложение № 11

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2025 - 2026 гг.
	Наименование муниципального образования
	Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Марка угля
	Необходимо поставить 
до 01.09.25
	Остаток прошлого сезона
	Поставка по месяцам, тонн
	факт поставки на 01.09.25

	
	
	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальный округ «Ухта» 
	
	ДПК
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 
	0 


__________________________________________
Приложение № 12

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2025 - 2026 гг.
	Наименование муниципального образования
	Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Необходимо поставить до 01.09.25, 
тонн
	Остатки прошлого сезона, тонн
	Создание запасов по месяцам, тонн
	факт поставки на 01.09.25, тонн

	
	
	
	
	июнь
	июль
	август 
	

	Муниципальный округ «Ухта»
	Ухтинские тепловые сети 

ООО «Комитеплоэнерго»
	0
	1254
	1137
	1137
	1137
	 

	Итого:
	
	0
	1254
	1137
	1137
	1137
	0


__________________________________
Приложение № 13

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2025 - 2026 гг.

	Наименование муниципального образования
	Необходимо поставить до 01.09.25, 
м3
	Остаток прошлого сезона, 
м3
	Создание запасов по месяцам, м3
	факт поставки на 01.09.25, 
м3

	
	
	
	июнь
	июль
	август 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


___________________________________________
Приложение № 14

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2025 - 2026 гг.

	Наименование муниципального образования
	Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Необходимо поставить 
до 01.09.25, 
тонн
	Остаток прошлого сезона, 
тонн
	Создание запасов по месяцам, тонн
	факт поставки на 01.09.25, 
тонн

	
	
	
	
	июнь
	июль
	август 
	

	Муниципальный округ «Ухта»
	Котельная ст. Тобысь
	65
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Котельная ст. Ярега
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого:
	101
	0
	0
	0
	0
	 


_____________________________________________
Приложение № 15

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
	Наименование муниципального образования
	Эксплуатирующее предприятие
	Протяженность сетей 
(км)
	Всего ветхих сетей (км)
	Износ, %
	Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту
	План по замене, ремонту (км)
	План по замене, ремонту, %
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальный округ «Ухта»
	Производственное отделение Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

в Республике Коми
	713,11
	-
	
	Муниципальный округ «Ухта»
	5,153
	0,7
	31.10.2025

	
	АО «Коми коммунальные технологии»
	174,8
	-
	
	ВЛ-6кВ от ПС «Дальняя» яч. 14 №3
	0,015
	0,009
	31.10.2025

	
	
	
	
	
	ВЛ-0,4 кВ КТП № 956 

(ул. Клубничная, ул. 2-я Полевая, 1-я Рябиновая)
	3,8
	2,17
	31.10.2025

	Итого: 
	887,91
	-
	
	
	8,968
	 
	 


___________________________________________
Приложение № 16

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.
	Наименование муниципального образования
	Эксплуатирующее предприятие
	Протяженность сетей, км
	Всего ветхих сетей, км
	Износ, %
	Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту
	План по замене, ремонту (км)
	План по замене, ремонту, %
	Срок исполнения

	Муниципальный округ "Ухта"
	АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
	279,82
	нет
	-
	г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 11а
	0,010
	 
	26.05.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 19
	0,006
	 
	21.05.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, ул. Островского, д. 9
	0,006
	 
	19.05.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, ул. Печорская, д. 6/1
	0,007
	 
	13.05.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, п. Седью, ул. Целинная, д. 1
	0,011
	 
	21.04.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, пер. Газовиков, д. 4
	0,010
	 
	24.04.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 9а
	0,015
	 
	26.02.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 25
	0,005
	 
	29.05.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 114
	0,017
	 
	27.03.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 115
	0,017
	 
	03.04.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 113
	0,008
	 
	08.04.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, д. Лайково, ул. Центральная, д. 11а
	0,012
	 
	10.04.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 19
	0,009
	 
	24.07.2025

	
	
	
	
	
	г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д. 8
	0,007
	 
	28.07.2025

	
	Ухтинские тепловые сети 

ООО «Комитеплоэнерго»
	0,714
	нет
	-
	-
	нет
	нет
	 

	
	Переданы в оперативное управление МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Заключены договоры на техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
	12,975
	нет
	-
	-
	не требуется
	-
	 

	Итого:
	293,509
	 
	 
	 
	0,14
	 
	 


______________________________________________
Приложение № 17

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях 
	Наименование муниципального образования
	Наименование предприятия
	Количество бригад, (ед.)
	Количество человек, 
(ед.)
	Количество техники, 
(ед.)
	Специализация
	Сроки формирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальный округ "Ухта"
	Ухтинские тепловые сети 

ООО «Комитеплоэнерго»
	4
	15
	7
	ремонт ТМО, ТС
	2 часа

	
	ООО "Сосногорская Тепловая Компания"
	1
	5
	1
	слесарь АВР, сварщик, электрик
	2 часа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ухтинский РЭС производственного отделения Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми
	7
	37
	12
	аварийно-восстановительные работы
	1 час

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	МУП "Ухтаводоканал", г. Ухта
	2
	10
	3
	водоснабжение
	30 мин.

	
	МУП "Ухтаводоканал", г. Ухта
	2
	8
	3
	канализация
	30 мин.

	
	МУП "Ухтаводоканал", пгт. Ярега
	1
	4
	1
	водоснабжение, канализация
	30 мин.

	
	МУП "Ухтаводоканал", пгт. Водный
	1
	4
	1
	водоснабжение
	30 мин.

	
	МУП "Ухтаводоканал", пгт. Водный
	1
	3
	
	канализация
	30 мин.

	
	АО Филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте
	1
	24
	4
	аварийная газотехническая команда
	1 час

	
	ООО "АЛЬЯНС"
	1
	3
	1
	слесарь-сантехник, плотник, электромонтер
	24 часа

	
	ООО «Сервис – Т»
	1
	1
	1
	аварийно-восстановительные работы
	1 час

	
	ООО "Гермес"
	1
	2
	-
	слесарь-сантехник-плотник-электромонтер
	24 часа

	
	ООО «УК «Диалог»
	1
	6
	1
	слесарь-сантехник-плотник-электромонтер
	24 часа

	
	ООО "УК Домсервис"
	1
	5
	1
	слесарь-сантехник-плотник-электромонтер
	24 часа

	
	ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ"
	2
	8
	3
	управление МКД
	24 часа


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ООО "УК "Идеал"
	1
	4
	2
	санитарно-технические, электротехнические,  электрогазосварочные работы
	30 мин.

	
	ИП Коровин М. Н.
	1
	2
	1
	слесарно-сантехническая, электро-монтажная, общестроительная
	40 мин.

	
	ООО "УК "Керки"
	2
	4
	2
	слесарно-сантехническая, электро-монтажная, общестроительная
	40 мин.

	
	ООО УК "Март"
	5
	37
	16
	слесарь-сантехник, электрик, сварщик, высотник, отделочник, разнорабочие
	1 час

	
	ООО "Приоритет"
	2
	8
	1
	обслуживание жилфонда
	24 часа

	
	ООО "Ремонт и Услуги"
	1
	2
	1
	сантехнические работы
	1 час

	
	ООО "Стабильность"
	2
	5
	2
	АВР УК
	1 час

	
	ООО "УК Техстрой"
	2
	4
	2
	слесарь-сантехник
	1 час

	
	ООО "УПРАВДОМ"
	2
	8
	1
	слесарь-плотник
	1 час

	
	ООО «УУК»
	1
	2
	1
	слесарь-сантехник, электромонтер
	24 часа

	
	ООО "Ухтинская управляющая компания"
	1
	4
	1
	слесарь-сантехник, электромонтер
	24 часа

	
	ООО "Ухтатеплосервис"
	1
	4
	2
	санитарно-технические, электротехнические,  электрогазосварочные работы
	30 мин.


___________________________________________
Приложение № 18

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.

	
	
	
	
	

	Наименование муниципального образования
	Наименование предприятия
	Количество передвижных/переносных РИСЭ, 
ед.
	Количество стационарных РИСЭ, 
ед.
	Фактически подготовлено, ед.

	Муниципальный округ "Ухта"
	Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго»
	-
	3
	

	
	Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания»
	4
	3
	

	
	АО «Коми коммунальные технологии»
	1
	-
	1

	
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31»
	1
	2
	3

	
	Производственное отделение Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми
	4
	1
	5

	Итого:
	10
	9
	9


_______________________________________________
Приложение № 19

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025 - 2026 гг.

	Наименование муниципального образования
	Место размещения
	Количество потребителей, присоединенная нагрузка
	Марка (модель)
	Топливо, объем бака (л)
	Мощность (кВт)
	Собственник / контактные телефоны
	Акт проверки готовности на 01.09.2025 
№

	Муниципальный округ «Ухта»
	Котельная ст. Тобысь
	 
	АДА 25-Т400 РА2 Lester Retter 
	60
	25
	Ухтинский филиал 
АО «Коми тепловая компания» 
тел.: (8216) 74-72-60
	 

	
	Котельная пгт. Ярега, 

ул. Привокзальная
	 
	АДА 16-Т400 РЯ YANMAR «Вепрь»
	25
	16
	
	 

	
	Котельная пгт. Водный, 

ул. Советская, 1
	 
	ЭД-315 Т400-1РП
	600
	400
	
	 

	
	Котельная пст. Гэрдъель, 

ул. Центральная, 5-А
	 
	АД-30-Д-54А
	60
	30
	
	 

	
	Котельная мкр. Югэр, 

Югэрское шоссе, 12
	 
	АД-160-Т/400
	250
	160
	
	 

	
	Котельная мкр. Дежнево, 

ул. Дежнева, 35
	 
	АД-60-Т400-2Р
	80
	60
	
	 

	
	Котельная мкр. Подгорный, 

ул. Кольцевая, 24-А
	 
	САТ 3406 СТА
	800
	220
	
	 


_____________________________________________________
Приложение № 20

к комплексному плану мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа «Ухта»

к работе в зимних условиях 2025 - 2026 годов

Обеспечение твердым топливом населения в 2025 г.

	Наименование муниципального образования
	Населенный пункт
	Планируемые объемы поставки твердого топлива населению
	Поставщики твердого топлива населению
	Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.04.2025
	Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.09.2025
	Фактически поставлено твердого топлива населению на 31.12.2025

	
	
	уголь, 
т.
	дрова, куб. м
	пеллеты, т.
	брикеты, 
т.
	
	уголь, т.
	дрова, куб. м
	пеллеты, т.
	Бри   кеты, 
т.
	уголь, т.
	дрова, куб. м.
	пеллеты, 
т.
	брикеты, 
т.
	уголь, 
т.
	дрова, куб.м.
	пеллеты, т.
	брикеты, т.

	Муниципальный округ "Ухта"
	г. Ухта
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пгт Боровой
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пгт Водный
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пгт Шудаяг
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пгт Ярега
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Седъю
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Изъюр
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Кэмдин
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	д. Гажаяг
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	д. Лайково
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	д. Изваиль
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Гэрдъель
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Веселый Кут
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Нижний Доманик
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Первомайский
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с. Кедвавом
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	д. Поромес
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	пст Тобысь
	 
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого:
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


______________________________
