| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ # ШУÖМ |  |  |  |  |  |  |
| 17 ноября 2023 г. |  |  |  | № | 3118 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»                        от 10 февраля 2021 г. № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 сентября 2020 г. № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 августа 2020 г. № 1961, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03 сентября 2020 г. № 2348, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» (далее – постановление, Программа) изменения следующего содержания:

1.1. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) Паспорта Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

2

«

| Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы) | 1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 2. Количество выданных муниципальных проездных билетов (ед.) 3. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (ед.) 4. Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО "Ухта" (ед.) 5. Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми (%) 6. Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (%) 7. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в МОГО "Ухта" от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в МОГО "Ухта" (%) 8. Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми (ед.) 9. Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО "Ухта" (м) 10. Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки (ед.) 11. Количество заданий на проектирование строительства уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, согласованных с Государственной экспертизой Республики Коми (ед.) 12. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) 13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий (километр; тысяча метров) 14. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 15. Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения (километр; тысяча метров) 16. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий (километр; тысяча метров) 17. Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО "Ухта" (ед.) |
| --- | --- |

».

1.2. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

3

«

| Объемы финансирования Программы | год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2021 | 0,00 | 6 810 064,00 | 4 196 294,59 | 0,00 | 11 006 358,59 |
|  | 2022 | 0,00 | 48 010 679,59 | 7 852 779,82 | 0,00 | 55 863 459,41 |
|  | 2023 | 0,00 | 12 475 011,00 | 10 573 367,93 | 0,00 | 23 048 378,93 |
|  | 2024 | 21 071 210,00 | 158 797 831,70 | 12 397 194,65 | 0,00 | 192 266 236,35 |
|  | 2025 | 46 866 880,00 | 18 507 689,82 | 11 130 494,47 | 0,00 | 76 505 064,29 |
|  | Итого: | 67 938 090,00 | 244 601 276,11 | 46 150 131,46 | 0,00 | 358 689 497,57 |

».

1.3. В Таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта»                                                          М.Н. Османов

Приложение №1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 ноября 2023 г. № 3118

«Таблица 1

Перечень

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие транспортной системы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ1: Количество выданных муниципальных проездных билетов. ИМ, ИМБТ: Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта». ИМ, ИМБТ: Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми. ИМ, ИМБТ: Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. ИМ, ИМБТ: Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта» от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта». ИМ, ИМБТ: Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми. |
| 2 | 1.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ1: Количество выданных муниципальных проездных билетов. ИМ: Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» |
| Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.1. Строительство дорожной сети | МУ УКС | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта». |
| 4 | 2.2. Обустройство объектов дорожной сети | МУ УКС | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта». |
| 5 | 2.3. Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети | МУ УКС | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта». |
| 6 | 2.4. Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта». |
| 7 | 2.5. Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки | МУ УКС | 01.01.2023 | 31.12.2025 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта». ИМ: Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки. ИМ: Количество заданий на проектирование строительства уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, согласованных с Государственной экспертизой Республики Коми. |
| 8 | 2.6. Организация работы по проведению процедуры определения потенциального исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки | МУ УКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта». |
| Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.1. Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 10 | 3.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. ИМ: Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании. ИМ, ИМБТ: Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения. ИМ, ИМБТ: Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий. ИМ, ИМБТ: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий. |
| 11 | 3.3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2022 | 31.12.2023 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. ИМ, ИМБТ: Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта» |
| 12 | 3.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в области дорожной деятельности | МУ «УЖКХ» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

___________________________________».

Приложение №2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 ноября 2023 г. № 3118

«Таблица 2

Перечень

и сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие транспортной системы»

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 факт | 2020 оценка | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | процентов от числа опрошенных |  | ИЦ | 56,7 | 87,10 | 80 | 82,0 | 44,0 | 48,0 | 54,0 | 60,0 | МУ «УЖКХ» |
| Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выданных муниципальных проездных билетов | ед. |  | ИЗ1 | 13732 | 14000 | 14000 | 14000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | МУ «УЖКХ» |
| 3 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | ед. |  | ИМ, ИМБТ | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | - | МУ «УЖКХ» |
| 4 | Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» | ед. |  | ИМ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МУ «УЖКХ» |
| 5 | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми | % |  | ИМ, ИМБТ | - | - | - | - | 70 | 80 | 85 | - | МУ «УЖКХ» |
| 6 | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % |  | ИМ, ИМБТ | - | - | - | - | 75 | 90 | 95 | - | МУ «УЖКХ» |
| 7 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта» от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта» | % |  | ИМ, ИМБТ | - | - | - | - | 77 | 85 | 95 | - | МУ «УЖКХ» |
| 8 | Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми | ед. |  | ИМ, ИМБТ | - | - | - | - | - | 14 | - | - | КУМИ МОГО «Ухта» |
| Задача 2 «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта» | м |  | ИЗ2 | - | - | 453,5 | 453,5 | 453,5 | 2 948,0 | 3 330,0 | 3 330,0 | МУ УКС |
| 10 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки | ед. | ↑ | ИМ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | МУ УКС |
| 11 | Количество заданий на проектирование строительства уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, согласованных с Государственной экспертизой Республики Коми | ед. | ↑ | ИМ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | МУ УКС |
|  | Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | ИС, ИЗ3 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 55,2 | 55,6 | 60,0 | 60,0 | МУ «УЖКХ» |
| 13 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий | километр; тысяча метров |  | ИМ, ИМБТ | - | - | - | 4,438 | - | - | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 14 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | процентов от числа опрошенных |  | ИМ | 34,1 | 63,7 | 65,0 | 67,0 | 29,0 | 33,0 | 35,0 | 39,0 | МУ «УЖКХ» |
| 15 | Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения | километр; тысяча метров |  | ИМ, ИМБТ | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | МУ «УЖКХ» |
| 16 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий | километр; тысяча метров |  | ИМ, ИМБТ | - | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | - | МУ «УЖКХ» |
| 17 | Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта» | ед. |  | ИМ, ИМБТ | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | МУ «УЖКХ» |

______________________________________»

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 ноября 2023 г. № 3118

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов средств

на реализацию целей муниципальной программы

МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» |  |  | ВСЕГО | 11 006 358,59 | 55 863 459,41 | 23 048 378,93 | 192 266 236,35 | 76 505 064,29 | 358 689 497,57 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 071 210,00 | 46 866 880,00 | 67 938 090,00 |
|  |  |  | бюджет РК | 6 810 064,00 | 48 010 679,59 | 12 475 011,00 | 158 797 831,70 | 18 507 689,82 | 244 601 276,11 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 4 196 294,59 | 7 852 779,82 | 10 573 367,93 | 12 397 194,65 | 11 130 494,47 | 46 150 131,46 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 11 006 358,59 | 55 863 459,41 | 23 048 378,93 | 20 705 562,97 | 18 435 095,00 | 129 058 854,90 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет РК | 6 810 064,00 | 48 010 679,59 | 12 475 011,00 | 10 355 402,00 | 10 208 099,00 | 87 859 255,59 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 4 196 294,59 | 7 852 779,82 | 10 573 367,93 | 10 350 160,97 | 8 226 996,00 | 41 199 599,31 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | 40 940 673,38 | 58 069 969,29 | 99 010 642,67 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | 21 071 210,00 | 46 866 880,00 | 67 938 090,00 |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | 17 822 429,70 | 8 299 590,82 | 26 122 020,52 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 2 047 033,68 | 2 903 498,47 | 4 950 532,15 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | 130 620 000,00 | - | 130 620 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | 130 620 000,00 | - | 130 620 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа |  |  | ВСЕГО | 4 425 288,20 | 5 177 581,40 | 14 968 618,40 | 144 405 148,34 | 13 779 549,39 | 182 756 185,73 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет РК | 3 696 364,00 | 4 482 089,00 | 8 291 386,00 | 137 765 202,00 | 6 997 899,00 | 161 232 940,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 728 924,20 | 695 492,40 | 6 677 232,40 | 6 639 946,34 | 6 781 650,39 | 21 523 245,73 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 4 425 288,20 | 5 177 581,40 | 14 968 618,40 | 13 785 148,34 | 13 779 549,39 | 52 136 185,73 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет РК | 3 696 364,00 | 4 482 089,00 | 8 291 386,00 | 7 145 202,00 | 6 997 899,00 | 30 612 940,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 728 924,20 | 695 492,40 | 6 677 232,40 | 6 639 946,34 | 6 781 650,39 | 21 523 245,73 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | 130 620 000,00 | - | 130 620 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | 130 620 000,00 | - | 130 620 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры |  |  | ВСЕГО | - | - | - | 40 940 673,38 | 58 069 969,29 | 99 010 642,67 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | 21 071 210,00 | 46 866 880,00 | 67 938 090,00 |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | 17 822 429,70 | 8 299 590,82 | 26 122 020,52 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 2 047 033,68 | 2 903 498,47 | 4 950 532,15 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Строительство дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Обустройство объектов дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | 40 940 673,38 | 58 069 969,29 | 99 010 642,67 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | 21 071 210,00 | 46 866 880,00 | 67 938 090,00 |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | 17 822 429,70 | 8 299 590,82 | 26 122 020,52 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | 2 047 033,68 | 2 903 498,47 | 4 950 532,15 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Организация работы по проведению процедуры определения потенциального исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры |  |  | ВСЕГО | 6 581 070,39 | 50 685 878,01 | 8 079 760,53 | 6 920 414,63 | 4 655 545,61 | 76 922 669,17 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет РК | 3 113 700,00 | 43 528 590,59 | 4 183 625,00 | 3 210 200,00 | 3 210 200,00 | 57 246 315,59 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 3 467 370,39 | 7 157 287,42 | 3 896 135,53 | 3 710 214,63 | 1 445 345,61 | 19 676 353,58 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 6 581 070,39 | 48 487 863,63 | 6 982 876,10 | 6 920 414,63 | 4 655 545,61 | 73 627 770,36 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет РК | 3 113 700,00 | 41 574 228,59 | 3 210 200,00 | 3 210 200,00 | 3 210 200,00 | 54 318 528,59 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 3 467 370,39 | 6 913 635,04 | 3 772 676,10 | 3 710 214,63 | 1 445 345,61 | 19 309 241,77 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | 2 198 014,38 | 1 096 884,43 | - | - | 3 294 898,81 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  |  |  | бюджет РК | - | 1 954 362,00 | 973 425,00 | - | - | 2 927 787,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | 243 652,38 | 123 459,43 | - | - | 367 111,81 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 3.4 | Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в области дорожной деятельности | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |

________________________________________»