[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	
	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА

«УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН

АДМИНИСТРАЦИЯ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	18 сентября 2024 г.
	
	№
	2811
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от               10 февраля 2021 г. № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»
В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 сентября 2020 г. № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 августа 2020 г. № 1961, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от  03 сентября 2020 г. № 2348, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021  № 269 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (далее - постановление, Программа) изменения следующего содержания:

1.1. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) Паспорта Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«

	Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы)
	1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных)

2. Количество выданных муниципальных проездных билетов (ед.)

3. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» Республики Коми (ед.)

4. Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах (ед.)


2

	
	5. Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми (%)

6. Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (%)

7. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми (%)

8. Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми (ед.)

9. Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» Республики Коми (м)

10. Количество заданий на проектирование строительства уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, согласованных с Государственной экспертизой Республики Коми (ед.)

11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

12. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий (километр; тысяча метров)

13. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных)

14. Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения (километр; тысяча метров)

15. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий (километр; тысяча метров)
16. Количество реализованных мероприятий по реконструкции, капительному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) искусственных дорожных  сооружений на них (ед.)
17.  Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми (ед.)


»
1.2. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
	Объемы
финансирования
Программы
	год
	Средства федерального бюджета 
(руб.)
	Средства республиканского бюджета   
(руб.)
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.)
	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)
	Всего 
(руб.)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2021
	0.00
	6 810 064.00
	4 196 294.59
	0.00
	11 006 358.59

	
	2022
	0.00
	48 010 679.59
	7 852 779.82
	0.00
	55 863 459.41

	
	2023
	0.00
	12 568 563.52
	10 563 765.42
	0.00
	23 132 328.94


3

	
	2024
	0.00
	187 875 051.32
	43 361 440.66
	0.00
	231 236 491.98

	
	2025
	0.00
	10 725 722.98
	12 009 992.00
	0.00
	22 735 714.98

	
	2026
	0.00
	11 136 210.52
	12 215 381.00
	0.00
	23 351 591.52

	
	Итого:
	0.00
	277 126 291.93
	90 199 653.49
	0.00
	367 325 945.42


»
1.3. Таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 5 «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального округа «Ухта».
Глава муниципального округа «Ухта»

Республики Коми - 

руководитель администрации





 М.Н. Османов
Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального округа «Ухта»
от 18 сентября 2024 г. № 2811

«Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального округа  «Ухта»
от 10 февраля 2021 г. № 269

«Таблица 1
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы»
	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель основного мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа»

	1
	1.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ1: Количество выданных муниципальных проездных билетов.

ИМ, ИМБТ: Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» Республики Коми.

ИМ, ИМБТ: Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми.

ИМ, ИМБТ: Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

ИМ, ИМБТ: Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми от общего числа муниципальных маршрутов


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми.

ИМ, ИМБТ: Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми

	2
	1.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах муниципального округа
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»"
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ1: Количество выданных муниципальных проездных билетов.

ИМ: Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах

	Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

	3
	2.3. Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети
	МУ УКС
	01.01.2021
	31.12.2023
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» Республики Коми

	4
	2.4. Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети
	Комитет по управлению муниципальным имуществом
	01.01.2021
	31.12.2021
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» Республики Коми

	5
	2.5. Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки
	МУ УКС
	01.01.2023
	31.12.2023
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» Республики Коми.

ИМ: Количество заданий на проектирование строительства уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, согласованных с Государственной экспертизой Республики Коми

	6
	2.6. Организация работы по проведению процедуры определения потенциального исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки
	МУ УКС
	01.01.2022
	31.12.2022
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» Республики Коми


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»

	7
	3.1. Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2021
	31.12.2023
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	8
	3.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ИМ: Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.

ИМ, ИМБТ: Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения.

ИМ, ИМБТ: Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий.

ИМ, ИМБТ: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий.

ИМ, ИМБТ: Количество реализованных мероприятий по реконструкции, капительному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) искусственных дорожных сооружений на них

	9
	3.3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2022
	31.12.2023
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ИМ, ИМБТ: Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми


4

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	3.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в области дорожной деятельности
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2024
	31.12.2026
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения


____________________________________________»
Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 18 сентября 2024 г. № 2811

«Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального округа  «Ухта»

от 10 февраля 2021 г. № 269

«Таблица 2 
Перечень

и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы»

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Направленность
	Принадлежность
	Значения индикатора (показателя)
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2019 факт
	2020 оценка
	2021


	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

	1
	Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании
	процентов от числа опрошенных
	↑
	ИЦ
	56,7
	87,10
	80
	82,0
	44,0
	48,0
	54,0
	60,0
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа»

	2
	Количество выданных муниципальных проездных билетов
	ед.
	↑
	ИЗ1
	13732
	14000
	14000
	14000
	25000
	25000
	25000
	25000
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» Республики Коми
	ед.
	↑
	ИМ, ИМБТ
	19
	20
	23
	23
	20
	13
	13
	13
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	4
	Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах 
	ед.
	↑
	ИМ
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	5
	Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми 
	%
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	-
	-
	-
	70
	80
	85
	90
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	6
	Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
	%
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	-
	-
	-
	75
	90
	95
	95
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	7
	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в 
	%
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	-
	-
	-
	77
	85
	95
	95
	МУ «Управление жилищно-коммунального 


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	городском и пригородном сообщении в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хозяйства»

	8
	Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми
	ед.
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	-
	-
	-
	-
	14
	-
	-
	Комитет по управлению муниципальным имуществом

	Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» 

	9
	Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» Республики Коми
	м
	↑
	ИЗ2
	-
	-
	453,5
	453,5
	453,5
	-
	-
	-
	МУ УКС

	10
	Количество  заданий на проектирование строительства уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, согласованных  с Государственной экспертизой Республики Коми
	ед.
	↑
	ИМ
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	МУ УКС

	
	Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»

	11
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	↑
	ИС, ИЗ3
	54,6
	54,6
	54,6
	54,6
	55,2
	55,6
	60,0
	60,0
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	12
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных 
	километр; тысяча метров
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	-
	-
	4,438
	-
	-
	-
	-
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»


4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании
	процентов от числа опрошенных
	↑
	ИМ
	34,1
	63,7
	65,0
	67,0
	29,0
	33,0
	35,0
	39,0
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	14
	Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения
	километр;

тысяча метров
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	15
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий
	километр; тысяча метров
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	18,78
	18,78
	18,78


	18,78
	18,78
	18,78
	18,78
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	16
	Количество реализованных мероприятий по реконструкции, капительному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) искусственных дорожных  сооружений на них
	ед.
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	17
	Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми
	ед.
	↑
	ИМ, ИМБТ
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»


_________________________________
Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 18 сентября 2024 г. № 2811

«Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального округа  «Ухта»

от 10 февраля 2021 г. № 269

«Таблица 3 

Ресурсное обеспечение
прогнозная (справочная) оценка расходов средств

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Расходы (руб.)

	
	
	
	источник финансирования
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
	 
	ВСЕГО 
	11 006 358.59
	55 863 459.41
	23 132 328.94
	231 236 491.98
	22 735 714.98
	23 351 591.52
	367 325 945.42

	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	бюджет РК
	6 810 064.00
	48 010 679.59
	12 568 563.52
	187 875 051.32
	10 725 722.98
	11 136 210.52
	277 126 291.93

	
	
	Местный бюджет
	4 196 294.59
	7 852 779.82
	10 563 765.42
	43 361 440.66
	12 009 992.00
	12 215 381.00
	90 199 653.49

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	ВСЕГО 
	11 006 358.59
	55 863 459.41
	23 132 328.94
	100 616 491.98
	22 735 714.98
	23 351 591.52
	236 705 945.42

	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	бюджет РК
	6 810 064.00
	48 010 679.59
	12 568 563.52
	57 255 051.32
	10 725 722.98
	11 136 210.52
	146 506 291.93

	
	
	Местный бюджет
	4 196 294.59
	7 852 779.82
	10 563 765.42
	43 361 440.66
	12 009 992.00
	12 215 381.00
	90 199 653.49

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	130 620 000.00
	-
	-
	130 620 000.00

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	130 620 000.00
	-
	-
	130 620 000.00

	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа
	 
	ВСЕГО 
	4 425 288.20
	5 177 581.40
	15 068 547.82
	184 841 893.18
	16 188 925.53
	16 804 802.07
	242 507 038.20

	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	бюджет РК
	3 696 364.00
	4 482 089.00
	8 391 315.52
	147 895 187.98
	7 519 623.53
	7 930 111.07
	179 914 691.10

	
	
	Местный бюджет
	728 924.20
	695 492.40
	6 677 232.30
	36 946 705.20
	8 669 302.00
	8 874 691.00
	62 592 347.10

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1
	Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	ВСЕГО 
	4 425 288.20
	5 177 581.40
	15 068 547.82
	54 221 893.18
	16 188 925.53
	16 804 802.07
	111 887 038.20

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	бюджет РК
	3 696 364.00
	4 482 089.00
	8 391 315.52
	17 275 187.98
	7 519 623.53
	7 930 111.07
	49 294 691.10

	
	
	
	Местный бюджет
	728 924.20
	695 492.40
	6 677 232.30
	36 946 705.20
	8 669 302.00
	8 874 691.00
	62 592 347.10

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	130 620 000.00
	-
	-
	130 620 000.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	130 620 000.00
	-
	-
	130 620 000.00

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах муниципального округа 
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры 
	 
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.3
	Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети 
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети
	Комитет по управлению муниципальным имуществом
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Организация работы по проведению процедуры определения потенциального исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры 
	 
	ВСЕГО 
	6 581 070.39
	50 685 878.01
	8 063 781.12
	46 394 598.80
	6 546 789.45
	6 546 789.45
	124 818 907.22

	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	бюджет РК
	3 113 700.00
	43 528 590.59
	4 177 248.00
	39 979 863.34
	3 206 099.45
	3 206 099.45
	97 211 600.83

	
	
	Местный бюджет
	3 467 370.39
	7 157 287.42
	3 886 533.12
	6 414 735.46
	3 340 690.00
	3 340 690.00
	27 607 306.39

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1
	Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности 
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Республики Коми  и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения 
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	ВСЕГО 
	6 581 070.39
	48 487 863.63
	6 973 273.69
	46 394 598.80
	6 546 789.45
	6 546 789.45
	121 530 385.41

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	бюджет РК
	3 113 700.00
	41 574 228.59
	3 210 200.00
	39 979 863.34
	3 206 099.45
	3 206 099.45
	94 290 190.83

	
	
	
	Местный бюджет
	3 467 370.39
	6 913 635.04
	3 763 073.69
	6 414 735.46
	3 340 690.00
	3 340 690.00
	27 240 194.58

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.3
	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	ВСЕГО 
	-
	2 198 014.38
	1 090 507.43
	-
	-
	-
	3 288 521.81

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	0.00
	0.00
	-
	-
	-
	0.00

	
	
	
	бюджет РК
	-
	1 954 362.00
	967 048.00
	-
	-
	-
	2 921 410.00

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	243 652.38
	123 459.43
	-
	-
	-
	367 111.81

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	0.00
	0.00
	-
	-
	-
	0.00

	3.4
	Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в области дорожной деятельности
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


___________________________________»
Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 18 сентября 2024 г. № 2811

«Приложение № 4
к постановлению администрации

муниципального округа  «Ухта»

от 10 февраля 2021 г. № 269

«Таблица 5

Информация

о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы
	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта 
	Результат использования субсидии 
	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов 

	
	
	
	
	Наименование показателя ед. изм.
	Плановое значение по годам

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа
	1. Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми
	1. Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» Республики Коми
	Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских  перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» Республики Коми, ед.
	23
	23
	20
	13
	13
	13

	
	
	2. Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
	2. Организовано транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
	Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, 
	-
	-
	70
	80
	85
	90


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми, %
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %
	-
	-
	75
	90
	95
	95

	
	
	
	
	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном 
	-
	-
	77
	85
	95
	95


3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	округе «Ухта» Республики Коми, %
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Иные межбюджетные трансферты на приобретение подвижного состава, источником которых являются бюджетные

кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета
	3. Приобретен подвижной состав в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми
	Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми, ед.
	-
	-
	-
	14
	-
	-

	2
	Основное мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения
	1. Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	1. Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения
	Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения, километр; тысяча метров
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	3
	
	2. Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2. Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, километр; тысяча метров
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий, километр; тысяча метров
	18,78
	18,78
	18,78
	18,78
	18,78
	18,78

	4
	
	3. Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов
	3. Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на них
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий, километр; тысяча метров
	-
	4,438
	-
	-
	-
	-


4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	
	4. Субсидия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	4. Завершена реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) искусственных дорожных  сооружений на них
	Количество реализованных мероприятий по реконструкции, капительному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) искусственных дорожных  сооружений на них, ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	6
	Основное мероприятие 3.3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»
	1. Субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	1. Реализованы народные проекты в сфере дорожной деятельности в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми


	Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в муниципальном округе «Ухта» Республики Коми, ед.


	-
	2
	1
	-
	-
	-


________________________________»
