| «УХТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ |  | РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 30 апреля 2008 г. |  | № | 825 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

# О подготовке к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов

# объектов теплоэнергетического

# и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» и с Уставом МОГО «Ухта», во исполнение Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Минпромэнерго РФ от 25 августа 2004 г. и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2008-2009 гг. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2008-2009 гг. согласно приложениям № № 1, 2, 3 и обеспечить их выполнение до 01 сентября 2008 г.

2. Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций и управляющих компаний (ответственные лица, по согласованию): МУП «Ухтажилфонд»,                            ООО «Ремстройсервис», «Управляющая компания» «ДОМ», ООО «Ремонт и услуги», МУП «Водненский жилкомхоз», ООО Управляющая компания «Жилсервис»,                      ООО Управляющая компания «Жилкомсервис», ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «СМУ-13», МУкП «Общежитие», ООО «Газпром трансгаз Ухта» ХОЗУ:

- обеспечить безусловное выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к работе в зимних условиях 2008-2009 гг.;

- обеспечить организацию безусловного выполнения работ в соответствии с предписаниями Ухтинского отдела по технологическому надзору (В.С. Володин), Государственной жилищной инспекции г.Ухты (В.А. Суханов);

- в течение летнего периода 2008 года провести ремонт, режимную наладку и промывку внутренних систем отопления жилых домов, акты промывки представить в Государственную жилищную инспекцию г.Ухты;

- до 01 октября 2008 г. обеспечить создание резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительный период 2008-2009 годов согласно прилагаемому перечню (приложение №4);

3. Муниципальному учреждению «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» (С.В. Ромазанов):

- назначить приказом специалистов, ответственных за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних условиях 2008-2009 гг. и прохождении отопительного периода с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона;

- осуществлять сбор информации для формирования сводных отчетов по МОГО «Ухта» о выполнении мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зимнему периоду 2008-2009 гг. для предоставления в органы надзора и вышестоящие инстанции;

- в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов;

- совместно с Территориальным отделением управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г.Ухте (Роспотребнадзор) (С.Е. Губарец ) обеспечить контроль в сфере защиты прав и законных интересов граждан при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и республиканских стандартов качества, и обеспечения населения МОГО «Ухта» холодной и горячей водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям;

- совместно с отделом экономического развития активизировать работу по погашению муниципальными учреждениями долгов перед организациями коммунального комплекса;

- осуществлять контроль:

- за выполнением понедельных планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2008-2009 годов и предоставлять их результаты на рассмотрение в Межведомственную комиссию по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода 2008-2009 гг.;

- за финансированием работ по подготовке к работе в зимних условиях, целевым использованием бюджетных средств, выделенных на подготовку к зиме.

4. Управляющим организациям и МУ «Центр жилищных расчетов»                            (Е.А. Щелканова) обеспечить непрерывную работу по взысканию образовавшейся задолженности с населения за оказываемые организациями жилищно-коммунальные услуги.

5. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения Агентства РК по социальному развитию по г.Ухте (Крашенинникова Н.И.), Управлению по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» (Мигуновой О.А.) обеспечить заготовку твердого топлива (дров) для населения в соответствии с нормами отпуска, утвержденными решением Совета МОГО «Ухта».

6. Руководителям учреждений и организаций МОГО «Ухта»:

- обеспечить подготовку объектов социально-культурной сферы, образования, здравоохранения к работе в зимних условиях 2008-2009 гг.;

- продолжить работу по установке приборов учета тепла, горячей и холодной воды на объектах бюджетной сферы за счет имеющихся источников финансирования, в том числе привлечения кредиторов коммерческих банков. Со дня приемки приборов учета в эксплуатацию расчеты с поставщиками коммунальных услуг производить только по показаниям этих приборов и на основании отрегулированного договора на обеспечение коммунальными услугами;

- обеспечить оплату поставщикам топливно-энергетических ресурсов текущего потребления ресурсов, а также погашение до начала отопительного сезона 2008-2009 годов образовавшейся задолженности, для чего заключить соглашения по ее реструктуризации с ресурсоснабжающими организациями.

7. Директору МУП «Ухтаводоканал» (Т.Н. Солянова):

- в течение летнего периода 2008 года провести замену ветхих наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации согласно плану капитального ремонта;

- до начала отопительного периода 2008-2009 г.г. выполнить: регламентные работы по промывке водоводов и резервуаров чистой воды, ремонт и ревизию запорной арматуры на внутренних и наружных сетях водоснабжения и водоотведения, ремонт колодцев канализации и водопровода, ревизию пожарных гидрантов;

- в течение летнего и осеннего периодов 2008 г. выполнить ремонт и утепление водоразборных колонок и пожарных гидрантов, в том числе хомутов заводского изготовления для ликвидации порывов на магистральных водоводах;

- до 01 октября 2008г. обеспечить создание резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительный период 2008-2009 годов согласно прилагаемому перечню (приложение № 4).

8. Директору МУП «Ухтаспецавтодор» (Р.Т. Сагдееву):

- до начала отопительного периода 2008-2009 г.г. провести ремонт и подготовку спецтехники и зимней уборочной техники;

- в срок до 15.10.2008 выполнить консервацию летней уборочной техники;

- в течение летнего периода 2008 года обеспечить приобретение противогололедной (песчано-соляной) смеси в необходимом объеме;

- в течение летнего периода 2008 года выполнить промывку и очистку сетей и колодцев ливневой канализации.

9. Директору МУП «Ухтаэнерго» (В.В. Мищенко):

- продолжить работу по установке приборов учета тепла, горячей и холодной воды на муниципальных объектах теплоэнергетики (котельных и тепловых сетях) за счет имеющихся источников финансирования, в том числе привлечения кредиторов коммерческих банков. Со дня установки приборов расчеты с поставщиками коммунальных услуг производить только по показаниям этих приборов.

10. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г.Ухты (А.А. Тарбеев ) в 2008 году организовать учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

11. Рекомендовать  руководителям энергоснабжающих организаций (ответственное лицо, по согласованию): «УТС» ОАО «ТГК-9», ОАО «ЗСМК», ООО «Тепловик»,              ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», ООО «Энергетика», МУП «Ухтаэнерго», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения:

- в трехнедельный срок после завершения отопительного периода 2007-2008 гг. провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность с рабочим давлением в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.марта 2003 г. № 115, и в течение летнего периода 2008 года провести ремонт, режимную наладку и промывку наружных сетей горячего водоснабжения;

- представить до начала гидравлических испытаний в Государственную жилищную инспекцию г.Ухты и МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» графики их проведения;

- обеспечить поставку угля для котельных на начало отопительного сезона 2008-2009 годов в объемах, обеспечивающих 45 суточный запас;

- обеспечить поставку нефтепродуктов для котельных на начало отопительного сезона 2008-2009 годов в объемах, обеспечивающих нормативный запас;

- до 01 октября 2008 г. создать нормативный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительный период 2008-2009 годов, создать в полном объеме запасы резервного топлива, необходимый запас дизельного топлива и масел, заключить договоры на поставку топлива (приложение № 4);

- к началу отопительного сезона разработать и утвердить схемы взаимодействия с предприятиями любых форм собственности, имеющих в городе и пригородной зоне передвижные (мобильные) дизельные электростанции, на случай аварийных отключений от электроснабжения источников теплоснабжения;

- к началу отопительного сезона утвердить в администрации МОГО «Ухта» и Управлении по делам ГО и ЧС г.Ухты «Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций», которые должны быть составлены для каждого источника теплоснабжения, электроснабжения, сетей;

12. Ресурсоснабжающим организациям, жилищно-эксплуатационным и управляющим организациям независимо от форм собственности:

- «УТС» ОАО «ТГК-9», Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети», Трест «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз»,                      ОАО «ЗСМК», ООО «Тепловик», ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», ООО «Энергетика», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения, МУП «Ухтаводоканал»,                    МУП «Ухтаэнерго», МУП «Ухтаспецавтодор».

- ООО «Управляющая компания «Жилсервис», ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис», ООО «Управляющая компания «Дом», ООО «Ремстройсервис»,                 ООО «СМУ-13», ООО «Ремонт и услуги», ООО «Газпром трансгаз Ухта» ХОЗУ,                ООО «Ухтинская управляющая компания», МУП «Ухтажилфонд», МУП «Водненский жилкомхоз», МУкП «Общежитие»;

- назначить приказом ответственных специалистов за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов к работе в зимних условиях 2008-2009 гг. и прохождении отопительного периода с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона, копии приказов представить в МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» до 5 мая 2008 г.;

- для подготовки информации Правительству Республики Коми о ходе подготовки МОГО «Ухта» к отопительному сезону обеспечить формирование сводных отчетов о выполнении мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2008-2009 гг. для предоставления в МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта»;

- по прилагаемым приложениям №№1, 2, 3 начиная с 01 июня 2008г., ежемесячно, до  29 числа текущего месяца;

- по прилагаемому приложению № 5 плановые цифры до 21 мая 2008 г., в дальнейшем сводный отчет ежемесячно, до 29 числа текущего месяца;

- по приложению № 6, начиная с 01 июня 2007 г., еженедельно в понедельник;

- в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов.

13. Рекомендовать Ухтинскому отделу по технологическому надзору                        (В.С. Володин, по согласованию), Государственной жилищной инспекции г.Ухты         (Суханов В.А., по согласованию), Управлению по делам ГО и ЧС г.Ухты (Тарбеев А.А., по согласованию) обеспечить контроль за подготовкой жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в зимних условиях и оформлением актов проверки готовности жилищно-коммунальных предприятий к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

14. Создать Межведомственную комиссию по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода 2008-2009 гг. и утвердить ее состав согласно приложению № 8.

15. Межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода 2008-2009 гг.:

- еженедельно, начиная с 01 июня 2008 г., рассматривать результаты выполнения понедельных планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2008-2009 годов с принятием мер по их безусловному исполнению.

16. Начальнику МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»                     (С.В. Ромазанов) в срок до 30.04.2008 разработать и предоставить на утверждение в администрацию МОГО «Ухта» Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2008-2009 г.г. (приложение № 9).

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Филиппову Т.А.

18. Снятие с контроля настоящего постановления 10 ноября 2008 г.

Руководитель

администрации МОГО «Ухта»							О.В. Казарцев

Приложение № 1

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства

МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2008-2009 гг.

| Наименование мероприятий | Ед. изм | МУП «Ухтаэнерго» котельные | ОАО «ТГК-9» филиал «УТС» | ООО «Энергетика» | ООО «Тепловик» | ОАО «ЗСМК» | ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.Дежнево | п.Югэр | с.Кедва | п.Герд - Ель | п.Тобысь | п.Ярега |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт экономайзера |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Кап. ремонт котлоагрегатов | шт. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт котлоагрегатов и бойлерных установок | шт. | - | - | - | - | - | - | 32 / 23 | 2 | 3 | 7 | 7 | - |
| Ремонт водонагревателей | шт. | - | - | - | - | - | - | 41 | 2 | 8 | - | 2 | - |
| Замена запорной арматуры | шт. | - | 3 | - | - | - | - | по необходимост | 3 | 10 | 10 | - | - |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 7 | 56 | - | - | 42 | 11 | 3200 | 84 | 112 | 80 | 36 | - |
| Ревизия и ремонт КИП | шт. | - | 24 | - | 27 | 8 | 6 | 2330 | 4 | 38 | 72 | 22 | - |
| Гидравлические испытания котлоагрегатов и водонагреват. | шт. | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 32 | - | 1 / 6 | 7 | 7 | - |
| Режимно-наладочные работы | шт. | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Установка узлов учета тепла | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка резервных источников электроснабжения | шт. | - | 1 | 1 | 1 | планируется закупка до 01.10.08 г. | 3 | 1 | 1 | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание запасов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефть | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь | т | - | - | 68 | - | 600 | 466 | - | - | - | - | - | - |
| мазут | т | - | - | - | - | - | - | 1425 | 500 | - | - | - | - |
| дизельное топливо | л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бензин | л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сети теплоснабжения и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей | м | - | 16 | - | - | - | - | 443960 | 60 | 3500 | - | 254 | - |
| Замена ветхих участков тепловых сетей и ГВС | м | 10 | 28 | - | - | - | - | 7720 | 620 | 200 | - | 26 | - |
| Ремонт теплоизоляции с восстановлением антикорроз. покрытия | м³ | - | - | - | 1 | 1,1 | 1,5 | 164 | 5 | 50 | 10 | 16 | 110 |
| Замена запорной арматуры | шт. | - | 10 | 2 | - | - | - | 32 | 12 | 4 | 3 | 12 | - |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | - | 32 | 6 | 37 | 14 | 16 | 345 | 40 | 52 | 40 | 34 | 22 |
| Ревизия и ремонт насосов | шт. | 3 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 84 | 9 | 15 | 20 | 2 | - |
| Замена ветхих сетей водопровода | м | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Ревизия и ремонт эл. и гидравличес-ких приводов | шт. | 3 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 68 | 14 | 3 | - | - | - |
| Гидропневматическая промывка трубопроводов | км | 0,351 | 2998 | 0,4 | 0,667 | - | - | - | 30,2 | 3,5 | 0,2 | 7,2 | - |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | км | 0,351 | 2998 | 0,4 | 0,667 | 0,055 | 1026 | 221,98 | 30,2 | 3,5 | 6,0 | 7,2 | 3,65 |
| Наладка тепловых сетей ( установка шайб) | км | - | 16 | - | - | - | - | 221,98 | 30,2 | 3,5 | - | - | - |
| Ревизия и ремонт установок химводоочистки | шт. | - | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - |

____________________________________

Приложение № 2

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке электроэнергетического и газового хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2008-2009 гг.

| Мероприятия | Ед. изм. | Трест «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз» | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | МУП «Ухтаэнерго» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопроводы |  |  |  |  |
| 1. Техническая подготовка газопроводов и сооружений на них | км | 350,4 |  | - |
| 2. Приборное обследование подземных газопроводов с определением коррозийной активности грунтов | км | 92,4 |  | - |
| 3. ГРС Крутая – Войвож (техническое обслуживание) | км |  |  | 102,215 |
| 4. Веселый Кут – Герд- Ель (техническое обслуживание) | км | 6,838 обслуживание по договору с МУП «Ухтаэнерго» |  | 6,838 - на балансе |
| 5. ГРП п. Дежнево – котельная Дежнево (техническое обслуживание) | км |  |  | 0,280 |
| 6. От места врезки газопровода УСМН – котельная Югер (техническое обслуживание) | км | 0,925 обслуживание по договору с МУП «Ухтаэнерго» |  | 0,925 - на балансе |
| Сети электропередач |  |  |  |  |
| 1. ВЛ-10 кВт яч. 8 ПС «Боровая» | км |  |  | 12,7 |
| ТП- 445 | км. |  |  | 1,1 |
| ТП - 119 | км. |  |  | 0,225 |
| ТП- 197 | км. |  |  | 0,02 |
| 2. ВЛ- 6 кВ ПС «УТС» яч. 11; 37 | км |  | Замена 6 опор 0,77 км. |  |
| 3. ВЛ-6 кВ РП «УРМЗ» яч. 18-ТП 150 | км |  | Замена 16 опор 1,12 км. |  |
| 4. ВЛ-10 кВ ПС «Боровая» яч.5 | км |  | Замена 20 опор 1,4 км. |  |
| 5. Вл-35 кВ № 13 ПС «Водный» - ПС «Боровая» | км |  | Замена 45 опор 10,35 км |  |

2

| Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-255 ( ул.Октябрьская) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-148 ( ул.Зерюнова) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-154 ( п.УРМЗ) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 3 |
| ТП-41 ( п.УРМЗ) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП- Югэр ( котельная) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-740 ( п.Седью) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| КТП 40-10-81-У1 ( ул.Сенюкова) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| КТП-Тобысь ( п. Тобысь) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| КТПН 10/400 «Кедва» (п.Кедва) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| КТП 10/250 «Поромес» ( п.Поромес ) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |

__________________________________

Приложение № 3

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2008-2009 гг.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | План | Общее кол-во на обслуж. участке | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и ревизия запорной арматуры р/узлов, разводных колец, стояков, систем отопления (по графику). | дом | 1191 | 1255,0 |  |  |
| 2. | То же систем ГВС (по графику). | дом | 302 | 302 |  |  |
| 3. | Промывка систем отопления (по графику). | дом | 1191 | 1191 |  |  |
| 4. | Опрессовка систем отопления. | дом | 1191 | 1191 |  |  |
| 5. | Замена труб отопления. | п.м | 2545 | 1185214,0 |  |  |
| 6. | То же, ГВС. | п.м | 1525 | 225062,0 |  |  |
| 7. | Восстановление теплоизоляции труб отопления. | п.м | 3526 | 309229,0 |  |  |
| 8. | Замена приборов отопления. | кВт | 92,47 | 87575,2 |  |  |
| 9. | Профремонт электрообору-дования жилых домов. | дом | 625 | 1328 |  |  |
| 10. | Восстановление освещения в р/узлах, подвалах, чердаках. | дом | 270 | 1042 |  |  |
| 11. | Ремонт дворового освещения. | дом | 222 | 1176 |  |  |
| 12. | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | п.м | 878 | 55618 |  |  |
| 13. | Ремонт и утепление входных дверей в подъездах. | шт. | 933 | 5208 |  |  |
| 14. | Остекление л/клеток, слуховых окон. | м² | 2269,8 | 238303,1 |  |  |
| 15. | Ремонт отмосток и водоотводных лотков. | м² | 4039,6 | 123936,7 |  |  |
| 16. | Ремонт слуховых окон в чердачных домах. | шт. | 293 | 2996,0 |  |  |
| 17. | Ремонт оголовков дымовентиляционных каналов. | шт. | 196,0 | 7796,0 |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Ремонт шиферных кровель. | м² | 6213,4 | 614544,9 |  |  |
| 19. | Ремонт рулонных кровель | м² | 14858,0 | 317992,0 |  |  |
| 20. | Ремонт цоколей и фасадов | м² | 8075,7 | 755049,0 |  |  |
| 21. | Ремонт крылец и козырьков. | шт. | 265,0 | 6476,0 |  |  |
| 22. | Ремонт балконов. | шт. | 15 | 35362,0 |  |  |
| 23. | Герметизация вводов инженерных сетей. | ввод | 1 | 58 |  |  |
| 24. | Установка пружин на входных дверях. | шт. | 2692,0 | 5039,0 |  |  |
| 25. | Заготовка песка для подсыпки. | м³ | 671,5 | 524,0 |  |  |
| 26. | Замена задвижек/вентилей. 164/1683 | шт./ шт. | 1847 | 68149,0 |  |  |
| 27. | Паспорта готовности жилых домов. | дом | 1330 | 1330 |  |  |
|  | II. Капитальный ремонт. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт шиферной кровли. | м² |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт рулонной кровли. | м² |  |  |  |  |
| 3. | Герметизации швов. | п.м |  |  |  |  |
|  | III. Объекты водоснабжения и канализации. |
|  | Наружные сети. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт колодцев канализации, водопровода. | шт. | 120 | 10000 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей водоснабжения. | км | 3,6 | 361,5 |  |  |
| 3. | Замена ветхих сетей канализации. | км | 0,165 | 272,1 |  |  |
| 4. | Ревизия пожарных гидрантов. | шт. | 14 | 423 |  |  |
|  | Внутренние сети: |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхих сетей водопровода. | км | 2,7 | 153,024 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей канализации. | км | 0,09 | 14,790 |  |  |
| 3. | Ремонт трубопроводов канализации. | км | - | - |  |  |
| 4. | Ремонт трубопроводов водопровода. | км | - | - |  |  |
| 5. | Ремонт и ревизия запорной арматуры. | шт. | 572 | 22044 |  |  |
|  | IV. Объекты наружного освещения. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и замена светильников. | шт. | 86,0 | 3911,0 |  |  |
| 2. | Замена опор наружного освещения. | шт. | 25 | 2766 |  |  |
| 3. | Замена силовых проводов. | п.м | 2040,0 | 100403,0 |  |  |
| 4. | Натяжка проводов. | п.м | 1000,0 | 99483,0 |  |  |
|  | V. Дорожно-мостовое хозяйство. |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и завоз песка. | м³ | 4862 |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приобретение противогололедной смеси. | т | 320 |  |  |  |
| 3. | Ремонт спецтехники: | Ед. | 81 | 81 |  |  |
| 3.1. | Подготовка мусоровозов. | ед. | 19 | 19 |  |  |
| 3.2. | Подготовка зимней уборочной техники. | ед. | 43 | 43 |  |  |
| 3.3. | Автосамосвалы. | ед. | 19 | 19 |  |  |

_____________________________________

Приложение № 4

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

Размеры

обязательного минимального резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства

МОГО «Ухта» в отопительном сезоне 2008-2009 г.г.

| № п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Всего | в том числе по отраслям | Стоимость единицы продукции (тыс.руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилищ ное хозяйс тво | Водо- снаб-жение | Канали- зация | Теплоснабжение |  |  |
| 1. | Прокат черных металлов | тонн | 11,33 | 5,5 | 2,5 | 2 | 1,33 | 25 | 283,25 |
| 2. | Сталь листовая, оцинкованная, алюминированная, освинцованная и металлопластиковая | тонн | 1 | 0,45 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 40 | 40 |
| 3. | Трубы стальные - всего: | тонн | 33,36 | 7,85 | 6,16 | 3,55 | 15,8 |  | 1092,24 |
| 3.1. | Трубы - нефтепроводные бесшовные и электросварные | тонн | 10,4 | 0,2 | 2,3 | 1,5 | 6,4 | 35 | 364 |
| 3.2. | Трубы водогазопроводные (газовые) | тонн | 12,6 | 7,4 | 1,3 | 0,6 | 3,3 | 30 | 378 |
| 3.3. | Трубы сварные больших диаметров (свыше 400 мм) | тонн | 6,24 | 0 | 2,07 | 0,8 | 3,37 | 35 | 218,4 |
| 3.4. | Трубы катанка (общего назначения) | тонн | 2,43 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,53 | 32 | 77,76 |
| 3.5. | Трубы тянутые (включая подшипниковые) | тонн | 1,69 | 0,1 | 0,24 | 0,15 | 1,2 | 32 | 54,08 |
| 4. | Трубы чугунные напорные | тонн | 7,7 | 2,5 | 0,2 | 5 | 0 | 24 | 184,8 |
| 5. | Канаты стальные (тросы) | тонн | 1,08 | 0,36 | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 35 | 37,8 |
| 6. | Электроды сварочные | тонн | 2,2 | 0,45 | 1 | 0,4 | 0,35 | 39 | 85,8 |
| 7. | Цемент | тонн | 16,3 | 10,8 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 3 | 48,9 |
| 8. | Листы асбестоцементные (шифер) | т. усл. плит | 4,03 | 3,8 | 0,12 | 0,11 | 0 | 168 | 677,04 |
| 9. | Стекло строительное (оконное) | кв.м | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 18,9 |
| 10. | Материалы мягкие кровельные | тыс.кв.м | 4,66 | 4 | 0,16 | 0,1 | 0,4 | 23 | 107,18 |
| 11. | Пиломатериалы | куб.,м. | 23,3 | 15 | 2 | 2,3 | 4 | 3 | 69,9 |

2

| 12. | Кабеля силовые на напряжение до 1 кВ (типа ОРГ, ВРГ НРГ) | км | 0,23 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 99 | 22,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Кабели силоваые на напряжение 1 кВ и выше (бронекабели) | км | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 320 | 64 |
| 14. | Кабеля силовые гибкие (шланговые и трубовые) | км | 1,25 | 0,5 | 0,35 | 0,15 | 0,25 | 30 | 37,5 |
| 15. | Провода установочные | км | 1,505 | 1,08 | 0,125 | 0,1 | 0,2 | 24 | 36,12 |
| 16. | Шнуры осветительные | км | 0,93 | 0,7 | 0,13 | 0,1 | 0 | 12 | 11,16 |
| 17. | Кабеля контрольные | км | 0,72 | 0,3 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | 24 | 17,28 |
| 18. | Задвижки и затворы из серого чугуна | шт | 107 | 44 | 26 | 22 | 15 | 1,5 | 160,5 |
| 19. | Задвижки и затворы стальные | шт | 172 | 56 | 23 | 18 | 75 | 4 | 688 |
| 20. | Арматура промышленная трубопроводная из серого и ковкого чугуна | шт | 85 | 56 | 7 | 7 | 15 | 0,2 | 17 |
| 21. | Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов | шт | 199 | 149 | 7 | 5 | 38 | 0,24 | 47,76 |
| 22. | Арматура промышленная трубопроводная стальная | шт | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2,2 | 15,4 |
| 23. | Арматура осветительная | шт | 1642 | 1470 | 70 | 50 | 52 | 0,18 | 295,56 |
| 24. | Насосы центробежные | шт | 37 | 0 | 23 | 8 | 6 | 60 | 2220 |
| 24.1. | в т.ч. насосы погружные | шт | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25. | Трансформаторы малой мощности | шт | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,4 | 32,4 |
| 26. | Электродвигатели малой мощности от 0,25 до 100 кВт | шт | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 | 234 |
| 27. | Радиаторы и конвекторы отопительные | кВт | 103 | 100 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,16 | 119,48 |
| 28. | Оборудование для коммутации электроэнергии (масляные выключатели, выключатели нагрузки) | шт | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6668,7 |

____________________________

Приложение № 5

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

# Форма статистического отчета №1  - ЖКХ (зима) срочная на  «___» ____________ 2007г.

# Название организации  ___________________________________________________.

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 20 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 26 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 28 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 36 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 38 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от форм собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от форм собственности | 53 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от форм собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: -уголь | 60 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м³ | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ к зиме | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| из них: -на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе: | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| -уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                      __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2008 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

___________________________________________________

___________________________                                            «_____» ________________ 2007 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

Приложение № 6

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

# Форма статистического отчета №1  - ЖКХ (зима) краткая на  «___» ____________ 2007г.

# Название организации  ___________________________________________________.

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                      __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2008 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

Район тепловой сети 						Приложение № 7

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

| А К Т о наполнении и промывке тепловой сети и систем теплопотребления |
| --- |
| Абонент ( участок т/с)_____________________ | от _______________ 200____ г. Адрес___________________________ |
| Мы нижеподписавшиеся, представитель района теплосети и представитель абонента ________________ |
| __________________________________________________________________________________________ |
| ___________________________________________________________________ составили настоящий акт |
| о том, что «________» ____________200____________г. произведено наполнение, промывка трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления при Т2= ______________________ Сº, на что израсходовано воды |
| G наполнение_ = промывка = | промывка проведена при Рi = кгс/см2 в течение мин. непрерывно со сбросом в дренаж через вентиль D = мм._______ с интервалом через 15 мин. |
| Количество теплоты, содержащейся в воде, израсходованной на наполнение, промывку трубопроводов сети ( систем) при температуре исходной воды на котельной Т х.в.= __________ Сº |
| составляет: |
| Q – G ( T2 – T ) * 0,001 - _____________________ Гкал. |
| Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за тепло и воду, израсходованные при наполнении, промывке тепловой сети и систем теплопотребления. |
| Замечания, выявленные в ходе промывки |

Представитель района теплосети

Представитель абонента

___________________________________

Приложение № 8

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

# СОСТАВ

Межведомственной комиссии по вопросам подготовки

жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях  2008 -2009 гг. и прохождении отопительного периода.

| Казарцев О.В. | - | руководитель администрации МОГО «Ухта», председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Филиппова Т.А. | - | первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя комиссии |
| Тарбеев А.А. | - | начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Ухты, заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| Ромазанов С.В. | - | начальник МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя комиссии |
| Суханов В.А. | - | заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РК, ответственный работник Минархстрой РК |
| Зубрилина С.П. | - | ведущий инженер производственного отдела МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта», секретарь комиссии |

Члены комиссии:

| Мигунова О.А. | - | начальник Управления по работе с территориями |
| --- | --- | --- |
| Климушев Е.А. | - | начальник Треста «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз» (по согласованию) |
| Володин В.С. | - | начальник Ухтинского отдела по технологическому надзору (по согласованию) |
| Ревин О.Д. | - | заместитель начальника Ухтинского отдела по технологическому надзору (по согласованию) |
| Соколов В.П. | - | начальник Финансового управления Минфина РК в г.Ухте (по согласованию) |
| Чухнов О.В. | - | директор филиала ОАО «ТГК-9» «УТС» (по согласованию) |
| Чайников С.П. | - | генеральный директор ООО «Комирегионгаз» (по согласованию) |
| Рогачев В.Е. | - | директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» (по согласованию) |
| Солянова Т.Н. |  | директор МУП «Ухтаводоканал» (по согласованию) |

________________________________

Приложение № 9

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 30 апреля 2008 г. № 825

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

муниципального образования городского округа «Ухта»

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2008-2009 годов.

2008 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| в финансовых средствах на подготовку к отопительному сезону 2008-2009 г.г. |
|  |  | ( с учетом затрат на топливо на начало отопительного сезона ) |  |  |
| Наименование муниципального поселения | На ремонтно-восстановительные работы ( тыс.руб) | Приобретение топлива | На приобретение резервных ДГ (тыс.руб) | ИТОГО ( тыс.руб) |
|  |  | уголь | мазут | дрова | щепа | д/топливо |  |  |
|  |  | Потребность на начало отопительного сезона (тн) | Стоимость с учетом трансортных затрат (тыс.руб) | Потребность на начало отопительного сезона (тн) | Стоимость с учетом трансортных затрат (тыс.руб) | Потребность на начало отопительного сезона (тн) | Стоимость с учетом трансортных затрат (тыс.руб) | Потребность на начало отопительного сезона (тн) | Стоимость с учетом трансортных затрат (тыс.руб) | Потребность на начало отопительного сезона ( тн) | Стоимость с учетом трансортных затрат (тыс. руб) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п.Озерный | 525,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,32 |
| п.Водный | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| п.Подгорный | 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 |
| г. Ухта | 40 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 73,6 |  | 40192,60 |
| п. Шудаяг | 8 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8451,00 |
| п. Дальний | 5 601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5601,00 |
| п. Ветлосян | 3 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3262,00 |
| п. Ярега | 7 606,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 27,6 |  | 7633,60 |
| п. Седью | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 18,4 |  | 2174,40 |
| п. Боровой | 4 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 64,4 |  | 4369,40 |
| п.Кедва, п.Югер, п.Дежнево, п.Ярега, п.Герд-ель,п.Тобысь | 1 880,66 | 1134 | 2703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 6167,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПОДГОТОВКА |  |  |
|  | котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2008 -2009 г.г. |  |
|  |  | (независимо от ведомственной принадлежности) |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План ( ед.) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт. Водный |  |  |  | ООО "Энергетика" | 1 |  |
| п.Озерный |  |  |  | ОАО "ЗСМК" |  | 1 |  |
| п. Подгорный |  |  |  | ООО "Тепловик" | 1 |  |
| п.Ярега котельная нефтешахты №1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" НШУ "Яреганефть" | 1 |  |
| п.Нижний Доманик котельная нефтешахты №3 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" НШУ "Яреганефть" | 1 |  |
| г. Ухта |  |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| п. Шуда-Яг |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| п. Дальний |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| п. Ветлосян |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| п. Ярега |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| п. Седью |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| п. Боровой |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| п.Кедва |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Югэр |  |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Дежнево |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Ярега |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Герд-Ель |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Тобысь |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЛАН |  |
|  | капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения |
|  |  | к отопительному сезону 2008-2009 г.г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единиц |
| Наименование муниципального поселения | План | Эксплуатирующие предприятия |  |  |
|  |  | муниципальные | ОАО "КТК" | ОАО "ТГК-9" | ведомства |
|  |  | ЖКХ | администрация поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МОГО "Ухта" |  |  | г. Ухта |  | 1 |  |
|  |  |  | п. Шуда-Яг |  | 1 |  |
|  |  |  | п. Ярега |  | 1 |  |
| Итого |  |  |  |  | 3 |  |

|  |  |  |  | приложение № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт |  |
|  | котлоагрегатов на котельной коммунального назначения |  |
|  | ( независимо от ведомственной принадлежности ) |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование ( номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | Районная котельная филиала ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 | Водогрейный котел ПТВМ-100 |  |
| п. Шуда-Яг | Котельная п. Шуда-Яг филиала ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 | Паровой котел АВА-4-00 |  |
| п. Ярега | Котельная п. Ярега филиала ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 | Паравой котел ДКВР-6,5/13 |  |
| Итого |  | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  | приложение № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена котлоагрегатов |  |  |
|  | (независимо от ведомственной принадлежности ) |  |  |
| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование ( номер) котельной | Марка котла, подлежащего замене | Кол-во | Марка установлива- емого котла | Количество | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п.Кедва | МУП "Ухтаэнерго" | КВ-300 | 2 | "Котел Григорьева" 0,2 МВт. | 2 |  |
| Итого |  |  | 2 |  | 2 |  |

|  |  | приложение № 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка |  |  |
| центральных тепловых пунктов |
| к отопительному сезону 2008-2009 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности ) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Нижний Доманик | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" УСО г. Ухта | 1 |  |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 5 |  |
| ИТОГО |  | 6 |  |

|  |  |  | приложение № 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА |
| тепловых сетей с выполнением регламентных работ по испытаниям и ремонту |
| к отопительному сезону 2008-2009 г.г. |
| ( независимо от ведомственной принадлежности ) |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей ( км) | Фактически подготовлено ( км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт. Водный | ООО "Энергетика" | 30,199 |  |
| п.Озерный | ОАО "ЗСМК" | 2,400 |  |
| п. Подгорный | ООО "Тепловик" | 3,5 |  |
| п. Ярега | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" УСО Г. Ухта | 6,700 |  |
| п. Нижний Доманик | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" УСО Г. Ухта | 0,500 |  |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 166,700 |  |
| п. Шуда-Яг | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 12,010 |  |
| п. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 7,830 |  |
| п. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 4,150 |  |
| п. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 4,430 |  |
| п. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 16,840 |  |
| п. Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 10,020 |  |
| п.Герд-Ель-теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,667 |  |
| п.Дежнево -теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,314 |  |
| п.Югэр- теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 2,998 |  |
| п.Кедва - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,345 |  |
| п.Ярега - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 1,026 |  |
| п.Тобысь - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,911 |  |
| п.Водный - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,210 |  |
| теплосети г.Ухта | МУП "Ухтаэнерго" | 2,261 |  |
| теплосети п.Ярега | МУП "Ухтаэнерго" | 0,322 |  |
| теплосети п.Шудяг | МУП "Ухтаэнерго" | 0,327 |  |
| теплосети п.Боровой | МУП "Ухтаэнерго" | 0,917 |  |
| теплосети п.Дежнево | МУП "Ухтаэнерго" | 0,510 |  |
| теплосети п.УРМЗ | МУП "Ухтаэнерго" | 1,400 |  |
| с. Ветлосян, п. Подгорный | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) | 1,758 |  |
| г. Ухта | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) | 1,900 |  |
| ИТОГО |  | 281,145 |  |
|  |  |  | приложение № 8 |
| Замена |
| ветхих тепловых сетей |
| к отопительному сезону 2008-2009 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей ( км.) | План по замене (км) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п.Подгорный | ООО "Тепловик" | 0,200 | 0,200 |  |
| пгт. Водный | ООО "Энергетика" | 8,286 | 1,000 |  |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 12,770 | 5,400 |  |
| п. Шуда-Яг | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1,800 | 0,812 |  |
| п. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1,000 | 0,400 |  |
| п. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 0,400 | 0,240 |  |
| п. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1,600 | 0,755 |  |
| п. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 0,080 | 0,058 |  |
| п. Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 0,150 | 0,055 |  |
| п. Дежнево - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 1,800 | 0,020 |  |
| п.Югэр - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" |  | 0,028 |  |
| ИТОГО |  | 28,086 | 8,968 |  |

|  |  | приложение № 9 |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА |
| водопроводных сетей |
| к отопительному сезону 2008 -2009 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км.) | Факт ( км.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, п.Ветлосян, ст.Ветлосян, п.Подгорный, п.Дальний, п.Югэр, п.Озерный, п.Дежнево, Сырочай, Бельгоп | МУП "Ухтаводоканал" | 236,40 |  |
| п.Ярега, п.Шудаяг | МУП "Ухтаводоканал" | 71,00 |  |
| п.Водный, п.Боровой, п.Герд-Ель, п.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" | 38,70 |  |
| п.Кэмдин, п.Седью, д.Лайково | МУП "Ухтаводоканал" | 15,36 |  |
| п.Озерный | ОАО "ЗСМК" | 0,30 |  |
| п.Югэр - водопроводные сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,70 |  |
| п. Дежнево - водопроводные сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,30 |  |
| пгт. Ярега | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" УСО г. Ухта | 0,30 |  |
| п. Нижний Доманик | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" УСО г. Ухта | 0,50 |  |
| ИТОГО |  | 363,56 |  |

|  |  |  | приложение № 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАМЕНА |
| ветхих водопроводных сетей |
| к отопительному сезону 2008-2009 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км.) | План по замене (км.) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Ухта, УРМЗ, п.Ветлосян, ст.Ветлосян, п.Подгорный, п.Дальний, п.Югэр, п.Озерный, п.Дежнево, Сырочай, Бельгоп | МУП "Ухтаводоканал" | 30,5 | 1,000 |  |
| п.Водный, п.Боровой, п.Герд-Ель, п.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" |  | 0,200 |  |
| п.Югэр - сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,192 | 0,000 |  |
| п.Дежнево - сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,302 | 0,020 |  |
| ИТОГО |  | 30,994 | 1,220 |  |

|  |  | приложение № 11 |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА |
| канализационных сетей |
| к отопительному сезону 2008-2008 г.г. |
| ( не зависимо отведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км.) | Факт (км.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, п.Ветлосян, ст.Ветлосян, п.Подгорный, п.Дальний, п.Югэр, п.Озерный, п.Дежнево, Сырочай, Бельгоп | МУП "Ухтаводжоканал" | 199,70 |  |
| п.Ярега, п.Шудаяг | МУП "Ухтаводжоканал" | 36,60 |  |
| п.Водный, п.Боровой, п.Герд-Ель, п.Тобысь | МУП "Ухтаводжоканал" | 24,50 |  |
| п.Кэмдин, п.Седью, д.Лайково | МУП "Ухтаводжоканал" | 11,30 |  |
| п.Озерный | ОАО "ЗСМК" | 0,10 |  |
| пгт. Ярега | ООО "Лукойл-Коми" УСО г.Ухта | 0,25 |  |
| п.Югэр - сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,15 |  |
| ИТОГО |  | 272,60 |  |

|  |  | приложение № 12 |
| --- | --- | --- |
| Замена |
| ветхих канализационных сетей |
| к отопительному сезону 2008-2009 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План ( тыс.м2) | Факт (тыс.м2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Водный, п.Боровой, п.Герд-Ель, п.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" | 0,165 |  |
| ИТОГО |  | 0,165 |  |

|  |  | Приложение № 13 |
| --- | --- | --- |
| Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2008-2009гг. (муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоотведению предприятиями и организациями всех собственности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План ( тыс.м2) | Факт ( тыс.м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | ООО "Ремстройсервис" | 978,600 |  |
| п.г.т. Ярега | ООО "Управляющая компания "Жилсервис" | 168,480 |  |
| п.г.т. Ярега | ООО "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 29,493 |  |
| п.г.т. Шудаяг | ООО "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 74,439 |  |
| г.Ухта | ООО "Ремонт и услуги" | 127,929 |  |
| п.г.т. Водный | МУП "Водненский ЖКХ" | 147,530 |  |
| п.с.т. Боровой | МУП "Водненский ЖКХ" | 37,340 |  |
| п.с.т. Тобысь | МУП "Водненский ЖКХ" | 3,290 |  |
| п.с.т. Герд-Ель | МУП "Водненский ЖКХ" | 2,330 |  |
| п.с.т. Веселый Кут | МУП "Водненский ЖКХ" | 1,610 |  |
| г.Ухта | МУкП "Общежитие" | 64,392 |  |
| п.Дальний | МУкП "Общежитие" | 3,221 |  |
| п.Ветлосян | МУкП "Общежитие" | 4,476 |  |
| п.Подгорный | МУкП "Общежитие" | 1,734 |  |
| п.УРМЗ | МУкП "Общежитие" | 3,435 |  |
| п.Водный | МУкП "Общежитие" | 8,028 |  |
| п.Боровой | МУкП "Общежитие" | 1,980 |  |
| п.Шудаяг | МУкП "Общежитие" | 0,767 |  |
| п.Ярега | МУкП "Общежитие" | 1,017 |  |
| п.Озерный | МУкП "Общежитие" | 2,246 |  |
| п.Дежнево | МУкП "Общежитие" | 3,073 |  |
| г.Ухта | МУП "Ухтажилфонд" | 580,865 |  |
| п.Дежнево | МУП "Ухтажилфонд" | 15,352 |  |
| п.Югэр | МУП "Ухтажилфонд" | 21,261 |  |
| п.Седью | МУП "Ухтажилфонд" | 22,518 |  |
| дер.Лайково | МУП "Ухтажилфонд" | 1,560 |  |
| п.Кэмдин | МУП "Ухтажилфонд" | 3,672 |  |
| п.УРМЗ | ООО «СМУ-13» | 57,580 |  |
| п.Подгорный, п. Ветлосян, ст.Ветлосян | ООО «СМУ-13» | 97,440 |  |
| п.Дальний | ООО «СМУ-13» | 127,960 |  |
| г.Ухта, ул.Советская.д.1 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» ХОЗУ | 8,345 |  |
| г.Ухта, Наб.Нефтяников, д.5а | ТСЖ « Наш дом» | 4,386 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, 50 | ТСЖ «Ленина,50» | 11,408 |  |
| г.Ухта, ул.Нефтяников, д.16 | ТСЖ «Наб.Нефтяников,16» | 3,639 |  |
| г.Ухта, ул. Оплеснина, д.15б | ТСЖ. «Пирамида» | 2,139 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина д.67 | ТСЖ «Лидер» | 8,110 |  |
| г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 | Кондоминимум «Технолог» (ТСЖ) | 1,917 |  |
| г.Ухта, пр.Пионергорский, д.11 | «ЖСК-3» | 2,874 |  |
| г.Ухта, пр.Строителей, д.13 | ТСЖ «Строителей,13 « | 2,214 |  |
| г.Ухта, ул.Геологов, д.14а | ТСЖ «Геолог» | 1,781 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, д.37/5 | В доме все квартиры в собственности , дом оформляется в непосредственное управление | !.598 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, д.49 | В доме все квартиры в собственности , договор с УК «ДОМ» находится в стадии оформления | 2,176 |  |
|  | ООО "Ухтинская управляющая компания" |  |  |
| г. Ухта, ул.Савина, д.2 | "ЖСК-1" | 1,784 |  |
| г. Ухта, ул.Чибьюская, д.5 | "ЖСК-2" | 2,652 |  |
| г. Ухта, ул.Зерюнова, д.16 | ТСЖ "Алмаз" | 5,334 |  |
| г. Ухта, ул.Зерюнова, д.10 | ТСЖ "Зерюнова-7" | 3,881 |  |
| г.Ухта, ул.Советская, д.6 | ТСЖ"Конкорд" | 1,995 |  |
| г. Ухта, Интернациональная, д.5 | ТСЖ."Инициатива" | 2,903 |  |
| г. Ухта, ул.Советская, д.4 | ТСЖ "Советское" | 2,261 |  |
| г. Ухта, пр.Строителей, д.39 | ТСЖ "Фиалка" | 0,648 |  |
| г. Ухта, ул.Тиманская, д.1 | ТСЖ "ДОМ № 9" | 9,196 |  |
| г. Ухта, ул.Зерюнова, д.6 | ТСЖ."Содружество" | 13,798 |  |
| ул.Тиманская, д.4 |  | 5,846 |  |
| ул. Тиманская, д.13 |  | 4,935 |  |
| ИТОГО |  | 2699, 84 |  |

|  |  |  |  | приложение № 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |
| приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения |
| резервных источников электроснабжения |
| к отопительному сезону 2008-2009 годов. |
| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность ( Квт.) | Ответственный за приобретение и установку ( эксплуатирующее предприятие, администрация) | отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п.Ярега | котельная | 16 | МУП "Ухтаэнерго" Мищенко В.В. |  |
| п.Тобысь | котельная | 25 | МУП "Ухтаэнерго" Мищенко В.В. |  |

|  |  | приложение № 15 |
| --- | --- | --- |
| ПЛАН |
| создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных |
| ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2008 -2009 годов. |
| Наименование предприятия | Необходимый объем резерва (тыс. руб.) | Факт создания (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО "Ремстройсервис" | 122,00 |  |
| ООО Управляющая компания "Жилсервис" | 51,98 |  |
| ООО Управляющая компания "Жилкомсервис" | 32,07 |  |
| ООО "Ремонт и услуги" | 211,40 |  |
| ООО "СМУ-13" | 315,75 |  |
| МУП "Водненский ЖКХ" | 92,85 |  |
| МУП "Ухтажилфонд" | 100,23 |  |
| МУкП "Общежитие" | 56,30 |  |
| МУП "Ухтаводоканал" | 2 778,45 |  |
| МУП "Ухтаспецвтодор" | 0,00 |  |
| Трест "Ухтамежрайгаз"ОАО "Комигаз" | 5 218,55 |  |
| Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" ПО «ЦЭС» | 1 187,00 |  |
| Филиал ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 022,90 |  |
| ООО "Энергетика" | 468,86 |  |
| ОАО "ЗСМК" | 361,43 |  |
| ООО. "Тепловик" | 117,10 |  |
| НШУ "Яреганефть" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 0,00 |  |
| МУП "Ухтаэнерго" | 263,155 |  |
| Воркутинский участок дирекции теплосодоснабжения | 0,00 |  |
| ИТОГО | 12400,02 |  |
| Примечание: в бюджете НШУ «Яреганефть» такой статьи расходов нет. |
|  |  |  | Приложение № 16 |
| План ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2008 г. |
| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование( номер) котельной | Факт исполнения | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание: планами эксплуатирующих предприятий МОГО «Ухта»  ликвидация нерентабельных котельных в 2008 г. не предусмотрена

|  |  |  |  |  |  |  |  | приложение № 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН создания нормативного 45 суточного запаса угля |
| для котельных коммунального назначения |
| на отопительный сезон 2008 -2009 годов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тонн) |
| Наименование коммунального потребителя ( предприятие ЖКХ, администрация поселения) | марка угля | Необходимо поставить до 01.10.08 г. | остатки прошлого сезона | поставка по месяцам | факт поставки на 01.10.08 г. |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в 2008 г. на коммунальных котельных МОГО «Ухта» не предусмотрено создание нормативного 45 суточного запаса угля

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность |
| в топливе для котельных коммунального назначения |
| на отопительный сезон 2008 -2009 годов. |
| Наименование коммунального потребителя ( предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе |
|  | Уголь, в том числе | мазут ( тонн ) | нефть ( тонн ) | дрова ( м3) | щепа ( м3) |
|  | ДКОМ ( тонн) | ДПК ( тонн) | ДОМ ( тонн) | ГЖО ПК ( тонн) | ГЖО ОМСШ ( тонн) |  |  |  |  |
| котельная г.Ухта - ОАО "ТГК-9" филиал "УТС" |  |  |  |  |  | 1597 - резервное топливо |  |  |  |
| котельная п.Тобысь - МУП "Ухтаэнерго" |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| котельная п. Ярега - МУП "Ухтаэнерго" |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |
| котельная п.Кедва - МУП "Ухтаэнерго» |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1134 |  | 1597 |  |  |  |

__________________________________