| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 17 мая 2010 г. |  | № | 1096 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

# О подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов

# объектов теплоэнергетического, электроэнергетического,

# газового и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МОГО «Ухта», во исполнение Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утверждённого Минпромэнерго Российской Федерации                                      от 25 августа 2004 г., Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго Российской Федерации                 от 24.03.2003 № 115, руководствуясь организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утверждёнными приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 203, в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса  МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2010-2011 годов и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при администрации МОГО «Ухта» Межведомственную комиссию по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимних условиях 2010-2011 годов и прохождения отопительного периода, утвердить состав и положение о Межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимних условиях             2010-2011 годов и прохождения отопительного периода, в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов в разрезе муниципальных поселений, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства

2

МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов, согласно приложениям № 3, 4, 5 соответственно и обеспечить их выполнение                                 до 01 сентября 2010 года.

4. Рекомендовать руководителям управляющих организаций:                       МУП «Ухтажилфонд» (В.М. Чупров), МУП «Общий дом» (П.А. Макаренко),   ООО «Управляющая компания «Дом», ООО «Ремонт и услуги»,                                 ООО Управляющая компания «Домсервис», ООО «Управляющая компания «Жилсервис», ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис», ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «СМУ-13», Хозяйственное управление                             ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Техстрой», председателям правлений товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить качественную подготовку жилищного фонда на территории МОГО «Ухта» к отопительному периоду 2010-2011 годов;

- обеспечить организацию безусловного выполнения работ в соответствии с предписаниями Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции по г.Ухта;

- в течение межотопительного периода 2010 года провести ремонт, режимную наладку и промывку внутренних систем отопления жилых домов; акты промывки по форме, указанной в приложении № 10 к настоящему постановлению, представить в Государственную жилищную инспекцию по г.Ухта;

- организовать работу по своевременному заключению договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах по МОГО «Ухта»;

- усилить работу по взысканию образовавшейся задолженности с населения за оказанные  организациями жилищно-коммунальные услуги.

5. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (С.В. Ромазанов):

- назначить приказом специалистов, ответственных за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних условиях 2010-2011 годов и прохождении отопительного периода с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона;

- осуществлять сбор информации для формирования сводных отчётов по МОГО «Ухта» о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» к осенне-зимнему периоду                          2010-2011 годов для предоставления в органы надзора и вышестоящие инстанции;

- в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов;

- совместно с Территориальным отделом Роспотребнадзора по                  Республике Коми г.Ухта (С.Е. Губарец) обеспечить контроль в сфере защиты прав и законных интересов граждан при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и республиканских стандартов качества, и обеспечения населения МОГО «Ухта» холодной и горячей водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям;

- в срок до 1 октября 2010 года провести выборочную проверку созданного на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

3

обязательного минимального резерва материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов на территории муниципального образования в отопительный период 2010-2011 года, согласно номенклатуре приложения № 7;

- организовать работу и обеспечить:

- систему учёта заключаемых договоров управления многоквартирными домами на территории муниципального образования;

- ежеквартальный контроль за заключением договоров управляющими организациями, товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами со специализированными организациями на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах по МОГО «Ухта»;

- ежемесячный контроль за выполнением планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях                      2010-2011 года (выборочно по организациям) и предоставлять их результаты на рассмотрение в Межведомственную комиссию по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимних условиях и прохождения отопительного периода 2010-2011 годов;

- ежемесячный контроль за финансированием ремонтно-восстановительных работ по подготовке к отопительному сезону 2010-2011 годов предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта.

6. МУ «Управление муниципальных автоматизированных систем» администрации МОГО «Ухта» (Н.А. Рейтенбах):

- усилить и обеспечить постоянную работу по взысканию образовавшейся задолженности населения за оказанные организациями жилищно-коммунальные услуги;

- обеспечить ведение мониторинга размеров начисляемых гражданам платежей за жилищно-коммунальные услуги и состояния расчётов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с поставщиками услуг.

7. Рекомендовать Государственному учреждению Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г.Ухты» (Максимова О.С.), Управлению по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» (Мигунова О.А.) обеспечить заготовку твёрдого топлива (дров) для населения в соответствии с нормами отпуска, утверждёнными решением Совета МОГО «Ухта» от 28 апреля 2006 г. № 7 «Об утверждении норм отпуска твердого топлива, реализуемого населению на территории МОГО «Ухта».

8. Руководителям муниципальных учреждений  МОГО «Ухта»:

- обеспечить подготовку объектов, находящихся в введении учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2010-2011 годов;

- в целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности продолжить работу по оснащению приборами учета тепла, горячей и холодной воды ведомственных объектов, за счёт имеющихся источников финансирования. Со дня приёмки приборов учёта в эксплуатацию расчёты с поставщиками коммунальных услуг производить только по показаниям этих приборов и на основании отрегулированного договора на обеспечение коммунальными услугами;

4

- обеспечить оплату текущего потребления ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями, а также погашение образовавшейся задолженности до начала отопительного сезона 2010-2011 годов, для чего заключить соглашения по ее реструктуризации с ресурсоснабжающими организациями.

9. Директору МУП «Ухтаводоканал» (Е.А. Щелканова):

- в рамках подготовки к отопительному периоду 2010-2011 годов  провести замену ветхих наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации согласно соответствующим разделам и периодам плана капитального ремонта  на 2010 г. в объёмах, отраженных в приложении № 5;

- в течение межотопительного периода 2010 года провести обследование наружных сетей водоснабжения и канализации здания Церкви по ул.Октябрьской (бывший Центральный дом культуры) с оформлением акта технического состояния;

- до начала отопительного периода 2010-2011 года выполнить: регламентные работы по промывке водоводов и резервуаров чистой воды, ремонт и ревизию запорной арматуры на внутренних и наружных сетях водоснабжения и водоотведения, ремонт колодцев канализации и водопровода, ревизию пожарных гидрантов;

- в межотопительный период 2010 года выполнить ремонт и утепление водоразборных колонок и пожарных гидрантов, приобретение хомутов заводского изготовления для ликвидации порывов на магистральных водоводах;

- довести до сведения граждан, имеющих жилищный фонд в индивидуальной собственности, подключенный к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения, о необходимости самостоятельной подготовки инженерных коммуникаций частных домостроений к отопительному сезону              2010-2011 годов.

10. Директору МУП «Ухтаспецавтодор» (Ф.Р. Керимов):

- в течение межотопительного периода 2010 года обеспечить безусловное выполнение мероприятий по подготовке дорожного хозяйства, в соответствии с приложением № 5;

- до начала отопительного периода 2010-2011 года провести ремонт и подготовку спецтехники и зимней уборочной техники;

- в срок до 15.10.2010 выполнить консервацию летней уборочной техники;

- в течение межотопительного периода 2010 года обеспечить приобретение противогололедной песчано-соляной смеси (или специальных реагентов) в необходимом объёме;

- в течение летнего периода 2010 года выполнить промывку и очистку сетей и колодцев ливневой канализации с последующей сезонной консервацией.

11. Директору МУП «Ухтаэнерго» (В.В. Мищенко):

- в течение межотопительного периода 2010 года обеспечить безусловное выполнение мероприятий по подготовке ведомственных объектов теплоэнергетического, электроэнергетического и газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов, в соответствии с приложениями № 3, 4;

- в течение межотопительного периода 2010 года провести обследование наружных тепловых сетей здания Церкви по ул.Октябрьской (бывший

5

Центральный дом культуры) с оформлением акта технического состояния;

- до начала отопительного периода 2010-2011 года в полном объёме завершить работы по реконструкции котельной с.Кедвавом – перевод социальных объектов с.Кедвавом (МОУ «Средняя образовательная школа № 32» и                    МДОУ «Детский сад № 54») с централизованного теплоснабжения на отопление с использованием электрокотлов с подготовкой существующего дизель-генератора к работе при возможных аварийных отключениях электропитания;

- продолжить работу по установке приборов учёта тепла, горячей и холодной воды на муниципальных объектах теплоэнергетики за счёт имеющихся источников финансирования, в том числе привлечения кредитов коммерческих банков. Со дня установки приборов, расчёты с поставщиками коммунальных услуг производить только по показаниям этих приборов.

12. Отделу экономического развития администрации МОГО «Ухта» активизировать работу по погашению муниципальными учреждениями долгов перед организациями коммунального комплекса;

13. Начальнику МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации МОГО «Ухта» (Н.Е. Напалков):

- организовать в 2010 году учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;

- организовать работу по разработке ресурсоснабжающими и управляющими организациями, расположенными на территории МОГО «Ухта», планов мероприятий по ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, в разрезе каждого источника теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, инженерных сетей с согласованием вышеуказанных планов до начала отопительного сезона 2010-2011 годов;

- совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства                МОГО «Ухта» обеспечить ведение перечня резерва специализированных транспортных средств (тракторы, бульдозеры, автокраны и иная техника) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования в разрезе предприятий и организаций.

14. Руководителям  энергоснабжающих организаций (ответственное лицо, по согласованию): Филиал ОАО «Тепловая генерирующая компания № 9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети», Территориальное производственное предприятие  «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», ООО «Энергетика», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения, МУП «Ухтаэнерго» (Мищенко В.В.) в целях подготовки предприятий теплоэнергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года осуществить выполнение следующих мероприятий:

- в трёхнедельный срок после завершения отопительного периода                2009-2010 годов провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность в установленном порядке и в течение межотопительного периода 2010 года выполнить ремонт, режимную наладку и промывку тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, с составлением акта по форме, указанной в приложении № 10, 10.1 к настоящему постановлению;

- в течение межотопительного периода 2010 года выполнить плановые мероприятия по замене ветхих тепловых сетей в соответствии с нормативами и допущенным недоремонтом;

6

- в течение межотопительного  периода 2010 года выполнить плановые мероприятия по подготовке инженерного оборудования объектов теплоэнергетического хозяйства, в том числе осуществить работы по промывке и текущему ремонту теплообменников и бойлерных установок по жилищному фонду, где в течение отопительного периода 2009-2010 года были выявлены факты некачественной поставки коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению;

- довести до сведения граждан, имеющих жилищный фонд в индивидуальной собственности, подключенный к сетям централизованного теплоснабжения, о необходимости самостоятельной подготовки инженерных коммуникаций частных домостроений к отопительному сезону 2010-2011 годов;

- представить до начала гидравлических испытаний в Государственную жилищную инспекцию по г.Ухта и МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» графики их проведения целях контроля за их исполнением;

- обеспечить поставку топлива угля для котельных до начала отопительного сезона 2010-2011 года в объёмах, предусматривающих 45-суточный запас;

- создать в полном объёме запасы резервного топлива, необходимый запас дизельного топлива и масел, заключить договоры на поставку топлива;

- обеспечить готовность к началу отопительного сезона резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов;

- к началу отопительного сезона 2010 -2011 годов разработать и утвердить схемы взаимодействия с предприятиями всех форм собственности, имеющими в городе и пригородной зоне передвижные (мобильные)  дизельные  электростанции, на случай аварийных отключений от электроснабжения источников теплоснабжения;

- к началу отопительного сезона согласовать в МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации МОГО «Ухта» план (перечень) мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, который должны быть составлен для каждого источника теплоснабжения, электроснабжения, инженерных сетей;

- завершить в срок до 1 ноября 2010 г. оформление паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года;

15. Ресурсоснабжающим организациям, управляющим организациям независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья,  жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:

- назначить приказом специалистов, ответственных за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  к работе в зимних условиях 2010-2011 годов и прохождения отопительного периода, с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона. Копии приказов представить в МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» до 20 мая 2010 года;

7

- рекомендовать обеспечить выполнение основных мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры (в границах эксплуатационной ответственности сторон) и жилищного фонда на территории МОГО «Ухта» к отопительному периоду 2010-2011 годов с оформлением паспортов готовности объектов, с учётом завершения ремонтно-восстановительных работ                                   до 1 сентября 2010 года;

- предприятиям и организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или  обслуживании колодцы, расположенные на проезжей части, в рамках подготовки к отопительному сезону 2010-2011 годов обследовать их, отремонтировать и, при необходимости, вывести на уровень отметки дорожного покрытия;

- предприятиям и организациям, в течение межотопительного периода             2010 года в полном объёме восстановить разрушенное благоустройство на территории МОГО «Ухта», в соответствии с выданными ордерами на земляные работы;

- рекомендовать обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах (в том числе повысить уровень оснащенности приборами учёта тепла, воды, газа и электрической энергии), в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- в срок до 1 сентября 2010 года создать и утвердить руководителем организации, обязательный минимальный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и теплоэнергетического, электроэнергетического и газового хозяйства на территории муниципального образования в отопительный период 2010-2011 года в материальном и денежном выражении, в соответствии с номенклатурой приложения № 7;

- лицам, ответственным за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный сезон 2010-2011 необходимо обеспечить предоставление отчётности в                                  МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации                     МОГО «Ухта» для последующего своевременного предоставления сводной  информации Правительству Республики Коми и Министерству архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми:

- по прилагаемым приложениям № 3, 4, 5 начиная с 01 июня 2010 г., в дальнейшем ежемесячно, до 28 числа текущего месяца;

- по прилагаемому приложению № 8 (статистический отчет № 1 – ЖКХ (зима) срочная) плановые цифры до 20 мая 2010 г., в дальнейшем, сводный отчёт ежемесячно, до 28 числа текущего месяца;

- по приложению № 9 (статистический отчет № 1 –ЖКХ (зима) краткая) начиная с 01 июня 2010 г., в дальнейшем еженедельно, в понедельник;

- по приложению № 6 начиная с 08 апреля 2010 г, в дальнейшем ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, сведения о заключении управляющими организациями, товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами договоров на

8

техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) в многоквартирных домах, в соответствии с письмом Министерства архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми от  01 марта 2010 г. № 04-20-/20;

- в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов;

- оформить акты разграничения эксплуатационной ответственности.

16. Рекомендовать Ухтинскому территориальному отделу Печорского управления Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции по г.Ухта:

- обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда и нежилых зданий, а также объектов инженерной инфраструктуры на территории МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов;

- принимать участие в работе комиссий по проверке готовности электро-, теплоснабжающих организаций и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов с оформлением результатов проверки соответствующим актом для последующего получения организацией паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

17. Межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимних условиях и прохождения отопительного периода 2010-2011 годов:

- еженедельно, начиная с 01 июня 2010 г., рассматривать результаты выполнения понедельных планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон 2010-2011 годов с принятием мер по их безусловному исполнению, включая вопросы расчётов организаций коммунального комплекса с ресурсоснабжающими организациями.

18. Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта»                          от 18 мая 2009 г. № 895 «О подготовке к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства                       МОГО «Ухта» считать утратившим силу.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Филиппову Т.А.

20. Снятие с контроля настоящего постановления 10 ноября 2010 года.

21. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации						        О.В. Казарцев

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

# СОСТАВ

Межведомственной комиссии по вопросам подготовки

жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях  2010 -2011 г.г. и прохождении отопительного периода

| Казарцев О.В. | - | руководитель администрации МОГО «Ухта», председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Филиппова Т.А. | - | первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя комиссии |
| Напалков Н.Е. | - | начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя комиссии |
| Зубрилина С.П. | - | ведущий инженер ПО МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», секретарь комиссии |

Члены комиссии:

| Ромазанов С.В. | - | начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- | --- |
| Суханов В.А. | - | заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Республики Коми, ответственный работник Минархстрой РК |
| Мигунова О.А. | - | начальник Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» |
| Климушев Е.А. | - | начальник треста «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз» (по согласованию) |
| Володин В.С. | - | начальник Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Ревин О.Д. | - | заместитель начальника Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Игнатова Е.В. | - | начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» (по согласованию) |
| Чухнов О.В. | - | технический директор – главный инженер филиала ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» (по согласованию) |
| Семенов М.А. | - | генеральный директор ООО «Комирегионгаз» (по согласованию) |
| Рогачев В.Е. | - | директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» (по согласованию) |
| Щелканова Е.А. | - | директор МУП «Ухтаводоканал» (по согласованию) |

_________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ

ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА»  К РАБОТЕ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И ПРОХОЖДЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода (далее именуется - Комиссия) образуется для обеспечения согласованных действий энергоснабжающих организаций, администрации МОГО «Ухта» органов исполнительной власти, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, находящихся на территории МОГО «Ухта», в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и безаварийного прохождения отопительного периода.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, правовыми актами органов местного самоуправления МОГО «Ухта», а также настоящим Положением.

1.3.  Работу Комиссии возглавляет председатель.

1.4. Состав Комиссии утверждается и изменяется руководителем администрации МОГО «Ухта».

## 2. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Координация деятельности энергоснабжающих организаций и иных организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, находящихся на территории МОГО «Ухта», по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплекса, а также социальной и жилищной сфер                           МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и обеспечения безаварийного прохождения отопительного периода.

2.1.2. Подготовка и внесение в установленном порядке руководителю администрации МОГО «Ухта» предложений:

- по реализации утверждённых в установленном порядке мероприятий по своевременной подготовке жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях;

- по разработке и реализации мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения на территории МОГО «Ухта» отопительного периода;

- по оперативному решению вопросов, связанных со своевременной подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной и жилищной сфер                   МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и безаварийным прохождением отопительного периода.

2.1.3. Анализ и оценка хода подготовительных работ к отопительному сезону на объектах жилищно-коммунального комплекса, социальной и жилищной сфер, состояния объектов в период прохождения отопительного периода.

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы по вопросам своей компетенции у руководителей энергоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, находящихся на территории МОГО «Ухта», государственных органов, органов местного самоуправления;

- приглашать в установленном порядке по согласованию на свои заседания представителей энергоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, и представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории              МОГО «Ухта»;

- заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях по вопросам своей компетенции информации руководителей организаций;

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам своей компетенции на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Ухта», председателя Межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса Республики Коми к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода.

## 3. РЕГЛАМЕНТ И СОСТАВ КОМИССИИ

3.1. Формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов. Заседание комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия по его поручению - один из его заместителей. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При распределении голосов поровну право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а при его отсутствии - председательствующему на заседании заместителю председателя Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, а при необходимости реализуются в виде проектов постановлений руководителя администрации МОГО «Ухта».

3.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, а в случае его отсутствия по его поручению - один из заместителей председателя Комиссии.

Председатель Комиссии:

- утверждает план работы Комиссии, который принимается на заседании Комиссии, ведет заседания Комиссии, контролирует выполнение принятых решений и утвержденных планов работы Комиссии;

- формирует повестку дня заседаний Комиссии с учётом предложений членов Комиссии;

- вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Ухта» предложения по персональному составу Комиссии;

- подписывает протоколы заседаний Комиссии.

Секретарь Комиссии:

- оформляет проекты повесток заседаний Комиссии, осуществляет ведение протоколов заседаний Комиссии и их оформление;

- организует хранение и обработку документов Комиссии.

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией МОГО «Ухта».

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

муниципального образования городского округа «Ухта»

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2010-2011 годов

2010 г.

1. ПОТРЕБНОСТЬ

в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы при подготовке

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

(тыс. руб.)

| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.) | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) | Жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 17774,00 | 27226,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергетика» | 1500,00 | 500,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НШУ «Яреганефть» ТПП «ЛУКОЙЛ- Ухтанефтегаз» | 700,00 | 6000,00 | 6700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаэнерго» | 2418,36 | 0 | 2418,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению | 0 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  | 1600,60 | 26720,00 | 28320,00 | 666,50 | 5000,00 | 5666,50 |  |  |  |
| ООО «СМУ-13» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13439,13 | 0 | 13439,13 |
| МУП «Ухтажилфонд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24189,40 | 0 | 24189,40 |
| ООО УК «Домсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9886,66 | 0 | 9886,66 |
| МУП «Общий дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3576,90 | 0 | 3576,90 |
| ООО «Ремонт и Услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5277,00 | 0 | 5277,00 |
| ООО УК «Дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34905,11 | 0 | 34905,11 |
| ООО УК «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637,03 | 0 | 1637,03 |
| ООО УК «Жилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3268,04 | 0 | 3268,04 |
| ООО «Ухтинская управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 | 0 | 21,00 |
| ВСЕГО по МОГО «Ухта» | 22392,36 | 35726,00 | 58118,36 | 1600,00 | 26720,00 | 28320,00 | 666,50 | 5000,00 | 5666,50 | 96200,27 | 0 | 96200,27 |

Примечание: показатели по МУП «Ухтаводоканал» сформированы в соответствии с потребностью в финансовых средствах, необходимых для реализации производственной программы на 2010 год в части статей затрат на ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения, а также расходов на развитие предприятия.

2

2. ПОТРЕБНОСТЬ

в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного сезона

2010-2011 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

(тыс. руб)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | уголь | дрова | щепа | мазут | нефть | д/топливо для резервных ДГ | Итого на приобретение топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Ухтаэнерго»( котельная пст.Тобысь, пгт.Ярега) | 228,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,80 |
| Всего по МОГО «Ухта» | 228,80 |  |  |  |  |  | 228,80 |

3. ПОДГОТОВКА

котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2010 -2011 г.г.

(независимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 1 |  |
| пгт.Ярега котельная нефтешахты №1 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть» | 1 |  |
| пст.Нижний Доманик котельная нефтешахты № 3 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть» | 1 |  |
| г.Ухта | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 |  |
| Дальний | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 |  |
| Ветлосян | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 |  |
| пгт.Ярега | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 |  |
| пст.Седью | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 |  |
| пгт.Боровой | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 |  |
| с.Кедвавом | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| Югэр | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| Дежнево | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| пст.Тобысь | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| Озерный | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 18 |  |

4. ПЛАН

капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения

к отопительному  сезону  2010-2011 г.г.

единиц

| Наименование муниципального поселения | План | Эксплуатирующие предприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальные | ОАО «КТК» | ОАО «ТГК-9» | ведомства |
|  |  | ЖКХ | администрация поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Районная котельная, г.Ухта | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Котельная пгт.Шудаяг | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Котельная Дальний | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная Ветлосян | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная пгт.Ярега | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Котельная пгт.Боровой | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Котельная пст.Седью | 1 |  |  |  | 1 |  |

3

| Котельная пст.Нижний Доманик | 2 |  |  |  | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 11 |  |  |  | 9 | 2 |

5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

котлоагрегатов на котельных коммунального назначения 2010-2011 г

( не зависимо от ведомственной  принадлежности )

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие именование (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о вы-полнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Ухта | Районная котельная филиала ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 2 | паровой к/а № 4 фирмы «Шихау» водогрейный котлоагрегат №3 КВГМ-100 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Котельная пгт.Шуда-Яг филиала ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 2 | паровой к/а № 8,9 «УМЗ» |  |
| Дальний | Котельная Дальний филиала ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 | водогрейный к/а № 5 ТВГ-8М |  |
| Ветлосян | Котельная Ветлосян филиала ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1 | паровой к/а № 3 ДКВР-20/13 |  |
| пгт.Боровой | Котельная пгт.Боровой филиала ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 2 | паровые к/а № 1,2 ДКВР-4/13 |  |
| пст.Седью | Котельная пст.Седью филиала ОАО «ТГК-9» «Ухтинские тепловые сети» | 1 | водогрейный к/а № 3 КВГМ-4 |  |
| пст.Нижний Доманик | ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть» | 2 | ДКВР-20/23 |  |
| ИТОГО |  | 11 |  |  |

6. ЗАМЕНА

котлоагрегатов 2010-2011г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности )

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование ( номер) котельной | Марка котла, подлежащего замене | Кол-во | Марка установливаемого котла | Коли- чество | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пгт.Ярега | Котельная пгт.Ярега ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | ДКВР – 6,5/13 | 1 | FR 10-15-10-120 | 1 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаэнерго» | к/а Ревокатова | 1 | к/а Григорьева | 1 |  |
| с.Кедвавом | МУП «Ухтаэнерго» | к/а Григорьева | 1 | ЭПН-0,2-АМ-24 | 2 | Замена к/а выполнена в МДОУ «Детский сад № 54» |
|  |  | КВЦ – 0,2 К | 1 | ЭПН-0,2-АМ-30 | 2 |  |
| ИТОГО |  |  | 4 |  | 6 |  |

4

7. ПОДГОТОВКА

центральных тепловых  пунктов и бойлерных

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

( не зависимо  от ведомственной принадлежности )

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЦТП |  |  |
| г.Ухта | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 5 |  |
| ИТОГО |  | 5 |  |

|  | Бойлерные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Ухта, Дальний, УРМЗ | МУП «Ухтаэнерго» | 21 |  |
| г.Ухта, пст.Шудаяг, Дальний | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 36 |  |
| ИТОГО |  | 57 |  |

Примечание: по эксплуатирующей  организации  ООО «Энергетика» бойлерные установки отсутствуют.

8. ПОДГОТОВКА

тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с выполнением регламентных работ

по ремонту, промывке и испытаниям

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Фактически подготовлено (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 30,199 |  |
| г.Ухта | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 166,700 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 12,010 |  |
| Дальний | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 7,830 |  |
| Ветлосян | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 4,150 |  |
| пст.Седью | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 4,430 |  |
| пгт.Ярега | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 16,840 |  |
| пгт.Боровой | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 10,020 |  |
| пст.Герд-Ель теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,667 |  |
| п.Дежнево теплосети котельной и поселка | МУП «Ухтаэнерго» | 0,470 |  |
| п.Югэр теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 2,998 |  |
| п.Кедва теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,345 |  |
| п.Ярега теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 1,026 |  |
| п.Тобысь теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,911 |  |
| теплосети п.Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» | 4,838 |  |
| п.Водный теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,210 |  |
| теплосети г.Ухта | МУП «Ухтаэнерго» | 4,760 |  |
| теплосети п.Ярега( от ЯНШУ) | МУП «Ухтаэнерго» | 5,133 |  |
| теплосети п.Ярега | МУП «Ухтаэнерго» | 1,340 |  |
| теплосети п.Нижний Доманик | МУП «Ухтаэнерго» | 1,686 |  |

5

| теплосети пгт.Шудяг | МУП «Ухтаэнерго» | 0,327 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| теплосети пгт.Боровой | МУП «Ухтаэнерго» | 1,008 |  |
| теплосети Дальний | МУП «Ухтаэнерго» | 0,811 |  |
| теплосети УРМЗ | МУП «Ухтаэнерго» | 1,667 |  |
| теплосети Озерный | МУП «Ухтаэнерго» | 0,013 |  |
| теплосети пст.Седью | МУП «Ухтаэнерго» | 0,121 |  |
| с.Ветлосян, п.Подгорный | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) | 1,758 |  |
| г.Ухта | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) | 1,900 |  |
| ИТОГО: |  | 284,168 |  |

9. ЗАМЕНА

ветхих тепловых сетей

к отопительному сезону  2010-2011 г.г.

( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 24,554 | 0,580 |  |
| г.Ухта | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1,785 | 1,785 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 0,090 | 0,090 |  |
| Дальний | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 0,130 | 0,130 |  |
| Ветлосян | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 0,010 | 0,010 |  |
| пгт.Ярега | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 0,060 | 0,060 |  |
| пст.Седью | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 0 | 0 |  |
| пгт.Боровой | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 0,140 | 0,140 |  |
| Дежнево- теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 13,493 | 0,020 |  |
| Югэр-теплосети котельной | МУП «Ухтаэнерго» |  | 0,010 |  |
| теплосети пгт.Нижний Доманик | МУП «Ухтаэнерго» |  | 0,150 |  |
| теплосети пгт.Ярега и ЯНШУ | МУП «Ухтаэнерго» |  | 0,275 |  |
| теплосети Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» |  | 0,050 |  |
| ИТОГО: |  | 40,262 | 3,300 |  |

10. ПОДГОТОВКА

водопроводных сетей

к отопительному сезону 2010 -2011 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 0,20 |  |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп | МУП «Ухтаводоканал» | 236,76 |  |
| пгт.Ярега, пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 72,36 |  |

6

| пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Герд-Ель, пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 38,70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 15,36 |  |
| Югэр - водопроводные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,70 |  |
| Озерный - водопроводные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,30 |  |
| Подгорный -водопроводные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,2 |  |
| Дежнево - водопроводные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,3 |  |
| ИТОГО: |  | 364,88 |  |

11. ЗАМЕНА

ветхих водопроводных сетей

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (ед) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп | МУП «Ухтаводоканал» | 271,85 | 2,781 |  |
| пгт.Ярега, пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» |  | 0,982 |  |
| пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Гердъель, пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» |  | 0,387 |  |
| пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» |  | 0 |  |
| Дежнево – водопроводные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,030 | 0,030 |  |
| ИТОГО: |  | 271,880 | 4,180 |  |

12. ПОДГОТОВКА

канализационных  сетей

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

(не зависимо отведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, .Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп | МУП «Ухтаводоканал» | 200,64 |  |
| пгт.Ярега, пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 37,11 |  |
| пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Гердъель, пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 24,50 |  |
| пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 11,40 |  |
| Озерный- канализационные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,10 |  |
| Подгорный - канализационные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,74 |  |
| Югэр - сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,15 |  |
| ИТОГО: |  | 274,64 |  |

7

13. Замена

ветхих канализационных сетей

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп | МУП «Ухтаводоканал» | 131,48 | 0,13 |  |
| пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Герд-Ель, пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» |  | 0,060 |  |
| пгт.Ярега, пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» |  | 0 |  |
| пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» |  | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 131,48 | 0,190 |  |

14. Подготовка жилищного  фонда к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ,

а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление

коммунальных услуг по теплоснабжению и водоотведению предприятиями и

организациями всех собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (тыс. м2) | Факт (тыс. м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта | ООО «Управляющая компания «Дом» | 979,23 |  |
| пгт.Ярега | ООО «Управляющая компания «Жилсервис» | 142,56 |  |
| пгт.Ярега | ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис» | 62,05 |  |
| пгт.Шудаяг | ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис» | 78,31 |  |
| г.Ухта | ООО «Ремонт и услуги» | 148,99 |  |
| пгт.Водный | ООО УК «Домсервис» | 143,53 |  |
| пст.Боровой | ООО УК «Домсервис» | 37,36 |  |
| пст.Тобысь | ООО УК «Домсервис» | 3,20 |  |
| пст.Герд-Ель | ООО УК «Домсервис» | 32,33 |  |
| пст.Веселый Кут | ООО УК «Домсервис» | 0,39 |  |
| г.Ухта | МУП «Общий дом» | 69,46 |  |
| Дальний | МУП «Общий дом» | 3,21 |  |
| Ветлосян | МУП «Общий дом» | 4,50 |  |
| Подгорный | МУП «Общий дом» | 1,73 |  |
| УРМЗ | МУП «Общий дом» | 3,42 |  |
| пгт.Водный | МУП «Общий дом» | 8,07 |  |
| пгт.Боровой | МУП «Общий дом» | 1,27 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Общий дом» | 0,85 |  |
| Озерный | МУП «Общий дом» | 2,33 |  |
| Дежнево | МУП «Общий дом» | 3,13 |  |
| пст.Седью | МУП «Общий дом» | 21,16 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Общий дом» | 5,29 |  |
| д.Лайково | МУП «Общий дом» | 1,23 |  |
| г.Ухта | МУП «Ухтажилфонд» | 626,54 |  |
| Дежнево | МУП «Ухтажилфонд» | 16,37 |  |
| Югэр | МУП «Ухтажилфонд» | 21,83 |  |
| УРМЗ | ООО «СМУ-13» | 57,98 |  |
| Подгорный, Ветлосян, ст.Ветлосян | ООО «СМУ-13» | 97,44 |  |
| Дальний | ООО «СМУ-13» | 127,96 |  |
| г.Ухта, ул.Советская.д.1, ул.Горького, д.4. | ООО «Газпром трансгаз Ухта» ХОЗУ | 9,70 |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.8 | ООО «Техстрой» | 16117,6 |  |

8

| Самостоятельные ТСЖ и ЖСК |
| --- |
| г.Ухта, наб.Нефтяников, д.5а | ТСЖ « Наш дом» | 4,386 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, 50 | ТСЖ «Ленина,50» | 13,845 |  |
| г.Ухта, ул.Нефтяников, д.16 | ТСЖ «Наб.Нефтяников,16» | 3,639 |  |
| г.Ухта, ул. Оплеснина, д.15б | ТСЖ. «Пирамида» | 2,139 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина д.67 | ТСЖ «Лидер» | 8,110 |  |
| г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 | Кондоминимум «Технолог» (ТСЖ) | 1,917 |  |
| г.Ухта, пр.Строителей, д.13 | ТСЖ «Строителей,13 | 3,717 |  |
| г.Ухта, ул.Геологов, д.14а | ТСЖ «Геолог» | 1,781 |  |
| г.Ухта, ул.Интернациональная, д.5 | ТСЖ «Инициатива» | 2,903 |  |
| г.Ухта, ул.Нефтяников, д.8 | ТСЖ «Наб.Нефтяников,8» | 4,206 |  |
| г.Ухта, ул.Куратова, д.6 | ТСЖ «Куратова, 6» | 4,444 |  |
| г.Ухта, ул.Зерюнова, д.10 | ТСЖ «Зерюнова, 7» | 3,969 |  |
| пгт.Водный, ул.Гагарина, д.4 | ТСЖ «Гагарина, 4» | 2,585 |  |
| ООО «Ухтинская управляющая компания» |
| г.Ухта, ул.Савина, д.2 | «ЖСК-1» | 1,785 |  |
| г.Ухта, ул.Чибьюская, д.5 | «ЖСК-2» | 2,654 |  |
| г.Ухта, ул.Зерюнова, д.16 | ТСЖ «Алмаз» | 5,335 |  |
| г.Ухта, ул.Советская, д.6 | ТСЖ»Конкорд» | 2,215 |  |
| г.Ухта, ул.Советская, д.4 | ТСЖ «Советское» | 2,261 |  |
| г.Ухта, пр.Строителей, д.39 | ТСЖ «Фиалка» | 0,966 |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.1 | ТСЖ «ДОМ № 9» | 9,196 |  |
| г.Ухта, ул.Зерюнова, д.6 (под.1-6) | ТСЖ.»Содружество» | 13,545 |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.4 |  | 5,433 |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.13 |  | 4,530 |  |
| г.Ухта, ул.Зерюнова,д.18 |  | 4,902 |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.10 | ТСЖ «Тиманская,10» | 15,594 |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.11 | ТСЖ «Тиманская,11» | 13,818 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, 79 |  | 11,082 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, д.37/5 |  | 1,260 |  |
| г.Ухта, наб.Газовиков, д.4/2 |  | 15,899 |  |
|  | Общая площадь муниципального и частного жилищного фонда | 2895,756 |  |
|  | Площадь государственного жилищного фонда | 81,800 |  |
| ИТОГО |  | 2977,556 |  |

15.  ПЛАН

приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения

резервных источников электроснабжения

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность (Квт) | Ответственный за приобретение и установку ( эксплуатирующее предприятие, администрация) | отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: планами  эксплуатирующих  предприятий  МОГО «Ухта» приобретение и установка резервных источников электроснабжения в 2010 г. не предусмотрена.

16.  ПЛАН

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных

ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2010 -2011 годов

| Наименование предприятия | Необходимый объём резерва (тыс. руб.) | Факт создания (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО «Управляющая компания «Дом» | 150,00 |  |

9

| ООО Управляющая компания «Жилсервис» | 58,47 |  |
| --- | --- | --- |
| ООО Управляющая компания «Жилкомсервис» | 60,83 |  |
| ООО «Ремонт и услуги» | 161,46 |  |
| ООО «СМУ-13» | 315,75 |  |
| ООО УК «Домсервис» | 95,00 |  |
| МУП «Ухтажилфонд» | 148,44 |  |
| МУП «Общий дом» | 67,80 |  |
| ООО «Ухтинская управляющая компания» | 8,5 |  |
| МУП «Ухтаводоканал» | 2200,00 |  |
| МУП «Ухтаспецвтодор» | 1851,00 |  |
| Трест «Ухтамежрайгаз»ОАО «Комигаз» | 1788,86 |  |
| Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «ЦЭС» | 0 |  |
| Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 1894,50 |  |
| ООО «Энергетика» | 528,43 |  |
| МУП «Ухтаэнерго» | 380,35 |  |
| Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения | 150,00 |  |
| ИТОГО | 9859,39 |  |

Примечание: резерв материалов и оборудования по филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети»  представлен в материальном выражении, в денежном выражении не предоставлен, по ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть» резерв материалов и оборудования отдельно по котельным не выделяется.

17.  ПЛАН

ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2010 г.

| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование (номер) котельной | Факт исполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с.Кедвавом | МУП «Ухтаэнерго» | Выполнен в части перевода с центрального отопления МДОУ «Детский сад № 54» на автономное отопление с использование электрокотлов | До начала отопительного периода 2010-2011 годов запланировано завершение аналогичных работ по переводу с центрального отопления на автономное отопление по МОУ «СОШ № 32» с консервацией оборудования котельной с.Кедвавом |

18.  ПОТРЕБНОСТЬ

в топливе для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2010 -2011  годов.

| Наименование коммунального потребителя предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе |
| --- | --- |
|  | Уголь, в том числе | мазут (тонн) | Нефть (тонн ) | дрова (м3) | щепа (м3) |
|  | ДКОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО ПК (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |  |  |  |  |
| котельная г.Ухта - филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» |  |  |  |  |  | 1631 - резервное топливо |  |  |  |
| котельная пст.Тобысь - МУП «Ухтаэнерго» | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная пгт.Ярега - МУП «Ухтаэнерго» | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с.Кедвавом - МУП «Ухтаэнерго» | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пст.Гердъель | - |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |
| ИТОГО: | 974 |  |  |  |  | 1653,5 |  |  |  |

10

19. ПЛАН создания нормативного 45 суточного запаса угля

для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2010 -2011 годов

(тонн)

| Наименование коммунального потребителя ( предприятие ЖКХ, администрация поселения) | маркаугля | Необходимо поставить до 01.09.2010 | остатки прошлого сезона | поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |
| Котельная пст.Тобысь | ДКОМ | 56,7 | 32,8 |  |  |  | 50 |  |
| Котельная пгт.Ярега | ДКОМ | 38,25 | 9,8 |  |  |  | 20 |  |
| ИТОГО |  | 94,95 | 42,6 |  |  |  | 70 |  |

20. ПЛАН создания нормативного запаса дров (щепы) для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2010-2011 годов

(м3)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.2010 | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам | факт на 01.09.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В связи с планируемым к началу отопительного сезона 2010-2011 годов окончанием работ по переводу социальных объектов пст.Кедвавом с централизованного отопления на индивидуальное  с использование электрокотлов, заготовка дров для котельной с.Кедвавом МУП «Ухтаэнерго» производиться не будет.

__________________________________

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства

МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

| Наименование мероприятий | Ед. изм | МУП «Ухтаэнерго» котельные | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | ООО «Энергетика» | ТПП «ЛУКОЙЛ -Ухтанефтегаз» | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.Дежнево | п.Югэр | с.Кедва | п.Герд - Ель | п.Тобысь | п.Ярега | п.Озерный аренда ОАО «ЗСМК» | п.Подгорный аренда ООО «Тепловик» |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт экономайзера | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кап. ремонт котлоагрегатов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| Текущий ремонт котлоагрегатов и бойлерных установок | шт. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 26/23 | 3 | 6/1 | - |
| Ремонт водонагревателей | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 41 | 2 | - | - |
| Замена запорной арматуры | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | По необходимости | 4 | 18 | - |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 103 | - | 46 | 42 | 11 | 80 | 225 | 3150 | 86 | 58 | - |
| Ревизия и ремонт КИП | шт. | 30 | 64 | - | 41 | 8 | - | 72 | 86 | 2350 | 4 | 12 | - |
| Гидравлические испытания котлоагрегатов и водонагреват. | шт. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 14 | 35 | 3 | 4 | - |
| Режимно-наладочные работы | шт. | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | - |
| Установка узлов учёта тепла | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Подготовка резервных источников электроснабжения | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Создание запасов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефть | т |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| уголь | т |  |  | 22 |  | 544 | 408 |  |  | - | - | - | - |
| мазут | т |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  | 1631 | 500 | - | - |
| дизельное топливо | л |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| бензин | л |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей (в 2-труб. исполнении) | п.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 221980 | 100 | - | - |
| Замена ветхих участков тепловых сетей и ГВС ( в 2 труб, исполнеиии ) | п.м | 20 | 10 | - | - | - | 425* | - | 50 | 2215 | 580 | - | - |
| Ремонт теплоизоляции с восстановлением антикорроз. покрытия | м³ | 0,3 | 1,3 | - | - | 0,1 | 0,3 | - | 3,06 | - | 10 | - | - |
| Замена запорной арматуры | шт. | - | 6 | 2 | - | - | - | 2 | 16 | 24 | 10 | - | - |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 12 | 56 | 6 | 8 | 14 | 16 | 40 | 52 | 370 | 43 | - | 15 |
| Ревизия и ремонт насосов | шт. | 2 | 20 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | 84 | 9 | - | - |
| Замена ветхих сетей водопровода | м | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ревизия и ремонт эл. и гидравличес-ких приводов | шт. | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 | 68 | 9 | - | - |
| Гидропневматическая промывка трубопроводов | км | 0,470 | 2,998 | 0,345 | 0,667/0,21** | 0,551 | 1,026 | - | 5,73 | - | 30,2 | - | - |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность ( в 2-х трубном исполнении)*** | км | 0,470 | 2,998 | 0,345 | 0,667 | 0,551 | 1,026 | 6,0 | 5,73 | 221,98 | 30,2 | - | - |
| Наладка тепловых сетей ( установка шайб) в 2-х трубном исполнении. | км | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 221,98 | 30,2 | - | 3,65 |
| Ревизия и ремонт установок химводоочистки | шт. | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 8 | 1 | - | - |

Примечание:

*Показатель включает в себя протяженность  ветхих тепловых сетей, запланированных к замене по                МУП «Ухтаэнерго»  в пгт.Нижний Доманик, пгт.Ярега и ЯНШУ;

**Числитель дроби показывает протяженность тепловых сетей МУП «Ухтаэнерго», запланированных к проведению гидропневматической промывке тепловых сетей в котельной пст.Гердъель, знаменатель дроби - сетей горячего водоснабжения - в бойлерной пгт.Водный

***Информация в отношении гидравлических испытаний тепловых сетей, запланированных по                               МУП «Ухтаэнерго»:

- общая протяженность тепловых сетей МУП «Ухтаэнерго» по муниципальным поселениям, запланированных к проведению гидравлических испытаний  составляет  - 16,856 км.

- по мкр.Озерному энергоснабжающей организацией проводятся гидравлические испытания участка тепловых сетей протяженностью 6,0 км., в который вошли т/сети мкр.Озерный (ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС») и т/сети МУП «Ухтаэнерго ) по данному микрорайону

- по мкр.Подгорный энергоснабжающей организацией проводятся гидравлические испытания участка тепловых сетей протяженностью  5,73 км., в который вошли т/сети п.Подгорный (МУП «Ухтаэнерго») и т/сети ст.Ветлосян (Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению) по данному микрорайону.

_________________________________

Приложение № 4

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке электроэнергетического и газового хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2010-2011 г.г.

| Мероприятия | Ед. изм. | Трест «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз» | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | МУП «Ухтаэнерго» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопроводы |  |  |  |  |
| 1. Техническая подготовка газопроводов и сооружений на них | км | 356,1 |  | - |
| 2. Приборное обследование подземных газопроводов - в т.ч. с определением коррозийной активности грунтов | км км | 69,8 39,2 |  | - |
| 3. ГРС Крутая – Войвож (техническое обслуживание) | км |  |  | 102,215 |
| 4. Веселый Кут – Герд- Ель (техническое обслуживание) | км | 6,810 обслуживание по договору с МУП «Ухтаэнерго» |  | 6,838 - на балансе |
| 5. ГРП п. Дежнево – котельная Дежнево (техническое обслуживание) | км |  |  | 0,280 |
| 6. От места врезки газопровода УСМН – котельная Югер (техническое обслуживание) | км | 0,925 обслуживание по договору с МУП «Ухтаэнерго» |  | 0,925 - на балансе |
| 7. Газопровод среднего давления по пр.Зерюнова д.№№ 7/1 – 7/12 в г.Ухте. |  |  |  | 0,469 |
| Сети электропередач |  |  |  |  |
| 1. ВЛ-10 кВт яч. 8 ПС «Боровая» | км |  |  | 12,7 |
| 3. ВЛ-6 кВ ПС «Дальняя» яч.14 | км |  | Замена 9 опор 0,63 км. |  |
| Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |
| ТП № 210 | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт. |  |
| ТП № 220 | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт |  |
| ТП № 248 | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт |  |
| ТП № 25 | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт |  |
| ТП № 84 | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт |  |
| ТП № 73а | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт |  |
| ТП № 314 | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт |  |
| ТП № 40 | трансф. |  | Комплексный ремонт оборудования – 1 шт |  |
| ТП № 109,134,156,159,205,212,231,24 | трансф. |  | Ремонт кровли – 8 шт. |  |
| ТП « 162,115,10 | трансф. |  | Ремонт кровли – 3 шт. |  |
| ТП-255 ( ул.Октябрьская) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-148 ( ул.Зерюнова) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |

2

| ТП-230 ( ул.Юбилейная, 14) | трансф. |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-154 (п.УРМЗ) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 3 |
| ТП-41 (п.УРМЗ) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП- Югэр (котельная) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-740 (п.Седью) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| КТП 40-10-81-У1 (ул.Сенюкова,10) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| КТП-Тобысь (п.Тобысь) (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| ТП-3 ул.Тиманская, 13 | трансф. |  |  | 2 |
| ТП- Ярега, ул.Строительная, 8а | трансф. |  |  | 2 |

_________________________________

Приложение № 5

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | План | Общее кол-во на обслуж. участке | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Текущий ремонт |
| 1. | Ремонт и ревизия запорной арматуры р/узлов, разводных колец, стояков, систем отопления (по графику) | дом | 1180 | 1180 |  |  |
| 2. | То же систем ГВС (по графику) | дом | 326 | 326 |  |  |
| 3. | Промывка систем отопления (по графику) | дом | 1180 | 1180 |  |  |
| 4. | Опрессовка систем отопления | дом | 1180 | 1180 |  |  |
| 5. | Замена труб отопления | п.м | 1402,0 | 1185214,0 |  |  |
| 6. | То же, ГВС | п.м | 1032,0 | 225062,0 |  |  |
| 7. | Восстановление теплоизоляции труб отопления | п.м | 1848,44 | 309229,0 |  |  |
| 8. | Замена приборов отопления | кВт | 77,28 | 87575,2 |  |  |
| 9. | Профремонт электрообору-дования жилых домов | дом | 624 | 1328 |  |  |
| 10. | Восстановление освещения в р/узлах, подвалах, чердаках | дом | 86 | 1042 |  |  |
| 11. | Ремонт дворового освещения | дом | 112 | 1176 |  |  |
| 12. | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | п.м | 2385,4 | 55618 |  |  |
| 13. | Ремонт и утепление входных дверей в подъездах | шт. | 593 | 5208 |  |  |
| 14. | Остекление л/клеток, слуховых окон | м² | 1181,3 | 238303,1 |  |  |
| 15. | Ремонт отмосток и водоотводных лотков | м² | 7924,96 | 123936,7 |  |  |
| 16. | Ремонт слуховых окон в чердачных домах | шт. | 160 | 2996,0 |  |  |
| 17. | Ремонт оголовков дымовентиляционных каналов | шт. | 260 | 7796,0 |  |  |
| 18. | Ремонт шиферных кровель | м² | 9351,6 | 614544,9 |  |  |
| 19. | Ремонт рулонных кровель | м² | 25045,8 | 317992,0 |  |  |
| 20. | Ремонт цоколей и фасадов | м² | 21518,2 | 755049,0 |  |  |

2

| 21. | Ремонт крылец и козырьков | шт. | 370 | 6476 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Ремонт балконов | шт. | 30 | 35362 |  |  |
| 23. | Герметизация вводов инженерных сетей | ввод | 4 | 58 |  |  |
| 24. | Установка пружин на входных дверях | шт. | 2092 | 5039 |  |  |
| 25. | Заготовка песка для подсыпки | м³ | 490,5 | 524,0 |  |  |
| 26. | Замена задвижек/вентилей | шт./ шт. | 1966 | 68149 |  |  |
| 27. | Акты готовности систем отопления жилых домов | дом | 1180 | 1180 |  |  |
| 28 | Паспорта готовности жилых домов | дом | 1316 | 1318 |  |  |
| II. Объекты водоснабжения и канализации ( МУП «Ухтаводоканал») |
|  | Наружные сети |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт колодцев канализации, водопровода | шт. | 100 | 10000 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей водоснабжения | км | 4,15 | 363,18 |  |  |
| 3. | Замена ветхих сетей канализации | км | 0,19 | 273,65 |  |  |
| 4 | Замена и ремонт пожарных гидрантов | шт. | 10 | 423 |  |  |
| 5. | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 413 | 423 |  |  |
|  | Внутренние сети: |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхих сетей водопровода | км | 2,0 | 153,024 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей канализации | км | 0,5 | 14,790 |  |  |
| 3. | Ремонт трубопроводов водопровода ( профилактические работы) | км | 153,024 | 153,024 |  |  |
| 4. | Ремонт трубопроводов канализации ( профилактические работы) | км | 14,79 | 14,79 |  |  |
| 5. | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 500 | 21860 |  |  |
|  | III. Объекты наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и замена светильников | шт. | 92 | 3911 |  |  |
| 2. | Замена опор наружного освещения | шт. | 0 | 2766 |  |  |
| 3. | Замена силовых проводов | п.м | 12746 | 100403 |  |  |
| 4. | Натяжка проводов | п.м | 5450 | 99483 |  |  |
|  | IV. Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и завоз песка | м³ | 3134 | 3134 |  |  |
| 2. | Приобретение противогололедной смеси | т | 320 | 320 |  |  |
| 3. | Подготовка спецтехники: | Ед. | 91 | 91 |  |  |
| 3.1. | Подготовка мусоровозов | ед. | 21 | 21 |  |  |

3

| 3.2. | Подготовка зимней уборочной техники | ед. | 52 | 52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Автосамосвалы | ед. | 18 | 18 |  |  |

_________________________________

Приложение № 6

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

Сведения по заключенным договорам на техническое обслуживание (ТО) и аварийно-диспетчерское обслуживание (АДО) ВДГО в многоквартирных домах по МОГО «Ухта» по состоянию на ________________

| № п/п | Наименование организации по обслуживанию жилого фонда (УК, ТСЖ, ЖСК и др.) | Кол-во газифициро-ванных домов (квартир) | Наименование специализированной организации, осуществляющей ТО, ВДГО | Кол-во домов, на которые заключены договоры на техническое обслуживание газопроводов и оборудования, входящих в состав общего имущества | Кол-во газифицированных домов (квартир), на которые заключены договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования | Кол-во домов на которые заключены договоры на аварийно-диспетчерс-кое обслужива-ние | Причины отсутствия договора на ТО и АДО ВДГО | Предпри-нимаемые меры по заключению договоров на ТО и АДО ВДГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Домов | Квартир |  |  | Домов | Квартир |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

_____________________________________

Приложение № 7

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

| Размеры обязательного минимального резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» в отопительном сезоне 2010-2011 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм | Всего | в том числе по отраслям | Стоимость единицы продукции (тыс.руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | Жилищное хозяйство | Водо-снаб-жение | Канали- зация | Тепло снаб-жение |  |  |
| 1. | Прокат черных металлов | тонн | 11,28 | 5,5 | 2,5 | 2 | 1,28 | 29 | 327,12 |
| 2. | Сталь листовая, оцинкованная, алюминированная, освинцованная и металлопластиковая | тонн | 1 | 0,45 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 46,2 | 46,2 |
| 3. | Трубы стальные - всего: | тонн | 32,53 | 7,05 | 6,12 | 3,1 | 16,26 |  | 1310,08 |
| 3.1. | Трубы - нефтепроводные бесшовные и электросварные | тонн | 9,9 | 0,2 | 2,3 | 1,5 | 5,9 | 40,7 | 402,93 |
| 3.2. | Трубы водогазопроводные (газовые) | тонн | 11,9 | 6,65 | 1,35 | 0,6 | 3,3 | 40,7 | 484,33 |
| 3.3. | Трубы сварные больших диаметров (свыше 400 мм) | тонн | 6,74 | 0 | 2,07 | 0,8 | 3,87 | 40,7 | 274,318 |
| 3.4. | Трубы катанка (общего назначения) | тонн | 2,28 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,88 | 37,4 | 85,272 |
| 3.5. | Трубы тянутые (включая подшипниковые) | тонн | 1,71 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,31 | 37,4 | 63,954 |
| 4. | Трубы чугунные напорные | тонн | 7,7 | 2,5 | 0,2 | 5 | 0 | 28,6 | 220,22 |
| 5. | Канаты стальные (тросы) | тонн | 1,08 | 0,36 | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 38,5 | 41,58 |
| 6. | Электроды сварочные | тонн | 2,15 | 0,45 | 0,95 | 0,4 | 0,35 | 45,1 | 96,965 |
| 7. | Цемент | тонн | 16,3 | 10,8 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 3,63 | 59,169 |
| 8. | Листы асбестоцементные (шифер) | т. усл. плит | 4,03 | 3,8 | 0,12 | 0,11 | 0 | 182,2 | 734,266 |
| 9. | Стекло строительное (оконное) | кв.м | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 23,76 |
| 10. | Материалы мягкие кровельные | тыс. кв.м | 4,66 | 4 | 0,16 | 0,1 | 0,4 | 29,15 | 135,839 |
| 11. | Пиломатериалы | куб., м | 23,3 | 15 | 2 | 2,3 | 4 | 3,63 | 84,579 |
| 12. | Кабеля силовые на напряжение до 1 кВ (типа ОРГ, ВРГ НРГ) | км | 0,23 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 105,6 | 24,288 |
| 13. | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше (бронекабели) | км | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 352 | 70,4 |
| 14. | Кабеля силовые гибкие (шланговые и трубовые) | км | 1,25 | 0,5 | 0,35 | 0,15 | 0,25 | 33 | 41,25 |
| 15. | Провода установочные | км | 1,505 | 1,08 | 0,125 | 0,1 | 0,2 | 26,4 | 39,732 |
| 16. | Шнуры осветительные | км | 0,93 | 0,7 | 0,13 | 0,1 | 0 | 14,85 | 13,8105 |
| 17. | Кабеля контрольные | км | 0,72 | 0,3 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | 26,4 | 19,008 |
| 18. | Задвижки и затворы из серого чугуна | шт | 107 | 44 | 26 | 22 | 15 | 1,98 | 211,86 |
| 19. | Задвижки и затворы стальные | шт | 167 | 56 | 23 | 18 | 70 | 4,73 | 789,91 |
| 20. | Арматура промышленная трубопроводная из серого и ковкого чугуна | шт | 85 | 56 | 7 | 7 | 15 | 0,385 | 32,726 |

2

| 21. | Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов | шт | 199 | 149 | 7 | 5 | 38 | 0,297 | 59,103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Арматура промышленная трубопроводная стальная | шт | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2,64 | 15,84 |
| 23. | Арматура осветительная | шт | 1642 | 1470 | 70 | 50 | 52 | 0,253 | 415,426 |
| 24. | Насосы центробежные | шт | 32 | 0 | 20 | 6 | 6 | 77 | 2464 |
| 24.1. | в т.ч. насосы погружные | шт | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25. | Трансформаторы малой мощности | шт | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6,71 | 40,26 |
| 26. | Электродвигатели малой мощности от 0,25 до 100 кВт | шт | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20,9 | 167,2 |
| 27. | Радиаторы и конвекторы отопительные | кВт | 103 | 100 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,408 | 145,024 |
| 28. | Оборудование для коммутации электроэнергии (масляные выключатели, выключатели нагрузки) | шт | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,88 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7632,98 |

___________________________

Приложение № 8

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

# Форма статистического отчёта № 1 - ЖКХ (зима) срочная на  «___» ____________ 2010 г.

# Название организации  ___________________________________________________

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 08 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |

2

| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 20 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 26 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 28 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |

3

| Пропускная способность | 36 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 38 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от форм собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от форм собственности | 53 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |

4

| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от форм собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: -уголь | 60 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м³ | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

5

| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ к зиме | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: -на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе: | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| -уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                      __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2010 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

________________________________________

Приложение № 9

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

# Форма статистического отчета №1  - ЖКХ (зима) краткая на  «___» ____________ 2010 г.

# Название организации  ___________________________________________________

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                      __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2010 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

_____________________________________

Район тепловой сети 							Приложение № 10

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

| А К Т о наполнении и промывке тепловой сети и систем теплопотребления |
| --- |
| Абонент ( участок т/с)_____________________ | от _______________ 200____ г. Адрес___________________________ |
| Мы нижеподписавшиеся, представитель района теплосети и представитель абонента ________________ |
| __________________________________________________________________________________________ |
| ___________________________________________________________________ составили настоящий акт |
| о том, что «________» ____________200____________г. произведено наполнение и промывка трубопроводов тепловой сети протяженностью ______________ м . , Д = _____________ мм. и систем теплопотребления при Т2= _____________ Сº , на что израсходовано воды G - _________________ т . |
| G наполнение_ = промывка = | промывка проведена при Р1 = _________кгс/см2 в течение __________ мин. непрерывно со сбросом в дренаж через вентиль D = _________ мм._______ При Р компрессора =_____________ кгс/см2 с интервалом через 15 мин. |
| Сброс в дренаж осуществляется по адресу __________________________________ , место сброса _____ ______________ ( ливневая канализация, хозяйственно- фекальная канализация ) |
| Количество теплоты, содержащейся в воде, израсходованной на наполнение, промывку трубопроводов тепловой сети ( систем теплопотребления ) при температуре исходной воды на котельной Т х.в.= __________ Сº составляет: |
| Q = G * ( T2 – T х.в. ) * 0,001 = _____________________ Гкал. |
| Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за тепло и воду, израсходованные при промывке тепловой сети и систем теплопотребления и предъявления платы за сброс в систему канализации ( ливневой или ХФК) |
| Замечания, выявленные в ходе промывки |

Копия акта предоставляется в МУП «Ухтаспецавтодор» при сбросе в систему ливневой канализации, в МУП «Ухтаводоканал» - при сбросе в систему хозяйственно-фекальной канализации.

Представитель района теплосети

Представитель абонента

____________________________

Район тепловой сети 							Приложение № 10.1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 мая 2010 г. № 1096

| А К Т о промывке сетей горячего водоснабжения. |
| --- |
| Абонент _____________________ | от _______________ 200____ г. Адрес___________________________ |
| Мы нижеподписавшиеся, представитель района теплосети и представитель абонента ________________ |
| __________________________________________________________________________________________ |
| ___________________________________________________________________ составили настоящий акт |
| о том, что «________» ____________200____________г. произведена промывка водяных тепловых сетей протяженностью ______________________ м, диаметром _______________ мм. гидропневматическим способом водой питьевого качества до полного осветления промывочной воды, на что израсходовано промывочной воды G ________________ т. Давление в трубопроводе при промывке Р= _____________ кгс/см2, не превышает рабочего. Давление воздуха при гидропневматической промывке не превышает рабочего давления теплоносителя ( не выше 6 кгс/см2). По окончании промывки трубопроводы продезинфицированы / не продезинфицированы / ( нужное подчеркнуть). в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами. После промывки результаты лабораторного анализа проб промывной воды соответствуют / не соответствуют / ( нужное подчеркнуть) требованиям ГОСТ 2874-82. |
| Сброс в дренаж осуществляется по адресу __________________________________ , место сброса _____ ______________ |
| Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за воду, израсходованную при гидропневматической промывке тепловой водяной сети и предъявления платы за сброс, место сброса ___________________ |
| Замечания, выявленные в ходе гидропневматической промывки водяных тепловых сетей |

Представитель района теплосети

Представитель абонента

_______________________________