| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 28 декабря 2012 г. |  | № | 3199 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Капитальный ремонт объектов,

находящихся на территории МОГО «Ухта», на 2012 - 2014 г.г.»,

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»

от 31 августа 2011 г. № 1858

На основании уточненных данных по объектному распределению средств и корректировкой показателей результативности долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2014 г.г.», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 –              2014 г.г.», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31 августа 2011 г. № 1858 в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств администрация МОГО «Ухта», на финансирование программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель  администрации                                                            И.В. Леонов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 28 декабря 2012 г. № 3199

Муниципальное  учреждение

Управление капитального строительства

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ОБЪЕКТОВ.

НАХОДЯЩИХСЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОГО «УХТА»

НА  2012 – 2014 г.г.»

## ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

| Наименование программы: | - «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.». |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм: | - «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.»; - «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.»; - «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.»; - «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.»; - «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.». |
| Основание для разработки программы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2011 № 1775 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.». |
| Разработчик программы: | - МУ Управление капитального строительства |
| Исполнители программы: | - МУ Управление капитального строительства. - МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; - МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта»; - МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»; - МУ «Управление здравоохранения» администрации МОГО «Ухта»; - МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». |
| Разработчики подпрограмм: | - МУ Управление капитального строительства |
| Цели программы: | - создание условий для приведения социальных объектов и жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. |
| Задача программы: | - обеспечение капитального ремонта и проектирования капитального ремонта социальных и жилищно-коммунальных объектов. |
| Сроки реализации программы: | - с 2012 по 2014 г.г. |
| Показатели результативности реализации программы: | количество законченных капитальным ремонтом и проектированием объектов. |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию программы: Всего – 293 222 411,51 руб. - в том числе по годам: 2012 год – 33 562 001,51 руб.; 2013 год – 128 269 560,00 руб.; 2014 год – 131 390 850,00 руб. |

| Ожидаемые результаты программы: | - в результате реализации программы к 2015 году предполагается: произвести обследование, проектирование и капитальный ремонт 29 объектов образования. произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры; произвести проектирование, капитальный ремонт 10 спортивных объектов; окончить капитальным ремонтом 1 объект по отрасли здравоохранение; произвести проектирование 2 объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| --- | --- |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства. Имеет место высокая потребность в капитальном ремонте данных учреждений, зданий и помещений, а так же оснащение их современным оборудованием.

Финансирование такой программы может осуществляться из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а так же и внебюджетных средств.

Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по осуществлению капитального ремонта объектов является разработка долгосрочной целевой программы: «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.».

В долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.» включены следующие подпрограммы:

- «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012 - 2014 г.г.»;

- «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.»;

- «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.»;

- «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на                    2012 г.»;

- «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целями долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.», являются создание условий для приведения социальных объектов и жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующей задачи:

обеспечение проектирования, капитального ремонта социальных и жилищно-коммунальных объектов.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.» состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012 - 2014 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

  - обследование, проектирование и капитальный ремонт образовательных учреждений.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

  - капитальный ремонт учреждения культуры.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

  - проектирование, капитальный ремонт спортивных объектов.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

  - капитальный ремонт объектов здравоохранения.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- проектирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Затраты на реализацию Программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.» за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляют 293 222 411,51  рублей.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012 - 2014 г.г.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств зданий и помещений объектов образования в целях поддержания безопасных и благоприятных условий обучения.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств объекта культуры.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.» связана с необходимостью восстановлении эксплуатационных качеств зданий и приведение материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств объектов жилищно-коммунального хозяйства.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2014 г.г.»: 2012 – 2014 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество запроектированных объектов, выполненных капитальных ремонтов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:

- произвести обследование, проектирование и капитальный ремонт 29 объектов образования;

- произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры;

- произвести проектирование, капитальный ремонт 10 спортивных объектов;

- произвести капитальный ремонт 1 объекта отрасли здравоохранения;

- произвести проектирование 2 объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе
 "Капитальный ремонт объектов,

находящихся на территории МОГО "Ухта",
 на 2012 - 2014 г.г."

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование подпрограмм | Срок исполнения | Сметная стоимость на 01.01.2012 года в ценах 2012 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОБЩИЙ ИТОГ по отраслям |  |  | 293 222 411,51 | 33 562 001,51 | 128 269 560,00 | 131 390 850,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО "Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012- 2014 г.г." | 2012-2014 |  | 139 691 834,89 | 30 362 564,89 | 51 132 790,00 | 58 196 480,00 |
| ИТОГО "Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г." | 2012 |  | 4 670,00 | 4 670,00 |  |  |
| ИТОГО "Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2012-2014 г.г." | 2013-2014 |  | 150 331 140,00 | 0,00 | 77 136 770,00 | 73 194 370,00 |
| ИТОГО "Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г." | 2012 |  | 163 591,21 | 163 591,21 |  |  |
| ИТОГО "Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г." | 2012 |  | 3 031 175,41 | 3 031 175,41 |  |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2011 № 1775 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства. |
| Исполнители подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства. - МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». |
| Цель подпрограммы: | - поддержание и восстановление эксплуатационных качеств зданий объектов образования для создания безопасных и благоприятных условий обучения. |
| Задачи подпрограммы: | - уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего фонда по отрасли образование; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - с 2012 по 2014 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных обследованием, проектированием и капитальным ремонтом объектов образования. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 139 691 834,89 руб. - в том числе по годам: 2012 год –30 362 564,89 руб.; 2013 год – 51 132 790,00 руб.; 2014 год – 58 196 480,00 руб. |
| Ожидаемые результаты и оценка эффективности подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2015 году предполагается: произвести обследование, проектирование и капитальный ремонт 29 объектов образования. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества жизни населения МОГО «Ухта».

В настоящее время в городе Ухте наблюдается падение уровня материальной базы и инфраструктуры образовательных учреждений, моральное и физическое  её старение.

Только программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития образования в МОГО «Ухта».

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.», являются поддержание и восстановление эксплуатационных качеств зданий объектов образования для создания безопасных и благоприятных условий обучения.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего фонда по отрасли образование; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

  - обследование, проектирование и капитальный ремонт образовательных учреждений.

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.» связана с необходимостью восстановлении эксплуатационных качеств зданий и помещений объектов образования в целях поддержания безопасных и благоприятных условий обучения.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляют 139 691 834,89 рубль.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.»: 2012 – 2014 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество проведенных обследований, запроектированных и законченных капитальным ремонтом  объектов образования.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит произвести обследование, проектирование и капитальный ремонт 29 объектов образования.

Приложение 1

к подпрограмме "Проведение капитального ремонта
образовательных учреждений на 2012-2014 г.г."

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Сметная стоимость на 01.01.2012 года в ценах 2012 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 139 691 834,89 | 30 362 564,89 | 51 132 790,00 | 58 196 480,00 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| Обследование конструкций здания МДОУ «Детский сад № 20» | 2013 | сметная стоимость уточняется | 450 000,00 |  | 450 000,00 |  |
| Капитальный ремонт детского сада № 87 | 2012 | сметная стоимость уточняется | 1 157 439,78 | 1 157 439,78 |  |  |
| Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 19» | 2013 | сметная стоимость уточняется | 640 000,00 |  | 640 000,00 |  |
| Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 102" | 2012 | сметная стоимость уточняется | 1 743 003,92 | 1 743 003,92 |  |  |
| Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 81" | 2013 | сметная стоимость уточняется | 925 000,00 |  | 925 000,00 |  |
| Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 38" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 1 248 400,00 |  |  | 1 248 400,00 |
| Капитальный ремонт бассейна МДОУ "Детский сад № 8" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |
| Капитальный ремонт кровли МДОУ "Детский сад № 12" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |
| Капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 21 комбинированного вида» | 2013 | сметная стоимость уточняется | 140 000,00 |  | 140 000,00 |  |
| Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 " | 2012 | сметная стоимость уточняется | 193 000,00 | 193 000,00 |  |  |
| Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 " | 2012 | сметная стоимость уточняется | 237 000,00 | 237 000,00 |  |  |
| Капитальный ремонт кровли МОУ "Начальная школа-детский сад №1" | 2013 | сметная стоимость уточняется | 130 000,00 |  | 130 000,00 |  |
| Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 2 190 000,00 |  |  | 2 190 000,00 |
| Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" | 2012 -2013 | сметная стоимость уточняется | 2 632 898,23 | 197 898,23 | 2 435 000,00 |  |
| Капитальный ремонт кровли МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |
| Капитальный ремонт МОУ ДОТ «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А.Карчевского» | 2013 | сметная стоимость уточняется | 2 143 000,00 |  | 2 143 000,00 |  |
| Капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 15» | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 5 550 000,00 |  | 350 000,00 | 5 200 000,00 |
| Ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 105» | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 10 941 450,00 |  | 100 000,00 | 10 841 450,00 |
| Капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 93 комбинированного вида» | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 900 000,00 |  | 200 000,00 | 700 000,00 |
| Капитальный ремонт кровли МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 5 130 000,00 |  | 130 000,00 | 5 000 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13 " | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 12 071 000,00 |  | 2 071 000,00 | 10 000 000,00 |
| Капитальный ремонт фундамента, отмостки и козырьков в МДОУ "Детский сад № 4" | 2013 | сметная стоимость уточняется | 18 207 400,00 |  | 18 207 400,00 |  |
| Капитальный ремонт кровли МДОУ "Детский сад № 18" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 2 800 000,00 |  |  | 2 800 000,00 |
| Капитальный ремонт фундаментов и благоустройство "Школы № 5" (Пионергора) | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 21 400 830,00 |  | 10 000 000,00 | 11 400 830,00 |
| Капитальный ремонт МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина» | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 21 277 190,00 |  | 13 211 390,00 | 8 065 800,00 |
| Комплексный капитальный ремонт МОУ "Детский сад № 26" в г.Ухте | 2012 | 85 412 851,00 | 22 198 323,25 | 22 198 323,25 |  |  |
| Противопожарная защита здания МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты (обшивка наружных стен) | 2012 | сметная стоимость уточняется | 3 117 190,71 | 3 117 190,71 |  |  |
| Капитальный ремонт кровли МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» | 2012 | сметная стоимость уточняется | 368 709,00 | 368 709,00 |  |  |
| Капитальный ремонт пола и системы отопления 1-ого этажа МДОУ детский сад №102 комбинированного вида | 2012 | сметная стоимость уточняется | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |  |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2011 № 1775 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства |
| Исполнители подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства - МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта». |
| Цель подпрограммы: | - восстановление эксплуатационных качеств зданий культурных учреждений для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для творческого самоопределения детей, молодежи, организации содержательного досуга. |
| Задача подпрограммы: | - снижение уровня физического износа зданий и объектов учреждений культуры путем проведения капитального ремонта. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2012 г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 4 670,00 руб. - в том числе по годам: 2012 год – 4 670,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2013 году предполагается: - произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей социального развития МОГО «Ухта» является создание условий для сохранения культурного наследия, улучшения качества услуг в области культуры.

В настоящее время, необходимо качественно  улучшить материально-техническую базу отрасли «Культура», этому может способствовать программное обеспечение решения указанной проблемы.

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.», является восстановление эксплуатационных качеств объекта культуры.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:

снижение уровня физического износа объекта культуры путем проведения капитального ремонта.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- капитальный ремонт 1 объекта культуры.

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств объекта культуры.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют 4 670,00 рублей.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2012 г.»: 2012 г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных капитальным ремонтом объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры.

Приложение 1

к подпрограмме
"Проведение капитального ремонта

учреждений культуры на 2012 г."

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования | Срок исполнения | Сметная стоимость на 01.01.2012 года в ценах 2012 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 4 670,00 | 4 670,00 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт конструкции памятного знака на горе п.Ветлосян | 2012 | 1 027 004,00 | 4 670,00 | 4 670,00 |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.». |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2011 № 1775 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства |
| Исполнители подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства -МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта». |
| Цель подпрограммы: | - проведение капитального ремонта и приведение материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям. |
| Задача подпрограммы: | - осуществление капитального ремонта и проектирования капитального ремонта спортивных объектов. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2013 - 2014 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом и проектированием капитального ремонта спортивных объектов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 150 331 140,00 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 77 136 770,00 руб.; 2014 год – 73 194 370,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2015 году предполагается: произвести проектирование, капитального ремонта 10 спортивных объектов. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли современным требованиям, моральное и физическое  её старение.

Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО «Ухта».

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.» является проведение капитального ремонта и приведение материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

осуществление проектирования, капитального ремонта спортивных объектов.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Проектирование, капитальный ремонт спортивных объектов.

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют 150 331 140,00 рублей.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта на 2013-2014 г.г.»: 2013 – 2014 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели:

  - количество запроектированных, выполненных капитальных ремонтов спортивных объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит осуществить проектирование, капитальный ремонт 10 спортивных объектов.

Приложение 1

к подпрограмме
"Проведение капитального ремонта

учреждений физической культуры

и спорта на 2013 - 2014 г.г."

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Сметная стоимость на 01.01.2012 года в ценах 2012 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 150 331 140,00 | 77 136 770,00 | 73 194 370,00 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт шахматного клуба | 2014 | сметная стоимость уточняется | 650 000,00 |  | 650 000,00 |
| Капитальный ремонт биатлонной базы ДЮСШ-1 | 2013 | сметная стоимость уточняется | 650 000,00 | 650 000,00 |  |
| Капитальный ремонт спортивного клуба «Олимпиада» | 2014 | сметная стоимость уточняется | 500 000,00 |  | 500 000,00 |
| Капитальный ремонт "С/к Спарта" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 650 000,00 |  | 650 000,00 |
| Капитальный ремонт ЦСВС «Пауэр-Ухта» | 2014 | сметная стоимость уточняется | 650 000,00 |  | 650 000,00 |
| Капитальный ремонт спортивного комплекса "Шахтёр" МОГО "Ухта" | 2014 | сметная стоимость уточняется | 700 000,00 |  | 700 000,00 |
| Капитальный ремонт спорткомплекса «Нефтяник» | 2013-2014 | сметная стоимость уточняется | 11 500 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| Капитальный ремонт спортивных залов ДЮСШ-2 | 2013-2014 | сметная стоимость уточняется | 5 650 000,00 | 650 000,00 | 5 000 000,00 |
| Капитальный ремонт лыжной базы ДЮСШ-1 | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 24 223 000,00 | 13 112 000,00 | 11 111 000,00 |
| Капитальный ремонт плавательного бассейна «Юность» | 2013- 2014 | сметная стоимость уточняется | 105 158 140,00 | 61 224 770,00 | 43 933 370,00 |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2011 № 1775 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства. |
| Исполнители подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства. - МУ «Управление здравоохранения» администрации МОГО «Ухта». |
| Цель подпрограммы: | - проведение капитального ремонта и приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения на уровень, отвечающий современным требованиям. |
| Задача подпрограммы: | - обновление инфраструктуры здравоохранения на территории МОГО «Ухта», обеспечение оптимальных условий для улучшения состояния здоровья населения путем проведения капитальных ремонтов объектов здравоохранения. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2012 г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 163 591,21 руб. - в том числе по годам: 2012 год – 163 591,21 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2013 году предполагается окончить капитальным ремонтом 1 объект по отрасли здравоохранение. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в капитальном ремонте.

Программное обеспечение решения указанных проблем позволит выйти на новый качественный уровень развития здравоохранения МОГО «Ухта».

Для этих целей разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.», являются проведение капитального ремонта и приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.

Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

обновление инфраструктуры здравоохранения на территории МОГО «Ухта», обеспечение оптимальных условий для улучшения состояния здоровья населения путем проведения капитальных ремонтов объектов здравоохранения.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- произвести капитальный ремонт 1 объекта по отрасли здравоохранения.

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют  163 591,21 рубля.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2012 г.»: 2012 г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных  капитальным ремонтом объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит произвести капитальный ремонт 1 объекта отрасли здравоохранения.

Приложение 1

к подпрограмме
«Проведение капитального ремонта

учреждений здравоохранения на 2012 г.»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Сметная стоимость на 01.01.2012 года в ценах 2012 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 163 591,21 | 163 591,21 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| Ремонт паталогоанатомического корпуса МУЗ "Ухтинская городская больница №1" | 2012 | сметная стоимость уточняется | 163 591,21 | 163 591,21 |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2011 № 1775 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 – 2014 г.г.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства |
| Исполнители подпрограммы: | - МУ Управление капитального строительства. - МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». |
| Цель подпрограммы: | - создание условий для приведения жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. |
| Задача подпрограммы: | - осуществление проектирования капитального ремонта объектов жилищно-коммунального коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2012 г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество объектов по которым подготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 3 031 175,41 руб. - в том числе по годам: 2012 год – 3 031 175,41 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2013 году предполагается: произвести проектирование капитального ремонта и работы по капитальному ремонту 2 объектов жилищно-коммунального хозяйства. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует потребность в проведение капитального ремонта, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.», является приведение жилищно-коммунального хозяйства в соответствие со стандартами качества.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:

осуществление проектирование капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- проектирование капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение капитального ремонта

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют  3 031 175,41  рублей.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой подпрограммы «Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г.»: 2012 г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество объектов по которым подготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит осуществить проектирование 2 объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 1

к подпрограмме

«Проведение капитального ремонта объектов

жилищно-коммунального хозяйства

на 2012 г.»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Сметная стоимость на 01.01.2012 года в ценах 2012 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 3 031 175,41 | 3 031 175,41 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт моста по ул.Вокзальная | 2012 | сметная стоимость уточняется | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт объездной автодороги с путепроводами для проезда тяжелого транспорта | 2012 | сметная стоимость уточняется | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2012 | 11 562 801,00 | 3 006 231,41 | 3 006 231,41 |
| Ремонт здания расположенного по адресу: ул. Оплеснина, д.4 в г. Ухте | 2012 | сметная стоимость уточняется | 24 944,00 | 24 944,00 |

_______________________________