| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 23 августа 2013 г. |  | № | 1545 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2017годы»,

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»

от 13 августа 2012 г. № 1775

В связи с постановлением Правительства Республики Коми от 17.07.2013 № 250 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в Республике Коми (2011 - 2017 годы)», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2017годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 2012 г. № 1775 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта Программы «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источник финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: всего - 35 616 289,00рублей, в том числе по годам: - 2012 г. - 9 094 916,00 рублей - 2013 г. - 8 092 803,00 рублей - 2014 г. - 3 428 571,00 рублей - 2015 г. - 4 714 285,00 рублей - 2016 г. - 4 714 285,00 рублей - 2017 г. - 5 571 429,00 рублей |
| --- | --- |

».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 Программы «Перечень и описание программных мероприятий» исключить.

2

1.3. Раздел 4 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 35 616 289,00 рублей, в том числе по годам:

- 2012 г. - 9 094 916,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»

- 2013 г. - 8 092 803,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»

- 2014 г. - 3 428 571,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»

- 2015 г. - 4 714 285,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»

- 2016 г. - 4 714 285,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»

- 2017 г. - 5 571 429,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта».

1.4. Пункт 7.1 раздела 7 Программы «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» исключить.

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации							   И.В. Леонов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 23 августа 2013 г. № 1545

«Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

«Чистая вода на территории МОГО «Ухта»

на 2012-2017 годы»

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки исполнения мероприятия | Объемы финансирования, рубли | Главный распорядитель бюджетных средств - ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Реконструкция водовода низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги протяженностью 1,2 км | 2012-2013 | 11 402 005,00 | 7 809 202,00 | 3 592 803,00 | - | - | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 2 | Установка автоматизированных систем управления технологическими процессами на водозаборе ул.Губкина, 5. | 2012 | 1 285 714,00 | 1285 714,00 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель», г.Ухта, в том числе ПИР | 2013-2017 | 22 928 570,00 | - | 4 500 000,00 | 3 428 571,00 | 4 714 285,00 | 4 714 285,00 | 5 571429,00 |  |
|  | Всего по программе «Чистая вода» |  | 35 616 289,00 | 9 094 916,00 | 8 092 803,00 | 3 428 571,00 | 4 714 285,00 | 4 714 285,00 | 5 571 429,00 |  |

___________________________________»

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 23 августа 2013 г. № 1545

«Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

«Чистая вода на территории МОГО «Ухта»

на 2012-2017 годы»

ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Факт 2011 года | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Увеличение надежности работы системы водоснабжения: |
| 1.1. | Увеличение пропускной способности трубы для заполнения резервуаров НС - 3-го подъема (создание резерва) при реализации мероприятия «Реконструкция водовода низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги протяженностью 1,2 км» | Куб.м/час | 170 | 170 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.2. | Снижение потерь набора воды | Кг/кв.с м | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
| 1.3. | Снижение скрытых потерь | Т. Куб.м | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
| 1.4. | Доля сетей, нуждающихся в замене (в целом по предприятию) | % | 60,7 | 60,7 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 59,4 |
| 1.5. | Количество аварий (в целом по предприятию) | шт. | 185 | 180 | 180 | 178 | 175 | 170 | 170 |
| 2. | Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствии с нормами СанПиН по показателям: |
| 2.1. | Удельный вес проб, не отвечающих показателям по водозабору Пожня Ель | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 |
| 2.2. | Химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мутность | ЕМФ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | < 1,0 |
| 2.2.2. | Общее железо | Мг/куб. дм | 1,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | < 0,3 |
| 2.2.3. | Марганец | Мг/куб. дм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | < 0,1 |
| 3. | Энергосбережение и энергоэффективность при реализации мероприятия «Установка автоматизированных систем управления технологическими процессами на водозаборе ул.Губкина, 5, г.Ухта» |
| 3.1. | Экономия электроэнергии | % | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.2. | Снижение перерасчетов населению за некачественно предоставленные услуги | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.3 | Сокращение затрат по ФОТ | % | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |

____________________»