| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 20 мая 2014 г. |  | № | 821 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О подготовке организаций муниципального образования

городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2014 - 2015 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г., Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г.                № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003              № 115, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный период 2014 - 2015 г.г. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в отопительном сезоне 2014 - 2015 годов в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» г.Ухта, филиал ОАО

2

«ТГК-9» «Коми» «УТС», МУП «Ухтаэнерго», НШУ «Яреганефть», ООО «Сосногорская тепловая компания», СевДТВУ-5, филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнерго» ПО «ЦЭС», ООО «Энерготрейд», МУП «Ухтаводоканал», МУП «Ухтаспецавтодор», УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Управляющая компания «Дом», ООО УК «Домсервис», ООО «Домсервис», ООО «Жилсервис», ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «Ухтинская Управляющая Компания», ООО «СМУ-13», ООО «Строй-Мастер», ООО «Ремонт и услуги», ООО «Партнер», ООО «Техстрой», ООО «Монтажсервиском», ООО «ЖКК», ООО «УК-1» создать до 01.11.2014 неснижаемый запас материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ (далее – АВР).

3. Рекомендовать руководителям ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» г.Ухта, филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС», МУП «Ухтаэнерго», НШУ «Яреганефть», ООО «Сосногорская тепловая компания», СевДТВУ-5, филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнерго» ПО «ЦЭС», ООО «Энерготрейд», МУП «Ухтаводоканал», МУП «Ухтаспецавтодор», УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Управляющая компания «Дом», ООО УК «Домсервис», ООО «Домсервис», ООО «Жилсервис», ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «Ухтинская Управляющая Компания», ООО «СМУ-13», ООО «Строй-Мастер», ООО «Ремонт и услуги», ООО «Партнер», ООО «Техстрой», ООО «Монтажсервиском», ООО «ЖКК», ООО «УК-1» в срок до 20.08.2014 утвердить приказами по предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

4. Рекомендовать руководителям ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» г.Ухта, филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС», МУП «Ухтаэнерго», НШУ «Яреганефть», ООО «Сосногорская тепловая компания», СевДТВУ-5, филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнерго» ПО «ЦЭС», ООО «Энерготрейд», МУП «Ухтаводоканал», МУП «Ухтаспецавтодор», УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Управляющая компания «Дом», ООО УК «Домсервис», ООО «Домсервис», ООО «Жилсервис», ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «Ухтинская Управляющая Компания», ООО «СМУ-13», ООО «Строй-Мастер», ООО «Ремонт и услуги», ООО «Партнер», ООО «Техстрой», ООО «Монтажсервиском», ООО «ЖКК», ООО «УК-1» обеспечить к 20.08.2014 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

5. Рекомендовать руководителям ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», филиал  ОАО «Газпром  газораспределение  Сыктывкар»  г.Ухта,  филиал  ОАО

3

«ТГК-9» «Коми» «УТС», МУП «Ухтаэнерго», НШУ «Яреганефть», ООО «Сосногорская тепловая компания», СевДТВУ-5, филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнерго» ПО «ЦЭС», ООО «Энерготрейд», МУП «Ухтаводоканал», МУП «Ухтаспецавтодор», УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Управляющая компания «Дом», ООО УК «Домсервис», ООО «Домсервис», ООО «Жилсервис», ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «Ухтинская Управляющая Компания», ООО «СМУ-13», ООО «Строй-Мастер», ООО «Ремонт и услуги», ООО «Партнер», ООО «Техстрой», ООО «Монтажсервиском», ООО «ЖКК», ООО «УК-1» назначить работника ответственного за ведение оперативных отчетов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта», в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная до               29 числа каждого месяца, начиная с июня месяца 2014 года, и 1-ЖКХ (зима) краткая еженедельно в понедельник, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7. Отчет предоставлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ».

6. Рекомендовать управляющим организациям, предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

6.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной сфера к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормативах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

6.2. В срок до 25 мая 2014 г. разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и утвердить в администрации МОГО «Ухта» графики гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, по ремонту и промывке тепловых сетей, тепловых пунктов, теплообменников, бойлерных и систем теплопотребления.

6.3. В трехнедельный срок после завершения отопительного периода 2013 - 2014 годов провести в установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и плотность с поэтапным повышением давления от 1,5 до двукратного повышения от рабочего давления. Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, а так же устранение замечаний, указанных в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.

6.4. В срок до 20.08.2014 провести осенние осмотры жилых домов, объектов   социальной   сферы   и   оформить   документацию   о   готовности   к

4

эксплуатации в зимних условиях, в том числе:

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложением № 3, 4 утвержденных Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ»;

- паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а так же другие акты в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

7. МУП «Ухтаспецавтодор»:

7.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до 20.08.2014.

7.2. Подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную и песко-разбрасывающую технику в срок до 20.08.2014.

8. Руководителям организаций: Филиалу ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети», ООО «Сосногорская тепловая компания», Участок тепловодоснабжения НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения, МУП «Ухтаэнерго»:

8.1. Довести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и условиях проведения гидравлических испытаний теплосетей.

8.2. В срок до 01.06.2014 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» документ (Положение, Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

8.3. В срок до 01.06.2014 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указанных по повышению и надежности систем коммунального теплоснабжения разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989.

9. Руководителям организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находится жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети):

5

9.1. В срок до 20.08.2014 предоставить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

10. Начальнику Управления МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации МОГО «Ухта».

10.1. В срок до 01 октября 2014 г. совместно с МУ «ЖКХ», организациями жилищно-коммунального хозяйства, Филиалом ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети», ООО «Сосногорская тепловая компания», Участком тепловодоснабжения НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Воркутинским участком дирекции тепловодоснабжения, МУП «Ухтаэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов.

10.2. В срок до 20 августа 2014 г. провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов.

11. Рекомендовать начальнику отдела государственного пожарного надзора по г.Ухта:

11.1. Обеспечить в летний период 2014 года проведение проверок противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения с последующим оформлением соответствующих актов.

12. Созданному Штабу по рассмотрению вопросов подготовки  организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов организовать координацию работы руководителей организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов по подготовке готовности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2014 - 2015 годов.

13. Штабу организовать контроль:

- еженедельно за ходом выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов;

- за наличием актов готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4 Приказа Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», актов проверки готовности энергоснабжающих предприятий к работе в осенне-зимний    период    2014 - 2015     годов,     паспорта     готовности    объектов    к

6

эксплуатации к работе в осенне-зимний период согласно «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного министром промышленности и энергетики РФ 25 августа 2004 г.

14. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г.Ухта и Ухтинскому территориальному отделу Печорского управления Ростехнадзора усилить контроль за подготовкой объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в пределах своих полномочий.

15. Возложить персональную ответственность за подготовку к объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в зимний период 2014 - 2015 годов на:

- руководителей организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети), объекты внешнего благоустройства;

16. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в зимних условиях 2014 - 2015 г.г. до 15 сентября 2014 г.

17. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 16 мая 2013 г.           № 749 «О подготовке организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2013 - 2014 годов» признать утратившим силу.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на портале МОГО «Ухта».

Руководитель администрации						    И.Н. Михель

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

администрации МОГО «Ухта»

И.Н. Михель

__________________________

от 20 мая 2014 г. № 821

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

муниципального образования

городского округа «Ухта»

К  РАБОТЕ  В  ЗИМНИХ  УСЛОВИЯХ

2014 – 2015 годов

2014 г.

приложение 1

ПОТРЕБНОСТЬ

в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные т епловые пункты и т.д. ) | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) | жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт, модернизация (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) | текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт, модернизация (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) | текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт, модернизация (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) | текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт, модернизация (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "УТС" | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Сосногорская тепловая компания» | 579 | 945 | 1524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаэнерго» | 1019,04 | 5429,64 | 6448,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «СОШ №31» пст.Кэмдин | 290,51 |  | 290,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ №36 пст.Кэмдин | 184,85 |  | 184,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СевДТВУ-5 | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Сервис-Т» | 360,00 |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  | 1082,32 | 33191,77 | 34274,09 | 221,00 | 5724,73 | 5945,73 |  |  |  |
| ООО «Домсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,63 |  | 209,63 |
| ООО «УК Домсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4208,95 |  | 4208,95 |
| ООО «УК «Дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16807,6 |  | 16807,6 |
| ООО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3350,30 |  | 3350,3 |
| ООО «ЖКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,00 |  | 286,0 |
| ООО «Монтажсервиском» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208,00 |  | 2208,0 |
| ООО «Партнер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995,93 |  | 1995,93 |
| ООО «Ремонт и услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6442,97 |  | 6442,97 |
| ООО «СМУ-13» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,00 |  | 3200,0 |
| ООО «Строй-мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |
| ООО «УК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3565,11 |  | 3565,11 |
| ООО «УК Техстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  | 150,0 |
| ООО «Ухтинская Управляющая Компания», ООО «Ухтинская управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,00 |  | 121,0 |
| УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |
| Всего по МОГО «Ухта» | 3 133,40 | 6 374,64 | 9 508,04 | 1 082,32 | 33 191,77 | 34 274,09 | 221,00 | 5 724,73 | 5 945,73 | 42 545,49 | 0,00 | 42 545,49 |

Не предоставляют сведения: УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта», Филиал ОАО "ТГК-9"                     Коми  "УТС", ООО «Строй-мастер», СевДТВУ, МУ «Плавательный бассейн «Дельфин»

_________________________

приложение 2

ПОТРЕБНОСТЬ

в финансовых средствах на приобретение  топлива к началу отопительного 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

(тыс.руб.)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | уголь | дрова | щепа | мазут | нефть | д/топливо для резервных ДГ | Итого на приобретение топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Ухтаэнерго» (котельные пгт.Ярега, пст.Тобысь) | 3222,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 222,30 |
| Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "УТС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Сосногорская тепловая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ «СОШ №31» пст.Кэмдин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МДОУ №36 пст.Кэмдин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МОГО «Ухта» | 3 222,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 222,3 |

______________________

# Приложение 3

# ПОДГОТОВКА

котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| г. Ухта, мкр.Озерный | ООО «Сосногорская тепловая компания» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр.Югэр | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| пгт. Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| пгт. Водный | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
|  | МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» | 1 |  |
| пгт. Шудаяг | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| пгт. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
|  | НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 1 |  |
| Пст. Гердъель | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| пст.Кэмдин | МОУ «СОШ №31» | 1 |  |
|  | МДОУ №36 | 1 |  |
| пст. Нижний Доманик | НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 1 |  |
| пст. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| Пст. Тобысь | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 20 |  |

__________________________

# Приложение 4

# ПЛАН

# капитального ремонта   котлоагрегатов на  котельных коммунального назначения

# к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(единиц)

| Наименование муниципального поселения | План всего | Эксплуатирующие предприятия: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальные | ОАО «КТК» | ОАО «ТГК-9» | Ведомства |
|  |  | ЖКХ | администрация поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Ухта | 1 |  |  |  | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний | 0 |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево | 0 |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян | 0 |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр.Озерный | 1 |  |  | 1 - ООО «Сосногорская тепловая компания» |  |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | 0 |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр.Югэр | 0 |  |  |  |  |  |
| пгт. Боровой | 0 |  |  |  |  |  |
| пгт. Водный | 0 |  |  |  |  |  |
| пгт. Шудаяг | 1 |  |  |  | 1 |  |
| пгт. Ярега | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Пст. Гердъель | 0 |  |  |  |  |  |
| пст.Кэмдин | 0 |  |  |  |  |  |
| пст. Нижний Доманик | 0 |  |  |  |  |  |
| пст. Седью | 0 |  |  |  |  |  |
| Пст. Тобысь | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 |  |  | 1 | 3 |  |

___________________________

# Приложение 5

### Капитальный  ремонт

# котлоагрегатов на котельных коммунального назначения

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" Районная котельная | 1 | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№2 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" котельная | 0 |  |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево | МУП «Ухтаэнерго» | 0 |  |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" котельная | 0 |  |  |
| г. Ухта, мкр.Озерный | ООО «Сосногорская тепловая компания» Котельная ул.Чернова, 16а | 1 | ДКВР 10/13 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» | 0 |  |  |
| г. Ухта, мкр.Югэр | МУП «Ухтаэнерго» | 0 |  |  |
| пгт. Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" котельная | 0 |  |  |
| пгт. Водный | МУП «Ухтаэнерго» | 0 |  |  |
|  | МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» | 0 |  |  |
| пгт. Шудаяг | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" котельная | 1 | Паровой котел АВА-4 ст.№1 |  |
| пгт. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" котельная | 1 | Паровой котел ДКВР-6,5/13 ст.№2 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» | 0 |  |  |
|  | НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 0 |  |  |
| Пст. Гердъель | МУП «Ухтаэнерго» | 0 |  |  |
| пст.Кэмдин | МОУ «СОШ №31» | 0 |  |  |
|  | МДОУ №36 | 0 |  |  |
| пст. Нижний Доманик | НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 0 |  |  |
| пст. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" котельная | 0 |  |  |
| Пст. Тобысь | МУП «Ухтаэнерго» | 0 |  |  |
| ИТОГО: |  | 4 |  |  |

# _____________________

# Приложение 6

ЗАМЕНА котлоагрегатов

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование (номер) котельной | Марка котла подлежащего замене | количество | Марка устанавливаемого котла | количество | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево | МУП «Ухтаэнерго» |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр.Озерный | ООО «Сосногорская тепловая компания» |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» |  |  |  |  |  |
| г. Ухта, мкр.Югэр | МУП «Ухтаэнерго» |  |  |  |  |  |
| пгт. Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
| пгт. Водный | МУП «Ухтаэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» |  |  |  |  |  |
| пгт. Шудаяг | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
| пгт. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» |  |  |  |  |  |
| Пст. Гердъель | МУП «Ухтаэнерго» |  |  |  |  |  |
| пст.Кэмдин | МОУ «СОШ №31» |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ №36 |  |  |  |  |  |
| пст. Нижний Доманик | НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» |  |  |  |  |  |
| пст. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |
| Пст. Тобысь | МУП «Ухтаэнерго» |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

МУП «Ухтаэнерго», Филиал ОАО "ТГК-9"  Коми  "Ухтинские тепловые сети", ООО «Сосногорская тепловая компания», НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», МОУ «СОШ №31», МДОУ №36 замена котолоагрегатов в 2014 году не планируется

____________________________

# Приложение 7

ПОДГОТОВКА

# центральных тепловых пунктов и бойлерных

# к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЦТП |
| г.Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 5 |  |
| Бойлерные, теплообменники, ИТП |
| г.Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 36 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» | 35 |  |
| пгт. Водный | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| пгт. Ярега | НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 1 |  |
| пст. Нижний Доманик | МУП «Ухтаэнерго» | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 79 |  |

_______________

# Приложение 8

ПОДГОТОВКА

# тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения  с выполнением регламентных работ

# по ремонту, промывке и испытаниям

# к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Фактически подготовлено (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 162,7 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 4,760 |  |
|  | СевДТВУ-5 | 1,9 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 7,83 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 0,686 |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево | МУП «Ухтаэнерго» | 0,47 |  |
|  | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1,3 |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 4,15 |  |
|  | СевДТВУ-5 | 1,758 |  |
| г. Ухта, мкр.Озерный | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 1,443 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети (ТГК-9) | 0,1045 |  |
|  | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 2,7 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 3,36 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» ГВС | 1,162 |  |
| г. Ухта, мкр.УРМЗ | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 1,626 |  |
|  | ООО «Сервис-Т» | 1,113 |  |
| г. Ухта, мкр.Югэр | МУП «Ухтаэнерго» | 2,998 |  |
| пгт. Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 10,02 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 1,008 |  |
| пгт. Водный | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 13,085 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» ГВС | 3,64 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» бойлерная | 0,151 |  |
|  | МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» | 0,128 |  |
| пгт. Шудаяг | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 12,01 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 0,327 |  |
| пгт. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 16,84 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» | 1,026 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» ЯНШУ-1 | 5,133 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети (ТГК-9) | 1,297 |  |
| Пст. Гердъель | МУП «Ухтаэнерго» | 0,667 |  |
| пст. Нижний Доманик | МУП «Ухтаэнерго» ЯНШУ-3 | 1,501 |  |
| пст. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 4,43 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 0,0607 |  |
| Пст. Тобысь | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети | 0,551 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» ГВС | 0,36 |  |
| И Т О Г О: |  | 272,2952 |  |

____________________________

# Приложение  9

# ЗАМЕНА

# ветхих тепловых сетей

# к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 1,147 | 1,147 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» | 0,313 | 0,04 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 0,21 | 0,21 |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 0,025 | 0,025 |  |
| г. Ухта, мкр.Озерный | МУП «Ухтаэнерго» | 0,501 | 0,05 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» Тепловые сети | 1,250 | 0,07 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» ГВС | 0,03 | 0,03 |  |
| г. Ухта, мкр.Югэр | МУП «Ухтаэнерго» | 0,163 | 0,02 |  |
| пгт. Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 0,316 | 0,316 |  |
| пгт. Водный | МУП «Ухтаэнерго» | 11,624 | 0,980 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» ГВС | 1,236 | 0,507 |  |
| пгт. Шудаяг | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 0,21 | 0,21 |  |
| пгт. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 0,187 | 0,187 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» ЯНШУ-1 | 1,009 | 0,192 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» тепловые сети (ТГК-9) | 0,037 | 0,037 |  |
| Пст. Гердъель | МУП «Ухтаэнерго» | 0,025 | 0,025 |  |
| пст. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" | 0 | 0 |  |
| ИТО ГО: |  | 18,283 | 4,046 |  |

_____________________________

# Приложение 10

#### ПОДГОТОВКА

#### водопроводных сетей

#### к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта, в том числе: мкр.Дальний, мкр.Дежнево, мкр.Ветлосян, мкр.Озерный, мкр. Подгорный, мкр.УРМЗ, мкр.Югэр | МУП «Ухтаводоканал» | 238,83 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» Водопроводные сети котельной | 0,86 |  |
| г. Ухта, мкр.Югэр | МУП «Ухтаэнерго» Водопроводные сети котельной | 0,78 |  |
| пгт.Водный | МУП «Ухтаводоканал» | 11,59 |  |
| пгт.Боровой | МУП «Ухтаводоканал» | 23,2 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 15,5 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаводоканал» | 56,86 |  |
| пст.Гэрдель | МУП «Ухтаводоканал» | 0,8 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Ухтаводоканал» | 3,4 |  |
| пст.Седью | МУП «Ухтаводоканал» | 11,27 |  |
| пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 3,2 |  |
| д. Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 2,5 |  |
| ИТОГО: |  | 368,79 |  |

______________________

# Приложение 11

# ЗАМЕНА

# ветхих водопроводных сетей

# к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального Поселения | эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене: годовой / в рамках подготовки к зиме (км) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта, в том числе: мкр.Дежнево, мкр.Озерный, мкр.УРМЗ, мкр. Подгорный, мкр.Дальний, мкр.Ветлосян, мкр.Югэр | МУП «Ухтаводоканал» | 78,85 | 4,54 / 2,27 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» Водопроводные сети котельной | 0,023 | 0,023 / 0,023 |  |
| пгт.Водный | МУП «Ухтаводоканал» | 5,4 | 1,0 / 0,5 |  |
| пгт.Боровой | МУП «Ухтаводоканал» | 1,05 | 0,2 / 0,1 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 1,94 | 0,4 / 0,2 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаводоканал» | 10,05 | 2,0 / 1,0 |  |
| пст.Гэрдель | МУП «Ухтаводоканал» | 0,1 | 0,02 / 0,01 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Ухтаводоканал» | 0 | 0 |  |
| пст.Седью | МУП «Ухтаводоканал» | 0,95 | 0,2 / 0,1 |  |
| пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 0,1 | 0,02 / 0,01 |  |
| д. Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 0,1 | 0,02 / 0,01 |  |
| ИТОГО: |  | 98,563 | 8,423 / 4,223 |  |

_____________________________

# Приложение 12

#### ПОДГОТОВКА

#### канализационных сетей

#### к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта, в том числе: мкр.Дежнево, мкр.Озерный, мкр.УРМЗ, мкр. Подгорный, мкр.Дальний, мкр.Ветлосян, мкр.Югэр | МУП «Ухтаводоканал» | 202,39 |  |
| пгт.Водный | МУП «Ухтаводоканал» | 12,24 |  |
| пгт.Боровой | МУП «Ухтаводоканал» | 11,4 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 21,68 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаводоканал» | 15,51 |  |
| пст.Гэрдель | МУП «Ухтаводоканал» | 0 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Ухтаводоканал» | 0 |  |
| пст.Седью | МУП «Ухтаводоканал» | 11,75 |  |
| пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 1,6 |  |
| д. Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 276,57 |  |

___________________________

# Приложение 13

# ЗАМЕНА

#### ветхих канализационных сетей

#### к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта, в том числе: мкр.Дежнево, мкр.Озерный, мкр.УРМЗ, мкр. Подгорный, мкр.Дальний, мкр.Ветлосян, мкр.Югэр | МУП «Ухтаводоканал» | 23,6 | 0,5 |  |
| пгт.Водный | МУП «Ухтаводоканал» | 1,36 | 0,1 |  |
| пгт.Боровой | МУП «Ухтаводоканал» | 0,95 | 0 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 1,31 | 0,1 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаводоканал» | 9,48 | 0,2 |  |
| пст.Гэрдель | МУП «Ухтаводоканал» | 0 | 0 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Ухтаводоканал» | 0 | 0 |  |
| пст.Седью | МУП «Ухтаводоканал» | 0,69 | 0 |  |
| пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 0,15 | 0 |  |
| д. Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 37,54 | 0,9 |  |

_______________________

# Приложение 14

# ПОДГОТОВКА

#### жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | План (тыс. м²) | Факт (тыс. м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта | ООО «Монтажсервиском» | 2,081 |  |
|  | ООО «Ремонт и услуги» | 135,6 |  |
|  | ООО «УК-1» | 44,0024 |  |
|  | ООО «УК «Дом» | 1484,929 |  |
|  | ООО «УК Техстрой» | 13,3419 |  |
|  | ООО «Ухтинская Управляющая Компания», ООО «Ухтинская управляющая компания» | 152,2185 |  |
|  | УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | 1,4857 |  |
|  | ТСЖ «Наш дом», наб.Нефтяников, 5а | 1,813 |  |
|  | ТСЖ «Нефтяников, 7», наб.Нефтяников, 7 | 4,4801 |  |
|  | ТСЖ «Нефтяников, 8», наб.Нефтяников, 8 | 4,9978 |  |
|  | ТСЖ «Нефтяников, 16», наб.Нефтяников, 16 | 3,6391 |  |
|  | ТСЖ «Зерюнова-7», пр.Зерюнова, 10 | 3,9694 |  |
|  | ТСЖ «Кондоминимум Технолог», ул.Оплеснина, 5 | 2,7466 |  |
|  | ТСЖ «Пирамида», ул.Оплеснина, 15б | 3,028 |  |
|  | ТСЖ «Инициатива», ул. Интернациональная, 5 | 2,9027 |  |
|  | ТСЖ «Ленина, 50», пр. Ленина, 50 | 13,542 |  |
|  | ТСЖ «Лидер», пр.Ленина, 67 | 8,110 |  |
|  | ТСЖ «Строителей-13», пр. Строителей, 13 | 3,7173 |  |
|  | ТСЖ «ТСЖ-2», ул.Чибьюская, 5 | 2,69024 |  |
|  | ТСЖ «АГИС», ул.Пушкина, 1 | 0,675 |  |
|  | ТСЖ «Дружбы дом 5», пр.Дружбы, 5 | 3,873 |  |
|  | ТСЖ, ул. Машиностроителей, 5 | 4,989 |  |
|  | ТСЖ «Машиностроителей», ул. Машиностроителей, 5А | 3,0672 |  |
|  | ТСЖ «30 лет Октября дом 21а», ул. 30 лет Октября, 21А | 1,7651 |  |
|  | ТСЖ «Советская дом 1», ул. Советская, 1 | 8,3451 |  |
|  | ЖСК «Альянс», ул.Дзержинского, 29, 1подъезд | 2,2661 |  |
| г.Ухта, мкр. Дальний | ООО «СМУ-13» | 126,8 2 |  |
|  | ООО «Строй-мастер» | 0,724 |  |
|  | ТСЖ «Геолог», ул. Геологов, 14А | 1,7808 |  |
|  | ТСЖ «Молодежная дом 19», ул. Молодежная, 19 | 3,1123 |  |
| г.Ухта, мкр. Дежнево | ООО «УК «Дом» | 14,52 |  |
| г.Ухта, мкр. Озерный | ООО «УК «Дом» | 35,801 |  |
| г.Ухта, мкр. Подгорный, Ветлосян | ООО «СМУ-13» | 103,88 |  |
| г.Ухта, мкр. УРМЗ | ООО «СМУ-13» | 60,35 |  |
| г.Ухта, мкр. Югер | ООО «УК «Дом» | 19,32 |  |
|  | Итого по г.Ухта: |  |  |
| пгт. Водный | ООО «УК Домсервис» | 129,35 |  |
|  | ООО «Домсервис» | 5,67 |  |
|  | ТСЖ «Заря», пгт.Водный, ул. Гагарина, 4 | 2,585 |  |
|  | Итого по пгт.Водный: |  |  |
| пгт.Боровой | ООО «Монтажсервиском» | 18,163 |  |
|  | Дома непосредственный способ управления | 3,482 |  |
|  | Дома без управления | 0,6 |  |
|  | Итого по пгт.Боровой: |  |  |
| пгт. Шудаяг | ООО «Монтажсервиском» | 12,516 |  |
|  | ООО «Партнер» | 63,95 |  |
|  | Дома непосредственный способ управления | 0,135 |  |
|  | Итого по пгт.Шудаяг: |  |  |
| пгт.Ярега | ООО «Жилсервис» | 179,97 |  |
|  | ООО «Партнер» | 25,6 |  |
|  | Дома непосредственный способ управления | 0,09 |  |
|  | Итого по пгт.Ярега: |  |  |
| Пст. Веселый Кут | ООО «УК Домсервис» | 0,27 |  |
|  | Итого по пст.Веселый Кут: |  |  |
| пст.Гердъель | ООО «УК Домсервис» | 1,67 |  |
|  | ООО «Домсервис» | 0,41 |  |
|  | Итого по пст.Гердъель: |  |  |
| пст.Кэмдин | ООО «Монтажсервиском» | 4,922 |  |
|  | Итого по пст.Кэмдин: |  |  |
| пст.Седью | ООО «ЖКК» | 15,208 |  |
|  | ООО «Монтажсервиском» | 5,772 |  |

2

|  | Итого по пст.Седью: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пст.Тобысь | ООО «Монтажсервиском» | 1,73 |  |
|  | Дома без управления | 1,43 |  |
|  | Итого по пст.Тобысь: |  |  |
| д.Лайково | ООО «Монтажсервиском» | 0,678 |  |
|  | Итого по д.Лайково: |  |  |
|  | ИТОГО: | 2 627,964 |  |

_______________________

## Приложение 15

## ПЛАН

## приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения

## резервных источников электроснабжения

### к отопительному сезону  2014-2015 г.г.

| Наименование муниципального поселения | объект жизнеобеспечения | Мощность (кВт) | Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

________________________

Приложение 16

ПЛАН

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных

ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2014-2015 г.г.

| Наименование предприятия | Необходимый объем резерва (тыс.руб.) | Факт создания (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО «Сосногорская тепловая компания» | 250,00 |  |
| Филиал ОАО «ТГК-9» Коми УТС | 2931,50 |  |
| МУП «Ухтаэнерго» | 962,645 |  |
| МОУ «СОШ №31» | 0,00 |  |
| МДОУ №36 | 0,00 |  |
| МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» | 100,00 |  |
| НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | 0,00 |  |
| СевДТВУ-5 | 85,00 |  |
| ООО «Сервис-Т» | 100,00 |  |
| МУП «Ухтаводоканал» | 2120,00 |  |
| МУП «Ухтаспецавтодор» | 1958,404 |  |
| филиал ОАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» ПО «ЦЭС» | 0,00 |  |
| ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» г.Ухта | 3008,492 |  |
| ООО «Энерготрейд» | 2834,00 |  |
| ООО «Домсервис» | 3,50 |  |
| ООО «УК Домсервис» | 108,00 |  |
| ООО «УК «Дом» | 1176,124 |  |
| ООО «Жилсервис» | 218,00 |  |
| ООО «ЖКК» | 16,00 |  |
| ООО «Монтажсервиском» | 117,00 |  |
| ООО «Партнер» | 106,46 |  |
| ООО «Ремонт и услуги» | 223,00 |  |
| ООО «СМУ-13» | 390,00 |  |
| ООО «Строй-мастер» | 12,97 |  |
| ООО «УК-1» | 426,00 |  |
| ООО «УК Техстрой» | 85,00 |  |
| ООО «Ухтинская Управляющая Компания», ООО «Ухтинская управляющая компания» | 9,01 |  |
| УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта» | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 17 241,105 |  |

Не предоставляют сведения:

УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта», МОУ «СОШ №31», МДОУ №36, филиал ОАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» ПО «ЦЭС», НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

____________________________

Приложение 17

План ликвидации нерентабельных коммунальных  котельных в 2014 году

| наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Факт Исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |

______________________________

Приложение 18

Потребность

### в топливе  для  котельных коммунального назначения

### на отопительный сезон  2014-2015 г.г.

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе |
| --- | --- |
|  | Уголь, в том числе | мазут (тонн) | нефть (тонн) | дрова (м³) | Щепа (м³) |
|  | ДКОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО ПК (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Филиал ОАО "ТГК-9" Коми "Ухтинские тепловые сети" Районная котельная г.Ухта |  |  |  |  |  | 1555 резервное топливо |  |  |  |
| МУП «Ухтаэнерго» Котельная пгт.Ярега | 410,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаэнерго» Котельная пст.Тобысь | 716,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1126,7 |  |  |  |  | 1555 |  |  |  |

______________________

Приложение 19

ПЛАН создания нормативного 45 суточного запаса  угля

для  котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2014-2015 г.г.

(тонн)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.14г. | Остатки прошлого сезона | поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.14г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |
| МУП «Ухтаэнерго» Котельная пгт.Ярега | ДКОМ | 0 | 86,7 |  |  |  | 0 |  |
| МУП «Ухтаэнерго» Котельная пст.Тобысь | ДКОМ | 64,9 | 127,1 |  |  |  | 64,9 |  |
| ИТОГО: |  | 64,9 | 213,8 |  |  |  | 64,9 |  |

________________________

Приложение 20

ПЛАН создания нормативного запаса  дров (щепы) для  котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2014-2015 г.г.

(м3)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.14г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам | факт на 01.09.14г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | Август |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

_______________________