| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 12 ноября 2019 г. |  | № | 3578 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 26 июня 2019 г. № 1964

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью исключения из муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» пустующих муниципальных жилых помещений, на основании переноса жилых помещений из этапа 2023 года в этап 2019 года, администрация постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 26 июня 2019 г. № 1964 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, составляет 53 881 900,00 рублей, в том числе; - средства Фонда 51 187 805,00 руб., - средства республиканского бюджета Республики Коми 2 155 276,00 руб., - средства местных бюджетов 538 819,00 руб. |
| --- | --- |

»

2

1.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 01 сентября 2025 года не менее 821,5 кв. м. аварийного жилищного фонда, расселением не менее 41 человека. |
| --- | --- |

»

1.2. Таблицу 1 раздела IV «Планируемые показатели выполнения Программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено Программой в целом и каждым ее этапом в отдельности» Программы изложить в следующей редакции:

#### «

| №п/п | Наименование показателя | Период, этапы | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Количество квадратных метров расселяемого аварийного жилищного фонда (кв. метров) | 547,6 | 113,8 | 0 | 0 | 0 | 160,1 | 821,5 |
| 22 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (человек) | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 |

»

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»	      	                      М.Н. Османов

## Приложение № 1

## к постановлению

## администрации МОГО «Ухта»

## от 12 ноября 2019 г. № 3578

## «Приложение № 1

## к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих

## на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

## ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

## И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по МОГО «Ухта» с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 41 | 41 | 821,5 | 21 | 2 | 19 | 821,5 | 124,8 | 696,7 | 53 881 900,00 | 51 187 805,00 | 2 155 276,00 | 538 819,00 |  |  |
| Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 28 | 28 | 547,6 | 13 | 2 | 11 | 547,6 | 124,8 | 422,8 | 35 046 400,00 | 33 294 080,00 | 1 401 856,00 | 350 464,00 |  |  |
| 1 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31 | 03/1.3/-МВК/1 | 10.02.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 7 | 7 | 121,6 | 3 | 0 | 3 | 121,6 | 0 | 121,6 | 7 782 400,00 | 7 393 280,00 | 311 296,00 | 77 824,00 |  |  |
| 2 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33 | 03/1.3-МВК/2 | 10.02.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 7 | 7 | 141,7 | 4 | 0 | 4 | 141,7 | 0 | 141,7 | 9 068 800,00 | 8 615 360,00 | 362 752,00 | 90 688,00 |  |  |
| 3 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 35 | 03/1.3-МВК/3 | 10.02.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 8 | 159,5 | 4 | 0 | 4 | 159,5 | 0 | 159,5 | 10 208 000,00 | 9 697 600,00 | 408 320,00 | 102 080,00 |  |  |
| 4 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 1 | 08/1.1-МВК | 09.06.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 6 | 6 | 124,8 | 2 | 2 | 0 | 124,8 | 124,8 | 0 | 7 987 200,00 | 7 587 840,00 | 319 488,00 | 79 872,00 |  |  |
| Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 5 | 5 | 113,8 | 4 | 0 | 4 | 113,8 | 0 | 113,8 | 6 828 000,00 | 6 486 600,00 | 273 120,00 | 68 280,00 |  |  |
| 1 | г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 13 | 05/1.7/-МВК | 28.04.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 5 | 113,8 | 4 | 0 | 4 | 113,8 | 0 | 113,8 | 6 828 000,00 | 6 486 600,00 | 273 120,00 | 68 280,00 |  |  |
| Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 8 | 8 | 160,1 | 4 | 0 | 4 | 160,1 | 0 | 160,1 | 12 007 500,00 | 11 407 125,00 | 480 300,00 | 120 075,00 |  |  |
| 1 | г.Ухта, п.Тобысь, ул. Зеленая, д.5 | 11/1.1-МВК | 14.07.2016 | III.2025 | III.2026 | 8 | 8 | 160,1 | 4 | 0 | 4 | 160,1 | 0 | 160,1 | 12 007 500,00 | 11 407 125,00 | 480 300,00 | 120 075,00 |  |  |

____________________________»

## Приложение № 2

## к постановлению

## администрации МОГО «Ухта»

## от 12 ноября 2019 г. № 3578

## «Приложение № 2

## к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих

## на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по МОГО «Ухта» с финансовой поддержкой Фонда: | 821,6 | 53 881 900,00 | х | х | х | х | 821,6 | 53 881 900,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда | 547,6 | 35 046 400,00 | х | х | х | х | 547,6 | 35 046 400,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31 | 121,6 | 7 782 400,00 | х | х | х | х | 121,6 | 7 782 400,00 | х | х | х | х | х | х |
| 1 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33 | 141,7 | 9 068 800,00 | х | х | х | х | 141,7 | 9 068 800,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 35 | 159,5 | 10 208 000,00 | х | х | х | х | 159,5 | 10 208 000,00 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 1 | 124,8 | 7 987 200,00 | х | х | х | х | 124,8 | 7 987 200,00 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда | 113,8 | 6 828 00,00 | х | х | х | х | 113,8 | 6 828 00,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 13 | 113,8 | 6 828 000,00 | х | х | х | х | 113,8 | 6 828 000,00 | х | х | х | х | х | х |
| 1 | Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда | 160,1 | 12 007 500,00 | х | х | х | х | 160,1 | 12 007 500,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | г. Ухта, п. Тобысь, ул. Зеленая, д. 5 | 160,1 | 12 007 500,00 | х | х | х | х | 160,1 | 12 007 500,00 | х | х | х | х | х | х |

________________________________________»