| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 08 июля 2019 г. |  | № | 2090 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О подготовке организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г., Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации                                   от 27 сентября 2003 г. № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06 сентября 2000 г. № 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный период 2019 - 2020 г.г. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет:

- Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального  комплекса  МОГО  «Ухта»  к  работе  в  отопительном

2

сезоне 2019 - 2020 годов в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций (независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:

2.1. Создать до 01.11.2019 неснижаемый запас материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ (далее - АВР).

2.2. В срок до 21.08.2019 утвердить приказами по предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

2.3. Обеспечить к 21.08.2019 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

2.4. Назначить лиц ответственных за ведение оперативных отчетов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта», в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная до 28 числа каждого месяца, начиная с июня месяца 2019 года, и 1-ЖКХ (зима) краткая еженедельно в среду, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7. Отчет предоставлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ».

3. Рекомендовать управляющим организациям, предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

3.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной сферы к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормативах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.2. Не позже, чем через 2 недели после завершения отопительного периода 2018 - 2019 годов, провести в установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Оформленный отчет о проведении испытаний тепловых сетей МОГО «Ухта», в том числе повторных (при необходимости),   направлять   в   отдел   эксплуатации   объектов   коммунальной

3

инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ» еженедельно по средам по форме согласно приложению  к настоящему постановлению.

Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, а так же устранение замечаний, указанных в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.

3.3. В срок до 21.08.2019 провести осмотры жилых домов, объектов социальной сферы и оформить документацию о готовности к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложением № 3, 4 утвержденных Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ»;

- паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а так же другие акты в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

4. МКП «Ухтаспецавтодор»:

4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до 21.08.2019.

4.2. Подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную и песко-разбрасывающую технику в срок до 21.08.2019.

5. Руководителям Ухтинским тепловым сетям Филиала «Коми»                          ПАО «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения, Ухтинскому филиалу АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая компания»:

5.1. Довести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и условиях проведения гидравлических испытаний теплосетей.

5.2. В срок до 01.07.2019 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» документ (Положение, Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

5.3. В срок до 01.07.2019 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указанных по повышению      и      надежности      систем      коммунального      теплоснабжения

4

разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989.

6. Администрации МОГО «Ухта» в срок до 10.07.2019 создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов учреждений, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Ухта».

7. Начальнику Муниципального Управления «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации МОГО «Ухта»:

7.1. В срок до 01 октября 2019 г. совместно с МУ «УЖКХ», организациями жилищно-коммунального хозяйства, Ухтинскими тепловыми сетями Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ - Энергосети», Воркутинским участком дирекции тепловодоснабжения, ООО «Сосногорская тепловая компания», Ухтинским филиалом АО «КТК» провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов.

7.2. В срок до 01 сентября 2019 г. провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов.

8. Рекомендовать начальнику отдела государственного пожарного надзора по г.Ухта обеспечить в летний период 2019 года проведение проверок противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения с последующим оформлением соответствующих актов.

9. Созданному постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.03.2019 № 691 Штабу по рассмотрению вопросов подготовки организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов организовать:

9.1 Координацию работы руководителей организаций жилищно- коммунального, газового и энергетического комплексов по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов.

9.2. Еженедельный контроль за ходом выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов;

9.3 Контроль за наличием актов готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4 Приказа Госстроя России от 06.09.2000              № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке  к  проведению  отопительного  периода  и  повышению  надежности

5

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», актов проверки готовности энергоснабжающих предприятий к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов, паспорта готовности объектов к эксплуатации к работе в осенне-зимний период согласно «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного министром промышленности и энергетики РФ                         25 августа 2004 г.

10. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г.Ухта и Ухтинскому территориальному отделу Печорского управления Ростехнадзора усилить контроль за подготовкой объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в пределах своих полномочий.

11. Возложить персональную ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в зимний период 2019 - 2020 годов на руководителей организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети), объекты внешнего благоустройства.

12. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в зимних условиях                   2019 - 2020 г.г. до 01 сентября 2019 г.

13. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 22 мая 2018 г.                     № 1105 «О подготовке организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2018 - 2019 годов» признать утратившим силу.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                     М.Н. Османов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 08 июля 2019 г. № 2090

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

муниципального образования

городского округа «Ухта»

К  РАБОТЕ  В  ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ

2019 – 2020 годов

2019 г.

Приложение № 1

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Капитальный ремонт

котлоагрегатов на котельных коммунального назначения

к отопительному сезону 2019-2020гг.

| Наименование муниципального поселения, адрес котельной | Эксплуатирующее предприятие наименование, ( номер) котельной | № и характеристика котла | Марка котла | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Ухта Районная котельная г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Водогрейный котел ст. № 1 | ПТВМ-100 | 43637,00 |  |
| пгт. Шудаяг |  | - | - | - |  |
| мкр. Дальний |  | - | - | - |  |
| мкр. Ветлосян |  | - | - | - |  |
| пгт. Ярега |  | - | - | - |  |
| пгт. Боровой |  | - | - | - |  |
| пст. Седью |  | - | - | - |  |
| Всего |  | 1 |  |  |  |

____________________________________

Приложение № 2

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Замена котлоагрегатов

к отопительному сезону 2019-2020гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения, адрес котельной | Эксплуатирующее предприятие, наименование ( номер) котельной | Марка котла, подлежащего замене | Количество | Марка устанавливаемого котла | Характеристика устанавливаемого котла | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

__________________________

Приложение № 3

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка

котельных и центральных тепловых пунктов

к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения (адрес теплового пункта) | Эксплуатирующее предприятие | Характеристика ТП (параметры, насосы) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пст. Кэмдин, МДОУ «Детский сад № 36» | МУ "Управление образования" | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пст. Кэмдин, МОУ «СОШ № 31» |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пгт. Ярега | Ухтинский филиал АО "КТК" | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пст. Тобысь |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнева |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пст. Герд-Ель |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пст. Югэр |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| г. Ухта мкр. Подгорный |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| Районная котельная, г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | котельная | 1.09.2019г. |  |
| Котельнаямкр.. Дальний, г. Ухта |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| Котельная пст. Ветлосян, г. Ухта |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| Котельная пгт. Шудаяг |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| Котельная пгт. Ярега |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| Котельная пст. Седью |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| Котельная пст. Боровой |  | котельная | 1.09.2019г. |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ярега котельная НШ№1 | УРУ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пст. Нижний Доманик, котельная НШ№3 |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| г. Ухта, ул. Набережная Газовиков, д.12"а" | ООО "АиСТ" | котельная | 1.09.2019г. |  |
| г. Ухта, ул. Александра Алексеева, д.6 |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пгт. Водный, ул. Ленина д. 5б МУ «С/К «Спарта» | МУ "Управление физкультуры и спорта | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пгт. Водный МУ «С/К "Спарта" |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| мкр. Озерный г. Ухта | ООО "Сосногорская тепловая компания" | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пгт. Водный |  | котельная | 1.09.2019г. |  |
| пст. Нижний Доманник | Ухтинский филиал АО "КТК" | бойлерная | 01.09.2019г. |  |
| Центральный тепловой пункт №74, г.Ухта,Пионергорский пр-д,11А | Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | бойлерная | 06.08.2019 |  |
| Центральный тепловой пункт №18, г.Ухта,Пионергорский пр-д,10А |  | бойлерная | 06.08.2019 |  |
| Центральный тепловой пункт №86, г.Ухта,пр.Ленина,43 А |  | бойлерная | 06.08.2019 |  |
| Центральный тепловой пункт №12, г.Ухта,ул.Дзержинского,29 в |  | бойлерная | 06.08.2019 |  |
| Центральный тепловой пункт №10, г.Ухта,ул.Интернациональная,72 Б |  | бойлерная | 06.08.2019 |  |

_________________________________________

Приложение № 4

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Ремонт и замена тепловых  сетей

к отопительному сезону 2019- 2020 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км)* | Номер участка, протяженность участка (км) | Характеристика участка (способ прокладки, параметры теплоносителя) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пст. Гэрдъель | Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 0,540 | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| мкр. Дежнево |  | 0,480 | 0,043 | 0 | 0 |  |  |  |
| мкр. Югэр |  | 2,895 | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| пгт. Ярега |  | 0,799 | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| пст. Тобысь (тепловые сети) |  | 0,546 | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| пст. Тобысь (ГВС) |  | 0,353 | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| мкр. Подгорный (тепловые сети) |  | 1,976 | 0,284 | 0,031 | 0,031 | подземная | 01.09.2019 г. |  |
| мкр. Подгорный (ГВС) |  | 1,037 | 0,112 | 0,031 | 0,031 | подземная | 01.09.2019 г. |  |
| пгт. Водный (тепловые сети) |  | 11,994 | 0,920 | 0,092 | 0,092 | подземная | 01.09.2019 г. |  |
| пгт. Водный (ГВС) |  | 2,932 | 0,276 | 0,021 | 0,021 | подземная | 01.09.2019 г. |  |
| пгт. Водный (бойлерная) |  | 0,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети г. Ухта (ПАО "Т Плюс") |  | 3,433 | 0,063 | 0,010 | 0,010 | подземная | 01.09.2019 г. |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплосети г. Ухта (ПАО "Т Плюс") ( ГВС) |  | 0,186 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| ЯНШУ-1 (пгт. Ярега) |  | 5,909 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| ЯНШУ-3 (пст. Нижний Доманик) |  | 0,295 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| ЯНШУ-3 (пст. Нижний Доманик) (паропровод) в однотрубном исчислении |  | 1,046 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс") |  | 0,238 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс") (ГВС) |  | 0,008 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") |  | 0,522 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") (ГВС) |  | 0,585 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") |  | 0,694 | 0,056 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") (ГВС) |  | 0,135 | 0,020 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс") |  | 0,567 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс") (ГВС) |  | 0,040 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети мкр. УРМЗ (ПАО "Т Плюс") |  | 1,288 | 0,420 | 0,045 | 0,045 | надземная | 01.09.2019 г. |  |
| теплосети мкр. Озерный (ПАО "Т Плюс") |  | 0,066 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |
| теплосети пст. Седью (ПАО "Т Плюс") |  | 0,060 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по УФ АО "КТК" | 38,774 | 2,193 | 0,230 | 0,230 |  |  |  |
| г. Ухта (котельная УТС) | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 162,70 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Шуда Яг (котельная УТС) |  | 12,01 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Дальний (котельная УТС) |  | 7,83 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Ветлосян (котельная УТС) |  | 4,15 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Ярега (котельная УТС) |  | 16,84 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Боровой (котельная УТС) |  | 10,02 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Седью (котельная УТС) |  | 4,43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Дежнево (тс УТС) |  | 1,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| п. Озерный (тс УТС) |  | 2,70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Подземная, тепловая сеть | 30.09.2019 |  |
| ИТОГО по УТС Филиал Коми ПАО "Т Плюс" | 221,98 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ухта, мкр. УРМЗ | ООО "Сервис-Т | 1,113 |  |  |  |  |  |  |
| г. Ухта | Воркутинский территориальный участок Северной дирекции по теплоснабжению СП Центральной дирекции по теплоснабжению- филиала ОАО "РЖД" | 3,658 |  |  |  |  |  |  |
| мкр. Озерный | ООО "Сосногорская тепловая компания" | 1,723 |  |  |  |  |  |  |
| г. Ухта (тепловые сети) | ООО "АиСТ" | 0,140 |  |  |  |  |  |  |
| г. Ухта (сети ГВС) |  | 0,140 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ВСЕГО |  | 267,528 | 3,539 | 1,576 | 1,576 |  |  |  |
| * план замены ветхих сетей может измениться по результатам гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

Приложение № 5

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Ремонт и замена водопроводных сетей к отопительному сезону 2019 - 2020г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Номер участка, протяженность участка | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ухта ( мкр. Югэр, мкр. Бельгоп, местечко Сырочай, мкр. Дежнево, мкр. Озерный, мкр. УРМЗ, мкр. Подгорный, мкр. Ветлосян, мкр. Дальний) | МУП "Ухтаводоканал" | 253,11 | 25,71 | 3,72 | 3,72 | 2019г |  |
| пгт. Водный |  | 11,59 | 13,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| пгт. Боровой |  | 23,89 | 11,9 | 0,05 | 0,05 |  |  |
| пгт. Шудаяг |  | 15,92 | 5 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| пгт. Ярега, пст. Нижний Доманник |  | 56,86 | 18,44 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| пст. Герд-Ель |  | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 |  |  |
| пст. Кэмдин |  | 3,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| пст. Седью |  | 11,27 | 5,89 | 0,05 | 0,05 |  |  |
| пст. Тобысь |  | 3,2 | 1,6 | 0 | 0 |  |  |
| д. Лайково |  | 2,74 | 0,2 | 0 | 0 |  |  |
| Итого: |  | 382,78 | 82,24 | 4,12 | 4,12 |  |  |

____________________________________________________

Приложение № 6

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Ремонт и замена канализационных сетей к отопительному сезону 2019 - 2020г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Номер участка, протяженность участка | Срок исполнения | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ухта ( мкр. Югэр, мкр. Бельгоп, местечко Сырочай, мкр. Дежнево, мкр. Озерный, мкр. УРМЗ, мкр. Подгорный, мкр. Ветлосян, мкр. Дальний) | МУП "Ухтаводоканал" | 210,395 | 68,43 | 0,082 | 0,082 | 2019 г |  |
| пгт. Водный |  | 12,246 | 8,88 | 0 | 0 |  |  |
| пгт. Боровой |  | 11,4 | 0,91 | 0 | 0 |  |  |
| пгт. Шудаяг |  | 22,209 | 1,9 | 0,004 | 0,004 |  |  |
| пгт. Ярега, пст. Нижний Доманник |  | 19,406 | 9,45 | 0 | 0 |  |  |
| пст. Герд-Ель |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| пст. Кэмдин |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| пст. Седью |  | 11,782 | 7,63 | 0,144 | 0,144 |  |  |
| пст. Тобысь |  | 1,632 | 0,15 | 0 | 0 |  |  |
| д. Лайково |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого: |  | 289,07 | 97,35 | 0,23 | 0,23 |  |  |

________________________________________________________

Приложение № 7

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План

приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения

резервных источников электроснабжения

к отопительному сезону 2019-2020 г.г

| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность (кВт) | Срок исполнения | Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

_______________________________________

Приложение № 8

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций

на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2019-2020г.г.

| Наименование предприятия | Необходимый объем резерва (тыс.руб) | Сроки создания | Факт создания (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 356,152 | 01.09.2019 г. |  |
| Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 2902,85 | 01.04.2019 г. |  |
| ООО "АиСТ" | 63,00 | 01.09.2019г. |  |
| ООО "Сосногорская тепловая компания" | 450,00 | 01.09.2019г. |  |
| ООО Сервис-Т | 50 | 01.11.2019 г. |  |
| МУП "Ухтаводоканал" | 500 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "УХТАЖИЛФОНД" | 1102 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "УК Техстрой" | 260 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "Ухтинская Управляющая Компания" | 80 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "УПРАВДОМ" | 260 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "Ухтинская управляющая компания" | 220 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "УК Домсервис" | 156,60 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "ДОМОУПРАВ" | 30 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "УК "Март" | 200 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "Ремонт и Услуги" | 254,1 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "СМУ-13" | 630,0 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "Приоритет" | 124,4 | 01.11.2019 г. |  |
| ООО "Движение" | 0,265 | 01.11.2019 г. |  |
|  | 7639,32 |  |  |

_______________________________________

Приложение № 9

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План

ликвидации нерентабельных коммунальных котельных  в 2019 году

| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование ( номер) котельной | Перевод подключенных потребителей | Срок исполнения | Факт исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

__________________________________________

Приложение № 10

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Потребность в топливе для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2019-2020г.г.

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе* |
| --- | --- |
|  | Уголь, в том числе | Мазут (тонн) | нефть (тонн) | дрова (м3) | Щепа (м3) | Прочее** (топливные брикеты, пеллеты) (тонн) |
|  | Д КОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО КОМ (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| котельная ст.Тобысь АО "КТК" |  | 632,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ст.Ярега АО "КТК" |  | 308,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная г. Ухта ПАО "Т Плюс" | --- | --- | --- | --- | --- | 1600 | --- | --- | --- | --- |
| итого |  | 941,10 |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |  |

_____________________________________________________________

Приложение № 11

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2019-2020 г.г.

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.19г. | Остаток прошлого сезона | Поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.19г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| котельная ст.Тобысь | ДПК | 87,00 | 0,00 |  |  |  | 87,00 |  |
| котельная ст.Ярега | ДПК | 43,00 | 0,00 |  |  |  | 43,00 |  |

______________________________________________

Приложение № 12

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2019-2020 г.г.

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Мазут* (нефть, дизельное топливо) | Необходимо поставить до 01.09.19г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.19г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | июнь | июль | август |  |
| Районная котельная г. Ухта ПАО "Т Плюс" | Мазут | --- | 1739,6 | --- | --- | --- |  |

_______________________________________________

Приложение № 13

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП

для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2019-2020 г.г

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.19г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.19г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |

__________________________________

Приложение № 14

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 – 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП

для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2019-2020 г.г.

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.19г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.19г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |

_______________________________________________

Приложение № 15

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Ремонт, замена, обслуживание электрических сетей   в период май- сентябрь 2019 года

(согласно годовой производственной программы)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | ВЛ -номер, уровень напряжения, номер участка | Всего (км) | План по замене (км) | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| МОГО "Ухта" | Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  | 17,41 | 0 |  |  |

Расчистка и расширение просек электрических сетей   в период май- сентябрь 2019 года

(согласно годовой производственной программы)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | ВЛ -номер, уровень напряжения, номер участка | План по расчистке (расширении) просек ( Га) | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

____________________________________________

Приложение № 16

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Подготовка

трансформаторных подстанций к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

(согласно годовой производственной программы)

| Наименование муниципального поселения ( адрес) | Собственник | Эксплуатирующее предприятие | Уровень напряжения | План (ед). | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| мкр. Озерный | ООО "Сосногорская тепловая компания" | ООО "Сосногорская тепловая компания" |  | 1 |  |  |
| г. Ухта | Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  | 23 |  |  |
| Подстанции |  |  |  |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  | 2 |  |  |
| Силовые трансформаторы |  |  |  |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  | 10 |  |  |
| Итого |  |  |  | 36 |  |  |

______________________________________________

Приложение № 17

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Капитальный ремонт и замена газопроводных сетей

к отопительному сезону 2019- 2020 г.г.

| Наименование муниципального поселения | Наменование газопровода, параметры рабочей среды, материал. | Собственник сетей и объектов | Эксплуатирующее предприятие (Подрядчик) | Общая протяженность газопровода (км) | План по кап. ремонту (км) | План по замене (км) | Срок исполнения | Исполнение (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г. Ухта |  | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,4130 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пгт. Шудаяг |  |  |  | 0,0520 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Дальний |  |  |  | 0,0461 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Ветлосян |  |  |  | 0,1504 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пгт. Ярега |  |  |  | 0,0330 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пгт. Боровой |  |  |  | 0,0120 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пст. Седью |  |  |  | 0,0070 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| г. Ухта |  | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | 362,732 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Дежнево |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Озерный |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. УРМЗ |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Подгорный |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Дальний |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Югэр |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| мкр. Ветлосян |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пгт. Водный |  |  |  | 15,586 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пгт. Боровой |  |  |  | 8,319 | 0,000 | 0,000 |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Шудаяг |  |  |  | 14,523 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пгт. Ярега |  |  |  | 34,31 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пст. Гэрд-Ель |  |  |  | 6,81 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пст. Веселый Кут |  |  |  | 2,939 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пст. Кэмдин |  |  |  | 6,295 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пст. Нижний Доманник |  |  |  | 0,678 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| пст. Седью |  |  |  | 10,989 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| д. Лайково |  |  |  | 2,936 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Ухта-Войвож |  | МУП "Ухтаэнерго" | МУП "Газсервис" (договор аренды), АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте (договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание) | 114,5 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 581,3 |  |  |  |  |
| Примечание: По определению Арбитражного суда Республики Коми по делу №А29-4287/2015 (З-132075/2017) от 06 марта 2018 года, газопровод высокого давления «Ухта-Войвож» от ГРС «Крутая» до ГРП п. Войвож», находится в конкурсной массе МУП «Ухтаэнерго». Согласно договра аренды газопровод передан в МУП "Газсервис". Заключен договор №УМРГ-106-2/08-ТО НС на техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание наружных сетей газоснабжения от 30.11.2018 года, между МУП «Газсервис» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», в настоящее время МУП "Газсервис" находится на стадии ликвидации. |

_____________________________________________

Приложение № 18

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Наличие аварийно-востановительных и ремонтных бригад на предприятиях муниципального образования

| Предприятие | Количество бригад (ед.) | Количество человек (ед.) | Количество техники (ед.) | Специализация | Сроки формирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО "УХТАЖИЛФОНД" | 9 | 112 | 3 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "УК Техстрой" | 1 | 2 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "Ухтинская Управляющая Компания" | 1 | 2 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "УПРАВДОМ" | 1 | 2 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "УК Домсервис" | 1 | 5 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "Ухтинская управляющая компания" | 1 | 2 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "ДОМОУПРАВ" | 1 | 3 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "УК "Март" | 1 | 4 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| МУП "Ухтаводоканал" | 8 | 29 | 10 | Обслуживание сетей водоснабжения и канализации | круглосуточно |
| Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" оперативно-выездная бригада | 1 | 3 | 1 | обслуживание сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | круглосуточно |
| Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" аварийно-восстановительная бригада | 3 | 12 | 6 | обслуживание сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | в рабочее время |
| ООО "Движение" | 4 | 4 | 2 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "СМУ-13" | 2 | 10 | 2 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |

______________________________________________________

Приложение №19

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

| Наименование муниципального поселения | Схемы теплоснабжения, всего | Схемы теплоснабжения откорректированные | Схемы водоснабжения и водоотведения, всего | Схемы водоснабжения и водоотведения откорректированные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МОГО "Ухта" | 1 | 1* | 1 |  |

* Заключен муниципальный контракт на актуализацию схемы теплоснабжения, ориентировочный срок выполнения работ 1 августа 2019 года.

________________________________________

Приложение № 20

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019- 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Оценка готовности резервных источников электроснабжения

| № п.п. | Место размещения | Стационарный\ передвижной | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2019г № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ст. Тобысь | передвижной | АДА 25-Т400 РА2 Lester Retter | 60 | 25 | УФ АО "КТК"74-72-60 |  |
| 2 | ст. Ярега | передвижной | "Вепрь" АДА 16-Т400 РЯ YANMAR | 25 | 16 | УФ АО "КТК"74-72-60 |  |
| 3 | пст. Гэрдъель | стационарный | АД-30-Д-54А | 60 | 30 | УФ АО "КТК"74-72-61 |  |
| 4 | мкр. Дежнево | передвижной | ЭД 30-Т 400 1Р ПМ6 | 60 | 30 | УФ АО "КТК"74-72-62 |  |
| 5 | мкр. Югэр | передвижной | АД-160-Т/400 | 250 | 160 | УФ АО "КТК"74-72-63 |  |
| 6 | РТС "Южный" котельная п. Боровой, ул. Новая, 1 | передвижной | ДЭС 315 | 200 | 315 | Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | 10.12.2018 №1-18 |
| 7 | РТС "Северный" котельная п. Седью, ул. Центральная, 2а | стационарный | VOLA 200 52H12 | 200 | 200 | Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | 10.12.2018 №1-18 |
| 8 | Кэмдин МОУ «СОШ № 31», г. Ухта, п. Кэмдин | стационарный | Электроагрегат бытовой АБП "Верпь" |  | 1,8 | МУ "Управление образования" 79-51-87 | 01.10.2018 |
| 9 | МОУ «СОШ № 32», г. Ухта, п. Кедва | передвижной | АД60С-Т400-Р |  | 60 | МУ "Управление образования" 79-60-17 | 21.11.2018 |
| 10 | пст. Кэмдин МОУ "Детский сад №36 | стационарный | Электроагрегат бытовой АБП "Верпь" |  | 6 | МУ "Управление образования" 79-51-43 | 01.11.2018 |
| 11 | 169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, д.13 ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | стационарный | АД-30С-Т400-2РХ |  | 60 | Андрусова В.В. 76-55-50 | 31.10.2018 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ГБУЗ РК «Ухтинская станция скорой медицинской помощи» , ул. Сенюкова, д.10 | стационарный | Дизель-генератор Gesan G10 TFV |  | 8 | Труфанова Ольга Николаевна, 74-11-80 | 31.10.2018 |
| 13 | п. Шудаяг ул. Павлова д. 25 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница № 1" | стационарный | АД-500С-Т400-2PM11, АД-60С-Т400-2РГТН, |  | 500 и 60 | Рамазанов М.Р. 73-73-97 | 31.10.2018 |
| 14 | ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница". г.Ухта, ул.Дзержинского,30 | стационарный | ДГУ:АД-16С-Т400-2РНМ13 |  | 16 | Нуриев М.К. - главный врач, т.78-99-01, | 31.10.2018 |
| 15 | ГБУЗ РК "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника" | передвижной | SCHICK RG -2500 |  | 2,5 |  | 31.10.2018 |
| 16 | МУП "Ухтаводоканал" База г.Ухта ул.Заводская 26 | передвижной | Электростанция АД-60 | 100 | 60 | 76-32-70 | 10.10.2018 |
| 17 | МУП "Ухтаводоканал"п.Нижний - Доманик Водоочистные сооружения | стационарный | Электростанция | 400 | 200 | 76-32-70 | 10.10.2018 |
|  |  |  | ЭСД-200-30-Т/400М |  |  |  |  |
| 18 | МУП "Ухтаводоканал" Водонасосная п.Кемдин | стационарный | Дизельный электроагрегат АД-30С-Т400-1,2Р | 68 | 30 | 76-32-70 | 10.10.2018 |
| 19 | ПО "ЦЭС" г. Ухта, ул. Строительная д.5 | передвижной | ЭД-200 |  | 200 | Инженер 1 категории СМиТ ПО "ЦЭС" Дегтярев И.В. 79-23-23 | 26.11.2018 |
| 20 | ПО "ЦЭС" г. Ухта, ул. Строительная д.6 | передвижной | ЭД-100 |  | 100 | Инженер 1 категории СМиТ ПО "ЦЭС" Дегтярев И.В. 79-23-23 | 27.11.2018 |
| 21 | ПО "ЦЭС" г. Ухта, ул. Строительная д.7 | передвижной | ДГ-30 |  | 30 | Инженер 1 категории СМиТ ПО "ЦЭС" Дегтярев И.В. 79-23-23 | 26.11.2018 |
| 22 | ПО "ЦЭС" г. Ухта, ул. Строительная д.8 | передвижной | ДГ-10 |  | 10 | Инженер 1 категории СМиТ ПО "ЦЭС" Дегтярев И.В. 79-23-23 | 27.11.2018 |
| 23 | ООО"Сосногорская тепловая компания"котельная п. Водный | передвижной | Дизельный генератор ЭД-315 Т400-1РП |  | 400 |  |  |

_____________________________________

Приложение № 21

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта»

к работе в отопительном сезоне 2019 - 2020 годов

в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта»

Оценка готовности обособленных  источников электроснабжения

| № п.п. | Место размещения | Количество потребителей, присоединеная нагрузка | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2019г № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________