| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 15 декабря 2021 г. |  | № | 3239 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 270 «Об утверждении муниципальной программы                         МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ   МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.09.2020 № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.08.2020 № 1961, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03 сентября 2020 г. № 2348, администрация постановляет:

- Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021      № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) изменения следующего содержания:

  - Паспорт муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Позицию 1 и 2 таблицы 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в следующей редакции:

«

| 1. | 1.1. Содержание и ремонт объектов | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Площадь территории, на которой проведены мероприятия по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

|  | благоустройства на территории МОГО «Ухта» |  |  |  | благоустройству ИЗ1: Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году ИМ: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 21.12.2026 | ИЦ: Площадь территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ1: Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году |

»

1.4. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы                          МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 - 2024 годах» Программы изложить в редакции согласно приложению                № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта»                                                               М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 15 декабря 2021 г. № 3239

«Паспорт муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Формирование современной городской среды»

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ «УЖКХ») |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МОГО «Ухта» (Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МОГО «Ухта» - главный архитектор администрации МОГО «Ухта», далее - начальник Управления - главный архитектор); Муниципальное учреждение Управление капитального строительства (далее - МУ УКС) |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |
| Задачи Программы | Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования; Развитие благоустройства на территории муниципального образования; Управление реализацией проектов благоустройства. |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Площадь территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству, тыс. кв. м; Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году, %; Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км; Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.; Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %; Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках Программы, %; Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.; Количество проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, ед.; Количество реализованных народных проектов, ед.; Количество реализованных мероприятий по обустройству общественных территорий, ед.; Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», ед. |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2026 г.г. |

2

| Объемы финансирования Программы | год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2021 | 30 942 688,74 | 24 099 764,36 | 417 783 100,02 | 0,00 | 472 825 553,12 |
|  | 2022 | 30 500 281,85 | 23 076 756,15 | 252 633 281,00 | 0,00 | 306 210 319,00 |
|  | 2023 | 30 500 281,26 | 30 354 134,74 | 307 740 007,00 | 0,00 | 368 594 423,00 |
|  | Итого: | 91 943 251,85 | 77 530 655,25 | 978 156 388,02 | 0,00 | 1 147 630 295,12 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программы позволит к концу 2026 года повысить уровень благоустройства территории муниципального образования за счет увеличения площади территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству до 249,25 тыс. кв. м. |

## __________________________________________________»

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 15 декабря 2021 г. № 3239

«Таблица 2

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Направленность | Принадлежность | Значения индикатора (показателя) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 (факт) | 2020 (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Площадь территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству | тыс. кв.м. |  | ИЦ | 184,55 | 196,78 | 237,15 | 239,52 | 241,92 | 244,34 | 246,78 | 249,25 | МУ «УЖКХ» |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |
| 2. | Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году | % |  | ИЗ1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «УЖКХ» |
| 3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км |  | ИМ | 119,9 | 120,1 | 120,27 | 120,44 | 120,61 | 120,78 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |
| 4. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | 14 | 12 | 24 | 14 | 14 | 14 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 5. | Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | % |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | МУ «УЖКХ» |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках Программы | % |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 8. | Количество проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций | ед. |  | ИЗ2 | 7 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | МУ «УЖКХ» |
| 9. | Количество реализованных народных проектов | ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 10. | Количество реализованных мероприятий по обустройству общественных территорий | ед. |  | ИМ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | МУ «УЖКХ» |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |
| 11. | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | ед. |  | ИЗ3 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МУ «УЖКХ» |

________________________________________»

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 15 декабря 2021 г. № 3239

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» |  | ВСЕГО | 472 825 553,12 | 306 210 319,00 | 368 594 423,00 | 1 147 630 295,12 |
|  |  | Федеральный бюджет | 30 942 688,74 | 30 500 281,85 | 30 500 281,26 | 91 943 251,85 |
|  |  | Бюджет РК | 24 099 764,36 | 23 076 756,15 | 30 354 134,74 | 77 530 655,25 |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 417 783 100,02 | 252 633 281,00 | 307 740 007,00 | 978 156 388,02 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 472 825 553,12 | 306 210 319,00 | 368 594 423,00 | 1 147 630 295,12 |
|  |  | Федеральный бюджет | 30 942 688,74 | 30 500 281,85 | 30 500 281,26 | 91 943 251,85 |
|  |  | Бюджет РК | 24 099 764,36 | 23 076 756,15 | 30 354 134,74 | 77 530 655,25 |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 417 783 100,02 | 252 633 281,00 | 307 740 007,00 | 978 156 388,02 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |
| 1.1. | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 384 072 954,37 | 250 573 882,00 | 304 872 008,00 | 939 518 844,37 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 3 504 245,00 | 3 504 245,00 | 3 504 245,00 | 10 512 735,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 380 568 709,37 | 247 069 637,00 | 301 367 763,00 | 929 006 109,37 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |
| 2.1. | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 66 223 425,73 | 55 636 437,00 | 63 722 415,00 | 185 582 277,73 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30 942 688,74 | 30 500 281,85 | 30 500 281,26 | 91 943 251,85 |
|  |  |  | Бюджет РК | 19 572 511,26 | 19 572 511,15 | 26 849 889,74 | 65 994 912,15 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 15 708 225,73 | 5 563 644,00 | 6 372 244,00 | 27 644 113,73 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 607 375,67 | 0,00 | 0,00 | 1 607 375,67 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 023 008,10 | 0,00 | 0,00 | 1 023 008,10 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 584 367,57 | 0,00 | 0,00 | 584 367,57 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Развитие общественных пространств | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 20 921 797,35 | 0,00 | 0,00 | 20 921 797,35 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 20 921 797,35 | 0,00 | 0,00 | 20 921 797,35 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |
| 3.1. | Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| 3.2 | Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |

__________________________________»

Приложение № 4

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 15 декабря 2021 г. № 3239

# «Приложение № 1

к муниципальной программе МОГО «Ухта»

«Формирование современной городской среды»

# Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 - 2024 годах

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Перечень общественных территорий |
| 2021 год |
|  | Пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Ярега, г. Ухта, РК |
|  | Пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Водный, г. Ухта, РК |
| 2022 год |
|  | Смотровая площадка перед объектом «Силуэт В.И. Ленина», г. Ухта |
|  | Территория в районе дома № 5, ул. Центральная пст. Седъю |
|  | Пешеходные тротуары ул. Космонавтов пгт. Ярега |
|  | Площадь на ул. Тимирязева, пгт. Шудаяг |
| 2023-2024 годы |
|  | Территория в районе дома № 10 по ул. Печорская |
|  | Территория перед железнодорожной станцией Ветлосян |
|  | Территория в районе дома № 5 по ул. Авиационная |
|  | Территория между домами № 13 и № 15а по ул. Дежнева |
|  | Привокзальная площадь «Аэропорт Ухта» |
|  | Сквер в районе пересечения ул. Дзержинского и ул. Октябрьская |
|  | Сквер ул. Оплеснина д. №№ 18, 20 |
|  | Чибьюский переулок территория в районе домов №№ 2, 8 |
|  | Территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу г. Ухты |
| Перечень дворовых территорий |
| 2021 год |
|  | г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 22 |
|  | г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 24 |
|  | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 9а |
|  | г. Ухта, ул. Социалистическая, д. 5 |
|  | г. Ухта, ул. Машиностроителей, д. 3 |
|  | г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 30 |
|  | г. Ухта, пр. Дружбы, д. 9 |
|  | г. Ухта, пр. Дружбы, д. 11 |
|  | г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 3 |
|  | г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 3а |
|  | г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 5 |

2

|  | г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 7 |
| --- | --- |
|  | г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 16 |
|  | г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 6 |
|  | г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 18 |
|  | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 74/42 |
|  | г. Ухта, ул. Печорская, д. 8 |
|  | г. Ухта, ул. Горького, д. 9 |
|  | г. Ухта, пр. Ленина, д. 61 |
|  | г. Ухта, ул. Советская, д. 11 |
|  | г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 23 |
|  | пст Седью, ул. Целинная, д. 5 (1 этап) |
| 2022 год |
|  | г. Ухта, пр. Строителей, д. 9 |
|  | г. Ухта, ул. Советская, д. 6 |
|  | г. Ухта, пр. Строителей, д. 7 |
|  | г. Ухта, пр. Ленина, д. 26а |
|  | г. Ухта, ул. Губкина, д. 7 |
|  | г. Ухта, пр. Ленина, д. 57 |
|  | пст Седью, ул. Целинная, д. 5 (2 этап) |
|  | г. Ухта, наб. Нефтяников, д. 8 |
|  | г. Ухта, ул. Печорская, д. 10 |
|  | г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 29 |
| 2023 – 2024 годы |
|  | г. Ухта, пр. Строителей, д. 5 |
|  | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 40 |
|  | г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 7/10 |
|  | г. Ухта, пр. Строителей, д. 8 |
|  | г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 9 |
|  | г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 7 |
|  | г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 3 |
|  | г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 5 |
|  | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 68 |
|  | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 24Б |
|  | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 70 |
|  | г. Ухта, наб. Нефтяников, д. 11 |
|  | г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 10 |
|  | г. Ухта, ул. Крымская, д. 5 |
|  | г. Ухта, наб. Нефтяников, д. 5а |
|  | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 10А |
|  | г. Ухта, ул. Советская, д. 4 |
|  | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 7 |
|  | пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 23 |
|  | г. Ухта, ул. Совхозная, д. 3 |

3

|  | г. Ухта, ул. Чернова, д. 6 |
| --- | --- |
|  | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 7 |
|  | пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 1 |
|  | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 57 |
|  | г. Ухта, пр. Дружбы, д. 12 |
|  | г. Ухта, ул. Загородная, д. 6А |
|  | пгт Водный, пер. Пионерский, д. 1 |

_______________________________»