| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 05 июня 2013 г. |  | № | 863 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»,

из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы»

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель администрации							   И.В. Леонов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 05 июня 2013 г. № 863

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ

НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА», ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2013-2015 ГОДЫ»

## ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ; - Жилищный кодекс РФ; - постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; |
| Заказчик программы | - Администрация МОГО «Ухта» |
| Основные разработчики программы | - Администрация МОГО «Ухта» |
| Цель программы | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов |
| Задачи программы | - строительство малоэтажного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда; - создание благоприятных условий на территории МОГО «Ухта» для наращивания объемов нового жилищного строительства; |
| Исполнители программы | - администрация МОГО «Ухта»; - МУ «Управление капитального строительства»; - Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО «Ухта»; - МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; - предприятия и организации, определенные на конкурсной основе; |
| Сроки реализации программы | - 2013-2015 годы |
| Показатели результативности реализации программы | Переселение из аварийного жилого фонда гражданина; Преодоление тенденции к старению жилищного фонда; Предупреждение возникновений аварийных ситуаций в жилищном фонде. |
| Объемы финансирования, в том числе по годам | Общий необходимый объем финансирования составляет 776 496 660,00 рублей; в том числе по годам: 2013год – 358 400 640,00 руб. 2014год – 315 617 740,00 руб. 2015 год – 102 478 280,00 руб. |
| Ожидаемые результаты программы | переселение в 2013-2015 годах из аварийного жилищного фонда 1 283 гражданина, площадь переселения 22 442,10 кв.м. |

2

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость

ее решения программным методом

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту - Закон) в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах (далее по тексту - МКД), признанных до 1 января 2007 г. в установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

На территории МОГО «Ухта» на начало 2012 года МКД с физическим износом более 65% составляет 5% от общего числа МКД МОГО «Ухта».

Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

К основным причинам такого положения можно отнести следующее:

- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья на территории МОГО «Ухта»;

- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно решить эти проблемы.

Кроме того аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры.

Доходы местного бюджета не позволяют выделять достаточный объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года.

Во многих регионах Российской Федерации разработаны и утверждены адресные программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, которые предусматривают поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.

## 2. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов путем:

- предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма, в  построенных малоэтажных многоквартирных домах;

- предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах, путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещний.

Задачей Программы является развитие малоэтажного строительства жилья для  переселения  из  аварийного жилищного фонда, а также ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

## 3

## Перечень МКД, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета МОГО «Ухта» и объем финансирования программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах, представлен в Приложении 1 к настоящей Программе.

3. Оценка приоритетности задач, решаемых Программой

Реализация Программы обеспечит:

- создание благоприятных условий на территории МОГО «Ухта» для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- улучшение состояния здоровья населения.

Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и развитие малоэтажного строительства многоквартирных домов, улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий, занятых в настоящее время ветхим жилищным фондом.

## 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений путем предоставления других благоустроенных жилых помещений следующими способами:

- предоставление жилых помещений в построенных малоэтажных многоквартирных домах.

Способы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлены в Приложении  2 к Программе.

2. Объем средств на реализацию мероприятий Программы по способам:

- предоставление жилых помещений в построенном малоэтажном многоквартирном доме рассчитан исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 554 для Республики Коми в размере 34 600,0 рублей;

## 5. Сроки реализации Программы.

Сроки реализации Программы - 2013 -2015 годы.

## 6. Описание показателей результативности

## муниципальной программы.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- переселение из аварийного жилого фонда 1 283 гражданина из 515 помещений   общей площадью 22 442,10 кв. м;

- развитие малоэтажного строительства на территории МОГО «Ухта»;

- преодоление тенденции к старению жилищного фонда;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций в жилищном фонде.

4

7. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

| № п.п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Расселенная площадь | кв.м | 22 442,10 | 10 358,4 | 9 121,9 | 2 961,8 |
| 2 | Количество расселенных помещений | шт. | 515 | 236 | 205 | 74 |
| 3 | Количество переселенных жителей | граждан | 1 283 | 632 | 484 | 167 |

Плановые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предоставлены в Приложении 3 к Программе.

## 8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые  средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируется за счет бюджетов различных уровней.

Программа рассчитана на использование средств федерального и местного бюджетов в качестве источника софинансирования реализации программы.

Кроме этого, дополнительным ресурсом при выполнении мероприятий Программы могут являться средства от продажи прав аренды земельных участков на конкурсах или аукционах под строительство на месте сноса аварийных жилых домов.

____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

муниципальной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы"

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО ГО «Ухта»: | X | X | X | X | 1 309 | 1 283 | 24 364,00 | 515 | 211 | 304 | 22 442,10 | 9 790,10 | 12 652,00 | 776 496 660,00 | 210 928 691,56 | 504 834 158,09 | 60 733 810,35 |  |
| Итого по МО ГО «Ухта» на 2013-2014 г.: | X | X | X | X | 632 | 632 | 10 925,50 | 236 | 132 | 104 | 10 358,40 | 5 952,20 | 4 406,20 | 358 400 640,00 | 96 660 904,52 | 233 707 372,15 | 28 032 363,33 |  |
| 1 | г Ухта ул Оплеснина д.8 | 17 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 29 | 29 | 392,20 | 10 | 5 | 5 | 392,20 | 205,40 | 186,80 | 13 570 120,00 | 3 659 870,90 | 8 848 860,00 | 1 061 389,10 |  |
| 2 | г Ухта ул Оплеснина д.9 | 18 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 27 | 27 | 392,50 | 10 | 6 | 4 | 392,50 | 244,80 | 147,70 | 13 580 500,00 | 3 662 670,39 | 8 855 628,63 | 1 062 200,98 |  |
| 3 | г Ухта ул Первомайская д.19 | 16 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 19 | 19 | 342,80 | 4 | 0 | 4 | 342,80 | 0,00 | 342,80 | 11 860 880,00 | 3 198 887,67 | 7 734 291,71 | 927 700,62 |  |
| 4 | г Ухта ул Первомайская д.21 | 10 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 30 | 30 | 597,70 | 16 | 7 | 9 | 597,70 | 262,10 | 335,60 | 20 680 420,00 | 5 577 523,81 | 13 485 373,83 | 1 617 522,36 |  |
| 5 | г Ухта ул Первомайская д.25 | 11 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 22 | 22 | 451,30 | 10 | 7 | 3 | 451,30 | 333,10 | 118,20 | 15 614 980,00 | 4 211 371,08 | 10 182 280,76 | 1 221 328,16 |  |
| 6 | г Ухта ул Первомайская д.28 | 12 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 41 | 41 | 596,60 | 16 | 12 | 4 | 596,60 | 447,10 | 149,50 | 20 642 360,00 | 5 567 259,00 | 13 460 555,51 | 1 614 545,49 |  |
| 7 | г Ухта ул Первомайская д.30 | 13 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 34 | 34 | 594,30 | 15 | 10 | 5 | 558,10 | 377,90 | 180,20 | 19 310 260,00 | 5 207 990,70 | 12 591 914,23 | 1 510 355,07 |  |
| 8 | г Ухта ул Первомайская д.32 | 14 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 35 | 35 | 607,30 | 14 | 8 | 6 | 534,60 | 304,70 | 229,90 | 18 497 160,00 | 4 988 697,05 | 12 061 704,62 | 1 446 758,33 |  |
| 9 | г Ухта ул Первомайская д.33а | 15 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 13 | 13 | 448,60 | 8 | 6 | 2 | 448,60 | 336,60 | 112,00 | 15 521 560,00 | 4 186 175,64 | 10 121 363,06 | 1 214 021,30 |  |
| 10 | г Ухта ул Севастопольская д.3 | 19 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 50 | 50 | 817,80 | 22 | 18 | 4 | 698,80 | 550,90 | 147,90 | 24 178 480,00 | 6 520 953,05 | 15 766 403,27 | 1 891 123,68 |  |
| 11 | г Ухта ул Семяшкина д.8 | 20 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 26 | 26 | 479,60 | 7 | 1 | 6 | 426,40 | 66,60 | 359,80 | 14 753 440,00 | 3 979 013,14 | 9 620 484,19 | 1 153 942,67 |  |
| 12 | г Ухта ул Губкина д.8 | 9 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 12 | 12 | 371,60 | 7 | 5 | 2 | 324,60 | 231,40 | 93,20 | 11 231 160,00 | 3 029 051,75 | 7 323 661,28 | 878 446,97 |  |
| 13 | г Ухта ул Губкина д.10 | 1 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 20 | 20 | 373,40 | 7 | 5 | 2 | 325,80 | 232,50 | 93,30 | 11 272 680,00 | 3 040 249,72 | 7 350 735,81 | 881 694,47 |  |
| 14 | г Ухта ул Губкина д.12 | 2 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 30 | 30 | 498,80 | 8 | 4 | 4 | 498,80 | 246,90 | 251,90 | 17 258 480,00 | 4 654 624,19 | 11 253 981,04 | 1 349 874,77 |  |
| 15 | г Ухта ул Губкина д.16 | 3 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 26 | 26 | 389,20 | 10 | 4 | 6 | 389,20 | 155,20 | 234,00 | 13 466 320,00 | 3 631 875,97 | 8 781 173,66 | 1 053 270,37 |  |
| 16 | г Ухта ул Губкина д.18 | 4 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 25 | 25 | 390,70 | 8 | 6 | 2 | 328,70 | 234,50 | 94,20 | 11 373 020,00 | 3 067 311,48 | 7 416 165,94 | 889 542,58 |  |
| 17 | г Ухта ул Губкина д.22 | 6 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 31 | 31 | 503,70 | 7 | 5 | 2 | 455,70 | 331,60 | 124,10 | 15 767 220,00 | 4 252 430,32 | 10 281 554,05 | 1 233 235,63 |  |
| 18 | г Ухта ул Кремса д.11а | б/н | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 17 | 17 | 339,90 | 7 | 7 | 0 | 339,90 | 339,90 | 0,00 | 11 760 540,00 | 3 171 825,90 | 7 668 861,58 | 919 852,52 |  |
| 19 | г Ухта ул Кремса д.13 | б/н | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 19 | 19 | 401,30 | 10 | 10 | 0 | 401,30 | 401,30 | 0,00 | 13 884 980,00 | 3 744 788,87 | 9 054 175,20 | 1 086 015,93 |  |
| 20 | пгт Шудаяг ул Совхозная д.30 | 67 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 23 | 23 | 337,40 | 8 | 3 | 5 | 337,40 | 141,10 | 196,30 | 11 674 040,00 | 3 148 496,79 | 7 612 456,31 | 913 086,90 |  |
| 21 | г Ухта ул Кирпичная д.14 | 27 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 40 | 40 | 417,20 | 8 | 2 | 6 | 417,20 | 127,60 | 289,60 | 14 435 120,00 | 3 893 162,01 | 9 412 912,77 | 1 129 045,22 |  |
| 22 | пст Нижний Доманик улСоветская д. 2 | 91 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 16 | 16 | 399,60 | 7 | 0 | 7 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 12 241 480,00 | 3 301 535,76 | 7 982 474,93 | 957 469,31 |  |
| 23 | п Седъю ул Чернореченская д.7 | 26 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 13 | 13 | 230,10 | 5 | 0 | 5 | 194,50 | 0,00 | 194,50 | 6 729 700,00 | 1 815 004,82 | 4 388 330,62 | 526 364,56 |  |
| 24 | пгт Водный ул Ленина д.12 | 31 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 23 | 23 | 441,00 | 8 | 1 | 7 | 441,00 | 381,00 | 60,00 | 15 258 600,00 | 4 115 255,15 | 9 949 891,02 | 1 193 453,83 |  |
| 25 | пгт Водный ул Ленина д.4 | 29 | 25.12.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 11 | 11 | 110,90 | 4 | 0 | 4 | 110,90 | 0,00 | 110,90 | 3 837 140,00 | 1 034 879,36 | 2 502 138,13 | 300 122,51 |  |
| Итого по МО ГО «Ухта» на 2014-2015 г.: | X | X | X | X | 484 | 484 | 9 954,70 | 205 | 79 | 126 | 9 121,90 | 3 837,90 | 5 284,00 | 315 617 740,00 | 86 685 714,66 | 204 245 933,37 | 24 686 091,97 |  |
| 1 | пгт Боровой ул Новая д.16 | 38 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 21 | 21 | 315,90 | 7 | 2 | 5 | 280,30 | 85,00 | 195,30 | 9 698 380,00 | 2 663 700,09 | 6 276 119,57 | 758 560,34 |  |
| 2 | пгт Водный ул Ленина д.14 | 30 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 21 | 21 | 387,60 | 7 | 1 | 6 | 330,50 | 48,10 | 282,40 | 11 435 300,00 | 3 140 752,33 | 7 400 133,85 | 894 413,82 |  |
| 3 | пгт Боровой ул Новая д.17 | 45 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 18 | 18 | 318,60 | 8 | 1 | 7 | 318,80 | 36,50 | 282,30 | 11 030 480,00 | 3 029 566,85 | 7 138 162,40 | 862 750,75 |  |
| 4 | пгт Боровой ул Новая д.21 | 43 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 17 | 17 | 318,60 | 7 | 3 | 4 | 270,50 | 122,30 | 148,20 | 9 359 300,00 | 2 570 570,37 | 6 056 690,49 | 732 039,14 |  |
| 5 | пгт Боровой ул Новая д.23 | 42 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 16 | 16 | 320,50 | 7 | 1 | 6 | 283,60 | 36,90 | 246,70 | 9 812 560,00 | 2 695 060,09 | 6 350 008,96 | 767 490,95 |  |
| 6 | пгт Боровой ул Новая д.25 | 41 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 20 | 20 | 323,50 | 7 | 3 | 4 | 285,10 | 133,60 | 151,50 | 9 864 460,00 | 2 709 314,64 | 6 383 595,04 | 771 550,32 |  |
| 7 | пгт Боровой ул Советская д.7 | 58 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 6 | 6 | 128,20 | 2 | 2 | 0 | 128,30 | 128,30 | 0,00 | 4 439 180,00 | 1 219 239,10 | 2 872 729,72 | 347 211,18 |  |
| 8 | пгт Боровой ул Советская д.28 | 57 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 10 | 10 | 166,50 | 4 | 2 | 2 | 166,60 | 83,00 | 83,60 | 5 764 360,00 | 1 583 205,26 | 3 730 294,40 | 450 860,34 |  |
| 9 | пгт Боровой ул Спортивная д.2 | 47 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 17 | 17 | 320,60 | 8 | 1 | 7 | 320,20 | 36,90 | 283,30 | 11 078 920,00 | 3 042 871,09 | 7 169 509,41 | 866 539,50 |  |
| 10 | пгт Боровой ул Спортивная д.6 | 46 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 18 | 18 | 317,70 | 8 | 3 | 5 | 318,00 | 122,20 | 195,80 | 11 002 800,00 | 3 021 964,42 | 7 120 249,82 | 860 585,76 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | пгт Боровой ул Станционная д.3 | 61 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 19 | 19 | 499,50 | 10 | 7 | 3 | 422,00 | 278,50 | 143,50 | 14 601 200,00 | 4 010 279,83 | 9 448 884,98 | 1 142 035,19 |  |
| 12 | пгт Боровой ул Станционная д.5 | 60 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 18 | 18 | 484,80 | 11 | 8 | 3 | 428,60 | 309,50 | 119,10 | 14 829 560,00 | 4 072 999,85 | 9 596 663,75 | 1 159 896,40 |  |
| 13 | пгт Боровой ул Станционная д.7 | 62 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 22 | 22 | 499,10 | 11 | 7 | 4 | 443,60 | 289,30 | 154,30 | 15 348 560,00 | 4 215 545,34 | 9 932 524,59 | 1 200 490,07 |  |
| 14 | пгт Боровой ул Юбилейная д.1 | 48 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 21 | 21 | 877,00 | 15 | 5 | 10 | 836,50 | 266,60 | 569,90 | 28 942 900,00 | 7 949 286,92 | 18 729 839,54 | 2 263 773,54 |  |
| 15 | пгт Боровой ул Юбилейная д.3 | 49 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 25 | 25 | 889,80 | 16 | 6 | 10 | 876,90 | 356,00 | 520,90 | 30 340 740,00 | 8 333 209,44 | 19 634 424,73 | 2 373 105,83 |  |
| 16 | пгт Водный ул Ленина д.10 | 32 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 12 | 12 | 441,40 | 7 | 5 | 2 | 441,40 | 330,60 | 110,80 | 15 272 440,00 | 4 194 638,67 | 9 883 265,00 | 1 194 536,33 |  |
| 17 | пгт Боровой ул Зеленая д.1 | 52 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 6 | 6 | 128,20 | 2 | 2 | 0 | 128,20 | 128,20 | 0,00 | 4 435 720,00 | 1 218 288,80 | 2 870 490,65 | 346 940,55 |  |
| 18 | пгт Боровой ул Новая д.13 | 34 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 17 | 17 | 320,00 | 7 | 2 | 5 | 285,50 | 85,90 | 199,60 | 9 878 300,00 | 2 713 115,86 | 6 392 551,33 | 772 632,81 |  |
| 19 | пгт Боровой ул Зеленая д.2 | 51 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 5 | 5 | 119,90 | 2 | 2 | 0 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 4 148 540,00 | 1 139 413,63 | 2 684 647,65 | 324 478,72 |  |
| 20 | пгт Боровой ул Зеленая д.5 | 54 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 28 | 28 | 534,00 | 8 | 3 | 5 | 437,50 | 269,30 | 168,20 | 15 137 500,00 | 4 157 576,84 | 9 795 941,18 | 1 183 981,98 |  |
| 21 | пгт Боровой ул Лесная д.7 | 50 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 16 | 16 | 171,30 | 3 | 1 | 2 | 135,00 | 49,30 | 85,70 | 4 671 000,00 | 1 282 909,42 | 3 022 747,56 | 365 343,02 |  |
| 22 | пгт Боровой ул Новая д.7 | 36 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 20 | 20 | 315,00 | 8 | 1 | 7 | 315,10 | 36,40 | 278,70 | 10 902 460,00 | 2 994 405,63 | 7 055 316,72 | 852 737,65 |  |
| 23 | пгт Боровой ул Новая д.9 | 39 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 31 | 31 | 314,10 | 8 | 2 | 6 | 313,00 | 82,80 | 230,20 | 10 829 800,00 | 2 974 449,26 | 7 008 296,20 | 847 054,54 |  |
| 24 | пгт Боровой ул Новая д.10 | 40 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 21 | 21 | 321,60 | 8 | 3 | 5 | 321,60 | 135,20 | 186,40 | 11 127 360,00 | 3 056 175,34 | 7 200 856,42 | 870 328,24 |  |
| 25 | пгт Боровой ул. Новая д.11 | 37 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 27 | 27 | 313,50 | 7 | 1 | 6 | 277,70 | 37,50 | 240,20 | 9 608 420,00 | 2 638 992,20 | 6 217 903,69 | 751 524,11 |  |
| 26 | пгт Боровой ул. Новая д.15 | 44 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 16 | 16 | 315,60 | 8 | 3 | 5 | 315,60 | 121,00 | 194,60 | 10 919 760,00 | 2 999 157,14 | 7 066 512,08 | 854 090,78 |  |
| 27 | пгт Боровой ул. Зеленая д.6 | 75 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 4 | 4 | 109,10 | 2 | 2 | 0 | 109,10 | 109,10 | 0,00 | 3 774 860,00 | 1 036 780,88 | 2 442 827,85 | 295 251,27 |  |
| 28 | пгт Боровой ул Школьная д. 9 | 76 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 2 | 2 | 97,80 | 2 | 0 | 2 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 709 300,00 | 194 812,17 | 459 009,82 | 55 478,01 |  |
| 29 | пгт Боровой ул Школьная д. 22 | 77 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 2 | 2 | 106,50 | 1 | 0 | 1 | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 1 878 780,00 | 516 014,68 | 1 215 816,24 | 146 949,08 |  |
| 30 | пгт Боровой ул Школьная д. 23 | 78 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 8 | 8 | 178,80 | 4 | 0 | 4 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 4 774 800,00 | 1 311 418,52 | 3 089 919,73 | 373 461,75 |  |
| Итого по МО ГО «Ухта» на 2015 г.: | X | X | X | X | 193 | 167 | 3 483,80 | 74 | 0 | 74 | 2 961,80 | 0,00 | 2 961,80 | 102 478 280,00 | 27 582 072,38 | 66 880 852,57 | 8 015 355,05 |  |
| 1 | п Кэмдин д.21 | 21 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 8 | 9 | 217,60 | 4 | 0 | 4 | 171,70 | 0,00 | 171,70 | 5 940 820,00 | 1 598 974,21 | 3 877 183,60 | 464 662,19 |  |
| 2 | п Кэмдин д.27 | 22 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 10 | 10 | 211,40 | 4 | 0 | 4 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 6 601 680,00 | 1 776 844,96 | 4 308 483,58 | 516 351,46 |  |
| 3 | п Кэмдин д.28 | 23 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 7 | 9 | 188,00 | 5 | 0 | 5 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 6 504 800,00 | 1 750 769,67 | 4 245 256,36 | 508 773,97 |  |
| 4 | п Кэмдин д.37 | 72 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 10 | 9 | 201,00 | 2 | 0 | 2 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 1 882 240,00 | 506 605,69 | 1 228 414,61 | 147 219,70 |  |
| 5 | п Кэмдин д.42 | 24 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 16 | 16 | 372,60 | 8 | 0 | 8 | 372,60 | 0,00 | 372,60 | 12 891 960,00 | 3 469 876,48 | 8 413 736,80 | 1 008 346,72 |  |
| 6 | п Кэмдин д.65 | 25 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 12 | 10 | 204,10 | 5 | 0 | 5 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 5 930 440,00 | 1 596 180,43 | 3 870 409,25 | 463 850,32 |  |
| 7 | пгт Водный ул Ухтинская д.9 | 33 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 25 | 23 | 338,50 | 10 | 0 | 10 | 258,30 | 0,00 | 258,30 | 8 937 180,00 | 2 405 445,78 | 5 832 711,26 | 699 022,96 |  |
| 8 | пгт Боровой ул Школьная д.2 | 56 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 6 | 8 | 129,00 | 2 | 0 | 2 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 4 463 400,00 | 1 201 326,00 | 2 912 968,46 | 349 105,54 |  |
| 9 | пгт Боровой ул Школьная д.4 | 55 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 6 | 6 | 93,00 | 2 | 0 | 2 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 3 217 800,00 | 866 072,23 | 2 100 047,03 | 251 680,74 |  |
| 10 | п Тобысь ул Береговая д.8 | 73 | 05.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 7 | 2 | 68,70 | 2 | 0 | 2 | 68,70 | 0,00 | 68,70 | 2 377 020,00 | 639 775,94 | 1 551 325,06 | 185 919,00 |  |
| 11 | пгт Боровой ул Зеленая д.3 | 53 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 6 | 5 | 103,80 | 2 | 0 | 2 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 3 183 200,00 | 856 759,63 | 2 077 465,88 | 248 974,49 |  |
| 12 | пгт Боровой ул Новая д.5 | 35 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 28 | 19 | 314,80 | 8 | 0 | 8 | 314,20 | 0,00 | 314,20 | 10 871 320,00 | 2 926 020,37 | 7 094 997,59 | 850 302,04 |  |
| 13 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 39 | 92 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 7 | 22 | 447,70 | 8 | 0 | 8 | 407,70 | 0,00 | 407,70 | 14 106 420,00 | 3 796 748,91 | 9 206 335,20 | 1 103 335,89 |  |
| 14 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 65 | 87 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 5 | 5 | 174,70 | 3 | 0 | 3 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 4 584 500,00 | 1 233 920,11 | 2 992 002,49 | 358 577,40 |  |
| 15 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 1 | 79 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 6 | 1 | 65,40 | 1 | 0 | 1 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 1 131 420,00 | 304 522,17 | 738 403,63 | 88 494,20 |  |
| 16 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 2 | 80 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 7 | 2 | 66,00 | 2 | 0 | 2 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 2 283 600,00 | 614 631,91 | 1 490 355,96 | 178 612,13 |  |
| 17 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 3 | 81 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 5 | 3 | 64,10 | 2 | 0 | 2 | 64,10 | 0,00 | 64,10 | 2 217 860,00 | 596 937,96 | 1 447 451,77 | 173 470,27 |  |
| 18 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 4 | 82 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 7 | 1 | 66,00 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 1 141 800,00 | 307 315,95 | 745 177,98 | 89 306,07 |  |
| 19 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 5 | 83 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 8 | 4 | 85,90 | 2 | 0 | 2 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 2 972 140,00 | 799 952,73 | 1 939 720,86 | 232 466,41 |  |
| 20 | пгт Ярега, переезд 1538, д. 4 | 84 | 25.12.2008 | 04.2015 | 04.2016 | 7 | 3 | 71,50 | 1 | 0 | 1 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 1 238 680,00 | 333 391,25 | 808 405,20 | 96 883,55 |  |

_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы"

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | 3/4 от нормативной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Частная собственность в т.ч. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Республике Коми на 2013-2014 г.: | 22 442,10 | 9 790,10 | 22 442,10 | 776 496 660,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 776 496 660,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| Итого по МО ГО «Ухта» на 2013-2014 г.: | 10 358,40 | 5 952,20 | 10 358,40 | 358 400 640,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 400 640,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 1 | г Ухта ул Оплеснина д.8 | 392,20 | 205,40 | 392,20 | 13 570 120,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570 120,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 2 | г Ухта ул Оплеснина д.9 | 392,50 | 244,80 | 392,50 | 13 580 500,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 580 500,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 3 | г Ухта ул Первомайская д.19 | 342,80 | 0,00 | 342,80 | 11 860 880,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 860 880,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 4 | г Ухта ул Первомайская д.21 | 597,70 | 262,10 | 597,70 | 20 680 420,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 680 420,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 5 | г Ухта ул Первомайская д.25 | 451,30 | 333,10 | 451,30 | 15 614 980,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 614 980,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 6 | г Ухта ул Первомайская д.28 | 596,60 | 447,10 | 596,60 | 20 642 360,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 642 360,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 7 | г Ухта ул Первомайская д.30 | 558,10 | 377,90 | 558,10 | 19 310 260,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 310 260,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 8 | г Ухта ул Первомайская д.32 | 534,60 | 304,70 | 534,60 | 18 497 160,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 497 160,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 9 | г Ухта ул Первомайская д.33а | 448,60 | 336,60 | 448,60 | 15 521 560,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 521 560,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 10 | г Ухта ул Севастопольская д.3 | 698,80 | 550,90 | 698,80 | 24 178 480,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 178 480,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 11 | г Ухта ул Семяшкина д.8 | 426,40 | 66,60 | 426,40 | 14 753 440,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 753 440,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 12 | г Ухта ул Губкина д.8 | 324,60 | 231,40 | 324,60 | 11 231 160,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 231 160,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 13 | г Ухта ул Губкина д.10 | 325,80 | 232,50 | 325,80 | 11 272 680,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 272 680,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 14 | г Ухта ул Губкина д.12 | 498,80 | 246,90 | 498,80 | 17 258 480,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 258 480,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 15 | г Ухта ул Губкина д.16 | 389,20 | 155,20 | 389,20 | 13 466 320,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 466 320,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 16 | г Ухта ул Губкина д.18 | 328,70 | 234,50 | 328,70 | 11 373 020,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 373 020,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 17 | г Ухта ул Губкина д.22 | 455,70 | 331,60 | 455,70 | 15 767 220,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 767 220,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 18 | г Ухта ул Кремса д.11а | 339,90 | 339,90 | 339,90 | 11 760 540,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 760 540,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 19 | г Ухта ул Кремса д.13 | 401,30 | 401,30 | 401,30 | 13 884 980,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 884 980,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 20 | пгт Шудаяг ул Совхозная д.30 | 337,40 | 141,10 | 337,40 | 11 674 040,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 674 040,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 21 | г Ухта ул Кирпичная д.14 | 417,20 | 127,60 | 417,20 | 14 435 120,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 435 120,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 22 | пст Нижний Доманик ул Советская д. 2 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 12 241 480,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 241 480,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 23 | п Седъю ул Чернореченская д.7 | 194,50 | 0,00 | 194,50 | 6 729 700,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 700,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 24 | пгт Водный ул Ленина д.12 | 441,00 | 381,00 | 441,00 | 15 258 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 258 600,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 25 | пгт Водный ул Ленина д.4 | 110,90 | 0,00 | 110,90 | 3 837 140,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 140,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| Итого по МО ГО «Ухта» на 2014-2015 г.: | 9 121,90 | 3 837,90 | 9 121,90 | 315 617 740,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 617 740,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 1 | пгт Боровой ул Новая д.16 | 280,30 | 85,00 | 280,30 | 9 698 380,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698 380,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 2 | пгт Водный ул Ленина д.14 | 330,50 | 48,10 | 330,50 | 11 435 300,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435 300,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 3 | пгт Боровой ул Новая д.17 | 318,80 | 36,50 | 318,80 | 11 030 480,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 030 480,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 4 | пгт Боровой ул Новая д.21 | 270,50 | 122,30 | 270,50 | 9 359 300,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 359 300,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 5 | пгт Боровой ул Новая д.23 | 283,60 | 36,90 | 283,60 | 9 812 560,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 812 560,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 6 | пгт Боровой ул Новая д.25 | 285,10 | 133,60 | 285,10 | 9 864 460,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 864 460,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | пгт Боровой ул Советская д.7 | 128,30 | 128,30 | 128,30 | 4 439 180,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 180,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 8 | пгт Боровой ул Советская д.28 | 166,60 | 83,00 | 166,60 | 5 764 360,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 360,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 9 | пгт Боровой ул Спортивная д.2 | 320,20 | 36,90 | 320,20 | 11 078 920,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078 920,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 10 | пгт Боровой ул Спортивная д.6 | 318,00 | 122,20 | 318,00 | 11 002 800,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 002 800,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 11 | пгт Боровой ул Станционная д.3 | 422,00 | 278,50 | 422,00 | 14 601 200,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 601 200,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 12 | пгт Боровой ул Станционная д.5 | 428,60 | 309,50 | 428,60 | 14 829 560,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 829 560,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 13 | пгт Боровой ул Станционная д.7 | 443,60 | 289,30 | 443,60 | 15 348 560,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 348 560,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 14 | пгт Боровой ул Юбилейная д.1 | 836,50 | 266,60 | 836,50 | 28 942 900,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 942 900,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 15 | пгт Боровой ул Юбилейная д.3 | 876,90 | 356,00 | 876,90 | 30 340 740,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 340 740,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 16 | пгт Водный ул Ленина д.10 | 441,40 | 330,60 | 441,40 | 15 272 440,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 272 440,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 17 | пгт Боровой ул Зеленая д.1 | 128,20 | 128,20 | 128,20 | 4 435 720,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 720,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 18 | пгт Боровой ул Новая д.13 | 285,50 | 85,90 | 285,50 | 9 878 300,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 878 300,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 19 | пгт Боровой ул Зеленая д.2 | 119,90 | 119,90 | 119,90 | 4 148 540,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 540,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 20 | пгт Боровой ул Зеленая д.5 | 437,50 | 269,30 | 437,50 | 15 137 500,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 137 500,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 21 | пгт Боровой ул Лесная д.7 | 135,00 | 49,30 | 135,00 | 4 671 000,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671 000,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 22 | пгт Боровой ул Новая д.7 | 315,10 | 36,40 | 315,10 | 10 902 460,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 902 460,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 23 | пгт Боровой ул Новая д.9 | 313,00 | 82,80 | 313,00 | 10 829 800,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 829 800,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 24 | пгт Боровой ул Новая д.10 | 321,60 | 135,20 | 321,60 | 11 127 360,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 127 360,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 25 | пгт Боровой ул. Новая д.11 | 277,70 | 37,50 | 277,70 | 9 608 420,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 608 420,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 26 | пгт Боровой ул. Новая д.15 | 315,60 | 121,00 | 315,60 | 10 919 760,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 919 760,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 27 | пгт Боровой ул. Зеленая д.6 | 109,10 | 109,10 | 109,10 | 3 774 860,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 860,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 28 | пгт Боровой ул Школьная д. 9 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 709 300,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 300,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 29 | пгт Боровой ул Школьная д. 22 | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 1 878 780,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 780,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 30 | пгт Боровой ул Школьная д. 23 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 4 774 800,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 800,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| Итого по МО ГО «Ухта» на 2015 г.: | 2 961,80 | 0,00 | 2 961,80 | 102 478 280,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 478 280,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 1 | п Кэмдин д.21 | 171,70 | 0,00 | 171,70 | 5 940 820,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 820,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 2 | п Кэмдин д.27 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 6 601 680,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 601 680,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 3 | п Кэмдин д.28 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 6 504 800,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 504 800,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 4 | п Кэмдин д.37 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 1 882 240,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 240,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 5 | п Кэмдин д.42 | 372,60 | 0,00 | 372,60 | 12 891 960,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 891 960,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 6 | п Кэмдин д.65 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 5 930 440,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 440,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 7 | пгт Водный ул Ухтинская д.9 | 258,30 | 0,00 | 258,30 | 8 937 180,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 937 180,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 8 | пгт Боровой ул Школьная д.2 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 4 463 400,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 400,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 9 | пгт Боровой ул Школьная д.4 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 3 217 800,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 800,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 10 | п Тобысь ул Береговая д.8 | 68,70 | 0,00 | 68,70 | 2 377 020,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 020,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 11 | пгт Боровой ул Зеленая д.3 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 3 183 200,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 200,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 12 | пгт Боровой ул Новая д.5 | 314,20 | 0,00 | 314,20 | 10 871 320,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 871 320,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 13 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 39 | 407,70 | 0,00 | 407,70 | 14 106 420,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 106 420,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 14 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 65 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 4 584 500,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 500,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 15 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 1 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 1 131 420,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 420,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 16 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 2 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 2 283 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 600,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 17 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 3 | 64,10 | 0,00 | 64,10 | 2 217 860,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 860,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 18 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 4 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 1 141 800,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 800,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 19 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 5 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 2 972 140,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 140,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |
| 20 | пгт Ярега, переезд 1538, д. 4 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 1 238 680,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 680,00 | 0,00 | 34 600 | 25 950 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»,

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы».

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г . | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по МОГО «Ухта»: | Х | Х | Х | 22 442,1 | Х | Х | Х | 515 | Х | Х | Х | 1309 |
| 1 | Итого по программе 2013 г.: | 10358,4 |  |  | 10358,4 | 236,00 |  |  | 236 | 632 |  |  | 632 |
| 2 | Итого по программе 2014 г.: |  | 9121,9 |  | 9121,9 |  | 205 |  | 205 |  | 484 |  | 484 |
| 3 | Итого по программе 2015 г.: |  |  | 2961,80 | 2961,8 |  |  | 74 | 74 |  |  | 167 | 167 |

______________________________